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基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等
1、项目背景

尽快改变农村基础设施滞后的状况，是广大农民群众的迫切要求，是建设社会主义新农村的重要内容。近年来各地为解决这些方面的问题已经做了很多工作，现在应当也更有条件加快万埠镇农村基础设施建设步伐。加强万埠镇农村基础设施建设，改善农村生产生活条件和整体面貌，是今后几年经济工作一个很大的动作，关系到扩大国内需求，关系到促进现代农业发展，关系到农村全面进步和农民全面发展，对长期发展有深远影响。
2、主要内容及实施情况

万埠镇农村基础设施建设项目加强万埠镇基础设施建设，在已有基础上，继续加大投资力度，扩大实施规模，充实建设内容，扎扎实实地办几件实事，给群众看得见、摸得着的实惠。截止到2022年12月31日，万埠镇基础设施建设项目项目完成。
3、资金投入和使用情况

万埠镇农村基础设施建设申请预算资金530万元，实际到位资金530万元。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标
1、总体目标

落实国家政策，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。
阶段性目标

依据万埠镇乡村振兴建设任务，完成万埠镇基础设施建设项目。
绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
1、绩效评价的目的

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

①了解各项目资金的使用情况、项目成效及社会效益等信息；

②发现和找出资金使用中或项目管理中的不足和问题，并进行深入研究和分析；

③针对绩效评价中发现的项目中存在的不足和问题，提出有针对性和可行性的改进建议，为改善后续工作提供有效借鉴，以促进资金使用效率的提高和项目效益的增强。

绩效评价的对象和范围

本次预算绩效评价的对象和范围为纳入万埠镇万埠镇农村基础设施建设的预算资金，合计530万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
1、绩效评价的原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

①科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

②公正公开。绩效评价客观、公正、标准、统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

③分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。

④绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

（1）绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则：

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3、评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围，深度访谈则是对项目实施负责人进行，用以从整体上把握项目的基本情况，财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握万埠镇农村基础设施建设资金的使用情况，实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解掌握万埠镇农村基础设施建设的产出和效果，问卷调查则是对万埠镇农村基础设施建设的相关受益群体进行，了解其对万埠镇农村基础设施建设实施的真实看法及满意状况。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。对于评价指标而言，需要通过评价标准来判别评价指标的状况和优劣程度，是评价工作的基本准绳和标尺，是最后进行评价计分的依据，它决定了评价目标能否实现以及评价结果是否公平准确。绩效指标评价标准主要有：

（1）计划标准

以预先制定的计划、目标、预算或定额等数据作为绩效评价标准。计划值作为评价的指标旨在通过将实际完成值与预定值对比，找出两者的差异，从而达到评价目的。但由于容易受主观因素影响，计划标准的制定要求较高。

（2）行业标准

以某一具体行业许多个体或某项财政经费的相关指标数据为样本，运用数理统计方法，计算和制定的该行业评价标准。行业标准可方便财政部门对各类支出的绩效情况进行纵向的或横向的比较分析；行业标准具有易取得性、权威性和客观性，广为评价工作者使用，然而行业标准的充分应用需要强大的数据资料库做支撑。

（3）历史标准

以绩效评价指标的历史数据作为样本，运用一定的统计学方法，计算出各类指标的平均历史水平。在运用历史标准进行评价时，要对其根据价格指数、统计口径或核算方法的变化对历史标准进行修订和完善。 

（4）经验标准

根据长期的财政经济活动管理实践，由在该领域中具有丰富经验的专家学者，在经过严密分析与研究，得到的有关指标标准。该标准适用于缺乏同行业标准比较时用。即便行业标准与经验标准两者都可得到并使用，如果前者不如后者有权威性时，为保证评价结果的认可度，也应当选择经验标准，而不是选择行业标准。

（三）绩效评价工作过程
实施本次绩效评价，首先根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。然后运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理培训项目资金的使用绩效，同时分析其是否达到预期目标，并以书面形式分析绩效优劣的原因、造成的不良后果及影响，提出改进的意见和建议，最后撰写绩效评价报告。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为99分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。
绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1、项目立项（7分）

（1）立项依据充分性（3分）

万埠镇农村基础设施建设立项与万埠镇人民政府部门职能相符，属于部门履职所需，未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
立项程序规范性（4分）
万埠镇农村基础设施建设按规定的程序申请设立，项目设立通过支委会、村两委会议、党员大会、党员村民代表会进行表决，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设项目立项指标得7分。

2、绩效目标（7分）
万埠镇农村基础设施建设按要求进行预算绩效目标申报，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性、预期产出效益和效果符合正常的业绩水平与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。并将绩效指标细化、量化，绩效指标与项目目标任务数相对应。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目绩效目标指标得7分。

3、资金投入（7分）

预算编制科学性（3分）
预算编制较为科学，预算内容与项目内容相匹配，预算测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
资金分配合理性（4分）
项目资金依据项目设计、咨询、施工、监理等合同进行合理分配，项目资金分配与工程实际体量相适应。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目资金投入指标得7分。
（二）项目过程情况
1、资金管理（13分）

（1）资金到位率（4分）
根据万埠镇农村基础设施建设决策实际情况，万埠镇农村基础设施建设预算申请资金为530万元，实际到位资金530万元，资金到位率=（实际到位资金/预算申请资金）*100%=530/530*100%=100%。

（2）预算执行率（4分）
依据项目资金使用明细账，2022年度项目实际支出资金530万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%=530/530*100%=100%。
（3）资金使用合规性（5分）
2022年度万埠镇人民政府万埠镇农村基础设施建设资金使用主要是参照镇财务管理制度和部门会计核算制度进行资金管理，资金拨付有完整的审批程序和手续。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目资金管理指标得13分。

2、组织实施（6分）

（1）管理制度健全性（3分）
针对万埠镇农村基础设施建设，万埠镇人民政府依据项目施工合同进行施工管理，明确项目实施范围、实施范围及工作目标，进一步明确项目内容和工作任务并对相关工作提出要求，保障项目完成质量较好并达成预期效益。
（2）制度执行有效性（3分）
在项目建设施工时，严格按照政府招标要求开展工作，工程招标流程合规、监理记录完整，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目组织实施指标得6分。

（三）项目产出情况
1、产出数量情况（6分）
（1）建设工程完成度（6分）
根据万埠镇农村基础设施建设工程验收单，2022年度项目验收内容与合同工程建设内容要求相符。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目产出数量指标得6分。
2、产出质量情况（6分）
（1）工程验收合格率（6分）
依据《工程竣工验收报告》，万埠镇农村基础设施建设工程竣工验收合格。依据工程质量评估报告，项目施工组织设计符合施工合同要求，施工部署合理、施工方案可行。施工单位质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全体系基本健全。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目产出质量指标得6分。
3、产出时效情况（6分）
根据项目施工合同，验收时间符合相关要求。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目产出时效指标得6分。

4、产出成本情况（5分）
2022年度万埠镇农村基础设施建设预算资金530万元，与万埠镇农村基础设施建设2022年预算资金一致，故项目成本控制情况良好。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目产出成本指标得5分。
（四）项目效益情况
1、经济效益（8分）

带动居民群众发展率（8分）

通过万埠镇农村基础设施建设项目建设，带动了当地的就业，当地居民社会收益整体环境有所改善。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目经济效益指标得8分。
2、社会效益（8分）

提高居民生活质量（8分）

通过万埠镇农村基础设施建设建设，当地居民生活质量有所提升。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目社会效益指标得8分。
3、生态效益（8分）

（1）改善农村人居环境（8分）

生态环境的良性循环，带动改善农村人居环境，生态效益显著。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目生态效益指标得8分。
3、可持续影响（8分）
（1）完善村庄环境长效管护机制（8分）

充分发挥农民和社会各方面的作用，实现秀美乡村共同建设体。

依据评分标准，万埠镇农村基础设施建设建设项目可持续影响指标得7分。

（五）满意度指标（5分）

万埠镇农村基础设施建设建设带来的生态环境改善、社会文明素养提升等良好的社会发展成果，村民满意度为95%。
主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
加强农村基础设施建设，应当在已有基础上，继续加大投资力度，扩大实施规模，充实建设内容，扎扎实实地办几件实事，给群众看得见、摸得着的实惠。基础设施规划是新农村建设规划的重要内容，基础设施的改善是农业和农村发展的有力支撑。科学的基础设施规划，可以有效落实国家政策，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。清楚认识到加强新农村基础设施规划的重要性和紧迫性，保证新农村建设沿着社会主义方向健康发展。 

（二）存在的问题及原因分析
1、后期基础设施管理工作仍需加强

农村基础设施建设不仅关系农村地区百姓的幸福生活，也对农村地区基层治理有着重要作用。自启动社会主义新农村建设以来，农村地区通过美丽乡村建设工作，实现了道路硬化、路灯安装、环境治理、美化绿化等硬件配套设施的不断完善，村容村貌得到了极大改观。在此过程中增加了管护岗位，具体负责农村基础设施运行，带动了人员就业。但建设发展后期，也暴露出农村基础设施领域“重建设，轻管理”现象，项目组在现场核查时发现存在个别维护不到位情况，后期仍需加强管理。
有关建议
（一）提高绩效目标责任意识和绩效业务水平
万埠镇人民政府应牢固树立绩效目标意识，保持目标和实际工作的一致性，目标申报要根据实际情况进行，要科学、合理、高效、专业的设置工作绩效目标，加强对专项实施的绩效考核，科学合理编制预算，加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本镇的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目预算与实际执行出现较大偏差的情况。
（二）提高预算编制准确性
首先，要根据财政战略意图和项目立项依据、项目实施的可行性必要性等因素，综合分析制定财政预算绩效评价目标；其次，要集思广益，全面考虑业务部门的需求，考虑预算执行过程中可能出现的主客观影响因素，使预算编制、预算执行、预算考评有据可依。项目预算一经确定，各有关部门必须严格按预算办事，预算管理组织要建立健全预算分析会制度，定期对预算执行情况进行反馈、分析和考核，以提高财政预算管理的约束力和准确率。

（三）加强项目后续维护管理工作
为保证项目建设同实际效益产生的紧密联系，项目建设完成后，还应重视后续维护管理工作，完善组织保障，建立并落实日常巡查机制，工作分配落实到个人，明确责任，坚持谁主管、谁负责的原则，确保社会、经济、生态效益长期有效。认真抓好管理工作，有效发展壮大乡村产业，激发农村创新创业活力，真正实现乡村振兴“产业兴旺，生态宜居”的目标。
其他需要说明的问题
无。
