江西安义高新技术产业园区管理委员会

安义县应急管理局

安高新发〔2024〕25号

关于印发《安义高新园区铝加工（深井铸造）安全生产专项整治提升工作方案》的通知

各责任单位、各股室、园区各企业：

为防范各类安全事故，提升铝加工（深井铸造）车间安全生产水平，有效消除各类风险隐患，增强企业的安全意识，落实企业安全生产主体责任。经研究，特制定《安义高新园区铝加工（深井铸造）安全生产专项整治提升工作方案》，现将该方案印发给你们，请抓好贯彻落实。

江西安义高新技术产业园区              安义县应急管理局

管理委员会

2024年9月14日

安义高新园区铝加工（深井铸造）安全生产专项整治提升工作方案

为提升安义高新园区内17家在生产的铝加工（深井铸造）企业的安全生产管理水平，根据安义高新园区实际情况制定本方案。

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述、重要指示批示精神和考察江西重要讲话，坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主、综合治理。结合近期应急部专家到我县对铝加工（深井铸造）企业进行的指导服务，全面排查在生产铝加工（深井铸造）企业，推动隐患整治提升。推动安义高新园区铝加工（深井铸造）企业安全生产进一步优化。

二、整治对象

安义高新园区内在生产的17家铝加工（深井铸造）企业，其中9家应急部专家已开展专家指导服务，详见附件。

三、组织机构

为确保隐患整改工作取得实效，成立江西安义高新园区铝加工（深井铸造）安全生产专项整治提升工作领导小组，安排一名主要领导或分管领导点对点对每家企业进行帮扶。

组      长: 刘志伟   县委常委，县政府常务副县长

常务副组长: 赵  伟   县政府副县长,县高新园区党工委书记

副  组  长: 万  彪   县科工信局局长

刘凤生   县应急管理局局长

乐冰冰   县高新园区管委会主任

成      员: 刘丽娟   县产业集群发展中心主任

邱  旻   团县委书记

詹小青   县应急管理局三级主任科员

黄晓青   县应急管理局副局长

陈德超   县应急管理局副局长

梁  平   县科工信局副局长

高劲鹏   县科工信局副局长

戴鸿星   县科工信局副局长

刘回强   高新园区管委会副主任

王  亮   高新园区管委会副主任

王余金   高新园区管委会纪工委书记

余海强   县城投集团副总经理

王仪彬   县产业集群发展中心副主任

黄傢巍   县产业集群发展中心副主任

杨  春   县应急管理局执法大队大队长

领导小组下设办公室，办公室主任由乐冰冰同志兼任，副主任由王仪彬担任，办公室负责统筹协调、信息汇总、台账整理等工作。由县科技工信局、县应急局、高新园区管委会抽调精干力量组成工作小组，负责具体落实检查、整改工作。

四、工作计划

本次整治自即日起至2024年10月20日前结束，分两个阶段。

（一）全面排查阶段（9月25日前）。对剩余未开展专家指导服务的铝加工（深井铸造）企业进行深入排查，形成问题清单，由县应急局下发文书。

（二）整治提升阶段（10月20日前）。对排查出的安全隐患指导帮扶企业制定整改计划和措施，限期整改，督促企业按期完成整改，并开展工作总结，建章立制，常态长效。

五、工作要求

（一）强化组织领导。为加强对铝加工（深井铸造）企业整治提升工作的统筹推动，成立由县政府常务副县长任组长、分管副县长任常务副组长的整治提升工作领导小组，定期调度整治推进情况，及时协调解决存在问题。

（二）加强问题整改。为加快推动铝加工（深井铸造）企业整治提升工作实效，多措并举，将邀请行业专家、同行标杆企业等进行现场指导，或外地考察学习，并举行整改措施集中研讨会。同时协会将聘请专家组成专家团队，为整治提升提供智力和技术专业保障。

（三）加强责任落实。压实企业安全生产主体责任，建立工作台账，根据整治方案，抓好整治措施落实，责任领导、干部及时督促企业加快，督促企业整治到位。由整治提升工作领导小组组织专家对企业整治效果进行现场验收，并由县应急局下发文书。

附件：1.安义高新园区铝加工（深井铸造）企业隐患整治提升帮扶分工表

2.17家铝加工（深井铸造）企业隐患整改措施

附件1：

安义高新园区铝加工（深井铸造）企业隐患整治提升帮扶分工表

| 序号 | 企 业 名 称 | 片区 | 责任 领导 | 企业 负责人 | 企业 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西锦鹏铝业有限公司 | 2 | 邱旻 | 熊小青 | 18970085900 | 应急部专家已指导服务 |
| 2 | 江西华宇铝业有限公司 | 2 | 王亮 | 王秋华 | 13707087562 |  |
| 3 | 江西省东阳铝业有限公司 | 2 | 王余金 | 胡显钟 | 13807003179 |  |
| 4 | 江西东胜铝业有限公司 | 2 | 詹小青 | 邓伦栋 | 18970073188 | 应急部专家已指导服务 |
| 5 | 江西永高铝业有限公司 | 3 | 黄晓青 | 付 冲 | 18807099969 |  |
| 6 | 南昌荣凯实业有限公司 | 3 | 陈德超 | 万 明 | 13807043167 |  |
| 7 | 江西金鑫发铝业有限公司 | 3 | 刘回强 | 王春华 | 13807040658 |  |
| 8 | 江西和谐铝业有限公司 | 3 | 刘凤生 | 刘敦铁 | 13755750666 |  |
| 9 | 江西南亚铝业有限公司 | 3 | 戴鸿星 | 王新华 | 13870932888 |  |
| 10 | 江西中安铝业有限公司 | 4 | 杨春 | 戴兵 | 13767170666 | 应急部专家已指导服务 |
| 11 | 江西凤宇铝业有限公司 | 4 | 黄傢巍 | 吴晓荣 | 18070287386 | 应急部专家已指导服务 |
| 序号 | 企 业 名 称 | 片区 | 责任 领导 | 企业 负责人 | 企业 联系方式 | 备注 |
| 12 | 江西天一铝业有限公司 | 4 | 万彪 | 李家浪 | 13732957888 | 应急部专家已指导服务 |
| 13 | 江西新龙丰铝业有限公司 | 4 | 高劲鹏 | 詹国强 | 15717918966 18070061333 | 应急部专家已指导服务 |
| 14 | 江西实德铝业有限公司 | 4 | 余海强 | 雷必财 | 13517087888 |  |
| 15 | 江西龙旺铝业有限公司 | 4 | 刘丽娟 | 黄 平 | 18179178333 | 应急部专家已指导服务 |
| 16 | 江西晶科铝业有限公司 | 5 | 乐冰冰 | 杨国炳 | 15970467886 | 应急部专家已指导服务 |
| 17 | 江西余润铝业有限公司 | 6 | 王仪彬 | 杨 松 | 13576938999 | 应急部专家已指导服务 |

江西安义高新园区管委会              2024年9月14日印发

（共印20份）