安义县2025年重点民生实事安排方案

[bookmark: _GoBack]为深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，进一步加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，县委、县政府决定，2025年持续办好10件民生实事结合县情和工作实际，制定本方案。
一、安义县义务教育安全配置均衡工程
1.安义县校园安全“护苗”工程
牵头领导：万菁
责任单位：县教体局
配合单位：县公安局、县消防救援大队、县交通运输局
建设规模及内容：智慧平安校园建设，智慧消防建设、“互联网＋明厨亮灶”智慧监管建设、人车分流、优化公交车接送学生服务，安防“四个一”设施更新、实施“水花行动”普及游泳教育等。
2.安义县夏日清凉课堂--公办学校教室逐步配置空调项目
牵头领导：万菁
责任单位：县教体局
配合单位：县教体局
建设规模及内容：南昌大学附属学校安义分校小学部、初中部、南昌市站前路学校教育集团安义分校、安义二中四所学校，150个班配置教室空调约150台及线路改造。
3.安义县义务教育优质均衡项目（二期）
牵头领导：万菁
责任单位：县教体局
配合单位：县教体局
建设规模及内容：对安义二中、石鼻中学、万埠中学、安义五中、新民中学共五所学校进行办学条件提升。
二、安义县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目
1.安义县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目
牵头领导：高小华
责任单位：县农业农村局
配合单位：各乡镇
建设规模及内容：对全县各个乡镇的部分村庄进行基础设施建设和产业提升，通过项目建设，不断完善村庄基础设施建设，促进产业发展，帮助农户及村集体增收。
2.安义县空中管线（农村三线）整治项目
牵头领导：高小华
责任单位：县农业农村局、县总调度室
配合单位：各乡镇（处）
建设规模及内容：规范农村电力线、通信线、广播电视线，清理村庄乱拉乱接、违章交越、无序搭挂等现象，减少安全隐患，提升村容村貌。
三、安义县教育优化提升建设项目
1.南昌市站前路学校教育集团安义分校
牵头领导：万菁
责任单位：县教体局
配合单位：县城投集团
建设规模及内容：总建筑面积27200㎡，为公办九年一贯制学校，设置48个班，容纳学生2250人。规划建设综合教学楼、食堂（风雨球馆）等，另有校门（门卫）、围墙、运动场、道路、场地硬化等附属工程和绿化、美化、排水等市政工程建设，分二期建设。
2.南昌大学附属学校安义分校
牵头领导：万菁
责任单位：县教体局
配合单位：县城投集团
建设规模及内容：占地约47亩，总建筑面积22000㎡，新建教学楼、综合楼；校门（门卫）、围墙、运动场、道路、场地硬化等附属工程和绿化、美化、排水等市政工程建设。
四、安义县排水防涝工程提升改造工程
1.安义县高新园区城市供排水建设项目
牵头领导：赵伟
责任单位：江西安义高新园区管委会
配合单位：江西安义高新园区管委会
建设规模及内容：对园区内12条市政道路的雨污管网及道路改造，其中新建雨水管网约8.7Km，管径为DN600-DN1500；新建污水管网长约10.45Km，管径为DN400-DN600，道路更新改造8.5公里。
2.安义县老城区排水防涝提升改造工程
牵头领导：刘彬
责任单位：县住建局
配合单位：县住建局
建设规模及内容：对龙津老城区的存量雨水管道进行改造，雨水收集空白区域或管径不足段采取新建雨水管;对龙津老城区地下主要排水暗渠进行改造;对南岸鼎湖片区原有雨水排放通道被侵占的进行恢复新建排水通道(管涵、箱涵、明渠等);对高新区建成区的主要道路下积水路段采取新建或改造雨水管;添设移动排涝装备;同步配套实施雨水管道敷设路径中，因管道建设而造成的现状设施及道路破除恢复。
五、安义县道路提升改造及“畅安”工程
1.安义县路灯节能提升改造项目
牵头领导：刘彬
责任单位：县城管执法局
配合单位：县城管执法局
建设规模及内容：为进一步提高安义县城市照明的效果，计划对安义县总计5317杆路灯（包括县城区，工业园区，职教城，外环路）提升改造，包含①搭建一个智慧节能综合管理平台；②对所有路灯安装控制器，更换统一的灯头和光源；③电箱升级改造；④对部分照明盲区增设路灯，检修部分老化的铝线缆，对全县的路灯进行整修。
2.安义县农村临水临崖路段安全防护工程
牵头领导：朱志翔
责任单位：县公安局交警大队
配合单位：鼎湖镇、万埠镇、长埠镇、黄洲镇、新民乡、长均乡
建设规模及内容：“临水临崖”隐患路段共计16.006千米（涉及万埠镇、长均乡、鼎湖镇、黄洲镇、长埠镇、新民乡）全部安装护栏。
六、安义县城乡统筹供水保障项目
牵头领导：高小华
责任单位：县水利局
配合单位：各乡镇（处）、县自来水公司
建设规模及内容：新建输水管网8.0km，新建配水管网322km、更新改造12.6km；新建消毒设施3台；入户水表安装10681块；水质状况实时监测建设3处，信息自动化监控系统建设4处；划定水源保护区9处。项目建成后将形成24393m³/日的供水能力。
七、安义县“一老一小一困”关爱服务和生活保障项目
牵头领导：朱志翔
责任单位：县民政局
配合单位：各乡镇（处）
建设规模及内容：①为鳏寡孤独老人、高龄老人、经济困难老人提供助餐、助浴、助洁、助医等居家上门服务；②依托县未成年人救助保护中心、“一老一小”幸福院、儿童之家平台，为全县留守儿童开展探视巡访、救助保护、心理疏导、多元教育等服务；③截至2024年12月底，我县城乡低保8553人、特困供养对象807人，孤儿和事实无人抚养儿童205人。2025年每月根据动态调整人数，及时发放困难群众生活保障资金。
八、南昌西二绕城高速公路安义县互通连接线路域环境提升工程
牵头领导：刘彬
责任单位：县交通运输局
配合单位：县城投集团
建设规模及内容：对南昌西二绕安义县境内四个互通连接线路域环境进行提升，增加行道树和路灯，对平交口进行绿化提升。
九、安义县普惠托育服务建设项目
牵头领导：杨武
责任单位：县卫健委
配合单位：龙津镇、县人民医院、县中医院、安义中学
建设规模及内容：建设县人民医院、县中医院及安义中学3家用人单位托育点，龙津镇凤凰小区、城北村2个社区嵌入式托育点，每个点位开设20个托位，共增加托位100个，购置必备设施。
十、安义县基层医疗及急救能力提升项目
牵头领导：杨武
责任单位：县卫健委、县红十字会
配合单位：各乡镇
建设规模及内容：建设和改造提升10个乡镇的部分村卫生室，新增相应医疗设备设施，提升基层医疗服务能力水平。在全县培训、新增救护员（含CPR+AED）不少于654人，普及培训应急救护知识不少于4500人，根据实际需求，在学校、景区、乡镇、社区等人群密集场所投放6台AED，织密群众生命安全保护网，助力平安安义、健康安义建设。
各部门、各乡镇（处）要认真贯彻以人民为中心的发展思想，加强组织领导，精心部署实施，提高政治站位。将按时全面完成各项民生实事作为重要政治任务抓紧抓实，确保民生实事件件落地见效。
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