附件1

安义县2026年县重点推进项目投资计划表
	序号
	项目名称
	项目业主
	责任单位
	建设规模及主要建设内容
	建设
性质
	开工时间
	竣工时间
	总投资

（万元）
	2026年度投资计划（万元）
	投资类型
	督导

县领导
	挂点

县领导
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	116
	
	
	
	
	
	1603838.63
	730544.33
	
	
	
	

	
	一、高新园区发展项目
	46
	
	
	
	
	
	691396.46
	407692
	
	
	
	

	1
	安义县高新园区新材料产业园标准厂房建设项目一期
	安义县工业投资发展有限公司
	江西安义高新园区管委会
	项目用地面积约49.04亩，总建筑面积为53134.85㎡，主要建设内容包括6栋建筑，其中4栋丙类厂房、1栋仓储用房、1栋产业服务中心和食堂，以及其他室外配套工程、周边市政道路提升及市政管线改造等。
	续建
	2024.09 
	2026.06 
	21042 
	14042 
	政府投资
	蔡建强
	赵  伟
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	2
	汉江药业药用辅料、原料药研制生产项目
	江西汉江药业有限公司
	江西安义高新园区管委会
	规划用地35亩，新建厂房、仓库、研发综合楼、锅炉房、消防水池、环保设施区等建筑。配置美国安捷伦高效液相色谱仪、气相色谱仪、傅里叶红外光谱仪及原子吸收分光光度计等设备。计划生产4种原料药、42种药用辅料、2种食品添加剂等产品。
	续建
	2025.03 
	2026.10 
	14600
	5600 
	民间投资
	蔡建强
	赵  伟
	1.市重大重点
5.县重点推进

	3
	安义北潦河流域综合治理工程
	江西安义高新园区管委会
	江西安义高新园区管委会
县生态环境局
	项目主要建设内容包括污水收集管网工程、水生态保护修复工程以及水生态环境监控能力建设工程。
（1）污水收集管网工程：12.09km污水管网重建，配套道路的破除及修复等工程。
（2）水生态保护修复工程：河道整治全长9.12km，其中河道清淤9.12km，河道生态护岸6.79km；新建生态隔离带1.55万㎡，水生植物种植约0.51万㎡。
（3）水生态环境监控能力建设工程：新增4套水质、流量、视频监测设施；新增5套拦污闸并附属水质在线监测设施；新增分水闸1座，新建事故应急池1座，新增提升取水装置1套。
	新建
	2026.06 
	2027.12 
	15754 
	13000
	政府投资
	蔡建强
	谭翼直
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	4
	安义县建工新材料产业标准厂房建设及基础设施配套工程项目
	江西安义高新园区管委会
	江西安义高新园区管委会
	项目建设单层标准化厂房，配套服务用房，以及停车场，给排水、电气、消防、道路等配套工程。
	新建
	2026.09 
	2028.12 
	57000 
	10000
	政府投资
	蔡建强
	谭翼直
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	5
	江西安义高新技术产业园化工集中区地下水污染风险管控及修复项目
	江西安义高新园区管委会
	江西安义高新园区管委会
县生态环境局
	阻隔墙建设38811㎥，抽出处理地下水248160㎥，抽水井建设40口，应急井39口，长期监测井38口，在线监测系统1套。
	新建
	2026.09
	2028.09
	6700
	5000 
	政府投资
	蔡建强
	赵  伟
	1.市重大重点
5.县重点推进

	6
	安义门窗特色产业小镇（二期）及屋顶分布式光伏发电项目
	安义县工业投资发展有限公司
	县工投公司
	项目总用地面积为147095.00㎡（约220亩），总建筑面积为173726.37㎡，分为7个地块，其中：1块为商业商务用地，6个地块为生产用地。商业商务用地建设内容为展销市场与配套服务功能，总用地面积23421.00㎡，总建筑面积为30822.85㎡；生产基地1-6#地块建设内容均为厂房、配套综合楼等，总用地面积123674㎡，总建筑面积142903.52㎡其中厂房107967.89㎡，配套综合楼34935.63㎡。
	续建
	2024.03
	2026.06
	44468 
	16468 
	政府投资
	蔡建强
	谭伯乐
刘  彬
	1.市重大重点
2.市重点推进
3.省大中型
5.县重点推进

	7
	安义城东片区城镇污水处理改造扩容工程
	安义县工业投资发展有限公司
	县工投公司
	项目建设规模为日处理量1.5万吨，出水排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。新建安义县高新技术产业园区污水处理厂三期项目主体工艺包含一级预处理段、二级生化处理段及三级深度处理段，主要建设内容如下：一级预处理段主要建设内容包括：粗格栅及提升泵房、细格栅沉砂池、事故调节池、初沉池。二级生化处理段主要建设内容包括：水解酸化池、MBBR生化池、二沉池。三级深度处理段主要建设内容包括：微砂沉淀池、滤布滤池、活性炭吸附池、接触消毒池。
	新建
	2026.06 
	2028.06 
	13000
	5000
	政府投资
	蔡建强
	赵  伟
杨  武
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	8
	江西金霆铝业有限公司2.3952MW屋顶光伏项目
	安义县工云投供应链管理有限公司
	县工投公司
	项目装机容量为2.3952MW，采用光伏组件彩钢瓦顺坡平铺安装方式，总计铺设光伏组件约3895块，配套逆变器，交流汇流箱子直流汇流箱等多套电气设备。
	新建
	2026.01
	2026.07
	670
	670
	政府投资
	蔡建强
	赵  伟
	5.县重点推进

	9
	安义高新园区化工新材料配套仓储中心1.75MW分布式光伏项目
	安义县工业投资发展有限公司
	县工投公司
	利用现有的安义高新园区化工新材料配套工仓储中心厂房及建筑物屋顶安装光伏组件，项目装机容量为1.75MW，采用光伏组件彩钢瓦顺坡平铺安装方式，总计铺设光伏组件约2777块，配套逆变器，交流会流箱子直流汇流箱等多套电气设备。
	新建
	2026.02
	2026.08
	600
	600
	政府投资
	蔡建强
	赵  伟
	5.县重点推进

	10
	南昌一众工业型材技改项目
	南昌一众有限公司
	龙津街道
县工投公司
	建设12000㎡标准厂房及配套设施，购置20台分解机、粉碎机、拆解机等设备。
	新建
	2026.05
	2027.12
	18000
	16000
	民间投资
	蔡建强
	张祖青
赵  伟
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	11
	中铁十九局万沃鑫外加剂项目
	中铁十九局南昌万沃鑫材料科技有限公司
	龙津街道
	规划用地20亩（化工用地），主要从事混凝土外加剂生产制造。
	新建
	2026.06
	2027.06
	20000
	10000
	民间投资
	蔡建强
	谭翼直
刘万英
	1.市重大重点
5.县重点推进

	12
	友诺户外用品生产基地项目
	江西丰安铝业有限公司
	龙津街道
	计划租赁厂房2万平方米，主要生产休闲金属用品、伞篷制品、户外烤炉、布艺家居、户外家具及相关配件的设计、研发、进出口销售。
	新建
	2026.09
	2027.12
	10000
	2000
	民间投资
	蔡建强
	张祖青
	5.县重点推进

	13
	江西嘉优格铝型材生产技改项目
	江西嘉优格铝业有限公司
	龙津街道
	拟购挤压机12台、时效炉2台、喷涂等生产设备，新增挤压生产线4条及喷涂生产线1条等设备。
	新建
	2026.09 
	2027.09 
	10000
	2000
	民间投资
	蔡建强
	刘万英
	5.县重点推进

	14
	金祥亚麻亚麻纱生产二期项目
	江西金祥亚麻纺织有限公司
	鼎湖镇
	项目总建筑面积约72900.70㎡，其中一期已建建筑25679.32㎡；二期新建建筑面积27806.7㎡，主要建设二期亚麻生产厂房18549.30㎡，综合楼9257.40㎡；三期建设生产厂房19414.68㎡，购置栉梳机、并条机、粗纱机、细沙机、烘干机、络筒机等主要设备，形成年产3500吨亚麻纱线。
	续建
	2024.08
	2026.06 
	15000
	5000
	民间投资
	蔡建强
	谭翼直
	1.市重大重点
5.县重点推进

	15
	江西迈拓金属材料有限公司生产精密金属铸造项目
	江西迈拓金属材料有限公司
	鼎湖镇
	主要建设新型不锈钢铸件生产车间21000㎡，购置空压机、钻孔机、组装流水线、抛光机、水磨机、平磨机等设备。拟建年产2000吨新型不锈钢铸件产线。
	续建
	2025.12
	2027.12 
	800 
	500
	民间投资
	蔡建强
	金  栋
	1.市重大重点
5.县重点推进

	16
	江西川强新材料有限公司4.0MW光伏发电项目
	江西川强新材料有限公司
	鼎湖镇
	主要进行屋顶改造，建设自发自用屋顶光伏系统。
	新建
	2026.01 
	2026.12 
	700
	700
	民间投资
	蔡建强
	金  栋
	5.县重点推进

	17
	荣凯实业屋顶分布式光伏发电项目
	南昌荣凯实业有限公司
	鼎湖镇
	利用现有的南昌荣凯实业有限公司厂房及建筑物屋顶安装光伏组件、逆变器等光伏发电系统，项目设计规模为3.5MW，采用自发自用，余电上网的模式。
	新建
	2026.06 
	2026.12 
	700
	700
	民间投资
	蔡建强
	金  栋
	5.县重点推进

	18
	荣凯不锈钢屋顶分布式光伏发电项目
	南昌荣凯不锈钢有限公司
	鼎湖镇
	利用现有的南昌荣凯不锈钢有限公司厂房及建筑物屋顶安装光伏组件、逆变器等光伏发电系统。项目设计规模为5.99MW，采用自发自用，余电上网的模式。
	新建
	2026.06 
	2026.12 
	500
	500
	民间投资
	蔡建强
	金  栋
	5.县重点推进

	19
	江西辉煌铝业有限公司高性能新材料生产线项目
	江西辉煌铝业有限公司
	鼎湖镇
	利用厂区及现有公用设施，建2个主铸造井3.2ｍ*3.2ｍ*10.5ｍ、2个副铸造井3.2ｍ*3.2ｍ*11.5ｍ，购置2台30T倾动炉、1台60T熔炼炉、2套液压铸造系统、一台锯切机组、一台炒灰球磨一体机、一套除尘系统等生产设备，新增高性能新材料铸造生产线2条、高性能新材料熔炼生产线1条，总占地面积2304㎡，建成年产50000吨高性能新材料生产规模。
	新建
	2026.07
	2027.03
	800
	600 
	民间投资
	蔡建强
	金  栋
	5.县重点推进

	20
	南昌绿动交投安义县乡村振兴风电项目
	南昌绿动交投智慧能源科技有限公司
	万埠镇
	项目分两期进行建设：拟规划安装8台5MW风机，装机容量40MW，预计年上网电量7000万kWh，年等效满负荷小时数为1750h；二期后期：以国家电投集团江西电力有限公司火电项目直配的新能源建设指标，在安义县规划安装总计200MW风机。
	新建
	2026.09 
	2027.12
	21000 
	10000
	民间投资
	蔡建强
	黄  群
	1.市重大重点
5.县重点推进

	21
	江西南物循环汽车拆解中心项目
	江西省南物循环科技有限公司
	万埠镇
	项目计划用地92.12亩，总建筑面积25857.31㎡，项目建成后基地将具备5万辆/年报废汽车拆解能力及33万吨废钢循环利用配送能力。
	续建
	2025.06 
	2026.12 
	38000
	24000
	民间投资
	蔡建强
	余建国
许  立
	1.市重大重点
5.县重点推进

	22
	晶安高科标准厂房建设项目
	江西晶安高科技股份有限公司
	万埠镇
	项目占地面积为2934.12㎡，总建筑面积5810.52㎡，主要建设内容包括扩建锆产品配套原辅料仓库1#；扩建锆产品配套成品仓库2#。购置主要设备有行车、监控系统、电子台秤等。
	新建
	2026.07
	2026.12
	3000
	3000
	民间投资
	蔡建强
	黄  群
	1.市重大重点
5.县重点推进

	23
	金霆铝业厂区综合改造升级项目
	江西金霆铝业有限公司
	石鼻镇
	项目占地约70亩，升级改造厂房面积约36000m²，翻新装修宿舍楼约7000m²。
	新建
	2026.02 
	2026.12
	3000
	3000
	民间投资
	蔡建强
	杨  峻
	1.市重大重点
5.县重点推进

	24
	江西天一铝业有限公司5000T工业型材挤压生产线项目
	江西天一铝业有限公司
	东阳镇
	利用现有生产厂房，购置5000吨铝型材挤压生产设备，建成年产4.32万吨工业型材生产规模。
	新建
	2026.01
	2026.06
	3024
	3024
	民间投资
	蔡建强
	赵  伟
	1.市重大重点
5.县重点推进

	25
	东阳镇75MW风力发电乡村振兴项目
	苏州协鑫零碳能源科技有限公司
	东阳镇
	东阳镇建设集中式风电12个机位点，初步规划容量7.5万千瓦。
	新建
	2026.09 
	2027.12
	45000 
	20000
	民间投资
	蔡建强
	谭翼直
	1.市重大重点
5.县重点推进

	26
	江西天一铝业年产50000吨高性能新材料项目
	江西天一铝业有限公司
	东阳镇
	利用厂区公用设施并对熔铸车间进行提升改造，拆除1台25T固定式熔铸炉、1台35T固定式熔铸炉及1套25T钢丝绳铸造系统，对原有1个铸造井扩容为13.6㎡，新建1个主铸造井13.6㎡、2个副铸造井12㎡，购置2台30T倾动炉、1台60T熔化炉、2套液压铸造系统、炒灰球磨一体机、除尘系统等设备，建成年产50000吨高性能新材料生产规模。
	新建
	2026.01
	2026.12
	5000
	5000
	民间投资
	蔡建强
	赵  伟
	1.市重大重点
5.县重点推进

	27
	江西省耀扬铝业年产3万吨工业型材项目
	江西省耀扬铝业有限公司
	东阳镇
	新建生产车间13748㎡、综合楼3567.2㎡，新上8条工业型材挤压生产线及相关核心生产设备，建成年产3万吨工业型材生产规模。
	新建
	2026.07
	2026.12
	10000 
	10000 
	民间投资
	蔡建强
	谭翼直
	5.县重点推进

	28
	江西柯洛比高端新型建材有限公司年产高档雨棚项目
	江西柯洛比高端新型建材有限公司
	东阳镇
	利用现有厂房及公用设施建设2条雨棚生产线项目，将形成年产6万平方米的生产能力。
	新建
	2026.05
	2026.12
	1000
	1000
	民间投资
	蔡建强
	赵  伟
	5.县重点推进

	29
	江远太阳能光伏屋顶项目
	江西江远材料科技有限公司
	长埠镇
	本项目计划利用江远材料科技有限公司屋顶进行光伏建设。
	新建
	2026.08
	2026.12 
	938 
	938 
	民间投资
	蔡建强
	张  帆
	5.县重点推进

	30
	华宋年产2万吨精品米项目
	安义县华宋种养专业合作社
	长埠镇
	建设厂房、仓库、办公楼和配套设施。建设精品米加工生产线。
	新建
	2026.06 
	2027.06
	9000
	4500
	民间投资
	蔡建强
	雷清平
	1.市重大重点
5.县重点推进

	31
	鼎力新材年产3000吨高端压铸配件
	南昌鼎力高新材料有限公司
	长埠镇
	本项目建筑面积约10000㎡，其中厂房面积9000㎡，办公楼及生活区面积约1000㎡。主要从事压铸配件的生产与销售，购买中频熔炼炉、压铸机、数控车、激光热处理设备、回火炉、无心磨床、抛丸机等生产设备。
	新建
	2026.06 
	2026.12 
	24000 
	24000 
	民间投资
	蔡建强
	张  帆
	5.县重点推进

	32
	黄洲镇75MW风力发电乡村振兴项目
	安义赣智黄洲新能源有限公司
	黄洲镇
	在黄洲镇建设集中式风电12个机位点，初步规划容量7.5万千瓦。
	新建
	2026.09 
	2027.12 
	40000 
	19750
	民间投资
	蔡建强
	熊  斌
赵  伟
	1.市重大重点
5.县重点推进

	33
	中迅农化农药生产线技改项目
	江西中迅农化有限公司
	黄洲镇
	更新农药生产线。扩建生产车间，购进农药生产设备，扩充生产线。
	新建
	2026.09 
	2027.12 
	4000 
	1500 
	民间投资
	蔡建强
	林旭东
	1.市重大重点
5.县重点推进

	34
	中浦建材年发电500万度光伏项目
	江西中浦建材有限公司
	黄洲镇
	购进一批光伏发电设备，项目建成后年发电量可达500万度。
	新建
	2026.03 
	2026.12 
	800
	800
	民间投资
	蔡建强
	熊  斌
	5.县重点推进

	35
	华能正一不锈钢分布式光伏项目
	江西正一不锈钢有限公司
	黄洲镇
	购进一批光伏发电设备，项目建成后年发电量可达600万度。
	新建
	2026.06
	2026.12
	800
	800
	民间投资
	蔡建强
	林旭东
	5.县重点推进

	36
	新龙丰光伏发电项目
	新龙丰铝业有限公司
	黄洲镇
	购进一批光伏发电设备，项目建成后年发电量可达500万度。
	新建
	2026.06 
	2026.12 
	1000
	1000
	民间投资
	蔡建强
	万  菁
	5.县重点推进

	37
	江西金德锂2万吨碳酸锂产线升级改造与副产品深加工提质增效项目
	江西金德锂新能源科技有限公司
	乔乐乡
	利用现有碳酸锂103、104生产车间，引进明矾相关生产设备，建设明矾深加工生产线。
	新建
	2026.09
	2027.02
	35000 
	15000
	民间投资
	蔡建强
	余  超
	1.市重大重点
5.县重点推进

	38
	江西利印斯年产2万吨新型环保油墨及1万吨胶粘剂生产项目
	江西利印斯新材料有限公司
	乔乐乡
	项目规划化工用地32.56亩，总建筑面积39380㎡，新建厂房、仓库、研发综合楼、工程房、锅炉房、消防水池、埋地储罐区等设施，引进新型环保油墨及胶粘剂生产设备。
	续建
	2025.03 
	2027.03 
	50000 
	30000
	民间投资
	蔡建强
	赵  伟
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	39
	江西安德力有机硅检测中心建设项目
	江西安德力高新科技有限公司
	乔乐乡
	将3号楼改建为实验室，并安置各类化学分析仪器设备，主要作为有机硅项目配套检测实验室，同时兼顾办公、研发等相关辅助功能。
	新建
	2026.09
	2027.12
	1500
	500
	民间投资
	蔡建强
	余  超
	1.市重大重点
5.县重点推进

	40
	江西安德力年产1.38万吨有机硅弹体项目
	江西安德力高新科技有限公司
	乔乐乡
	改造现有109车间，并建设有机硅弹体项目。
	新建
	2026.05
	2028.09
	10000
	5000
	民间投资
	蔡建强
	余  超
	1.市重大重点
5.县重点推进

	41
	江西恒希建材100万米（6Kv以下）电线电缆包装分拣项目
	江西恒希建材有限公司
	新民乡
	本项目计划对现有厂房、办公楼进行翻新改造，新增6套自动化包装分拣、检测设备（如智能编织机、光谱分析仪等），聚焦生产高端铜线绞丝及衍生产品（如镀银线、镀镍线、铜编织线），打造“技术+服务”一体化生产模式，并增设相关五金配件产品展示区、营销部等功能区。
	续建
	2025.09
	2027.06 
	14200
	6100
	民间投资
	蔡建强
	高小华
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	42
	保源节能科技年产2000吨门窗隔热条项目
	南昌市保源节能科技有限公司
	新民乡
	本项目计划用地4000㎡，对现有厂房进行改造提升，购置30条门窗隔热条生产线，包括挤出机、成型辅机等设备，主要从事门窗隔热条的生产与销售。
	新建
	2026.06
	2026.12
	10000
	10000 
	民间投资
	蔡建强
	高小华
	1.市重大重点
5.县重点推进

	43
	苏洋中空玻璃技改项目
	南昌苏洋玻璃有限公司
	长均乡
	主要建设生产厂房及研发中心楼，总建筑面积约6400㎡，并新增油砂玻璃生产线1条。
	新建
	2026.06 
	2026.12
	18000 
	18000 
	民间投资
	蔡建强
	詹晓庆
晏洪海
	1.市重大重点
5.县重点推进

	44
	南昌高飞铝型材技改项目
	南昌高飞铝材供应链管理有限公司
	长均乡
	对厂房进行提升改造，购置3台航吊、4台铝棒炉，4台实效炉，新增4条铝型材生产线。
	续建
	2025.06 
	2026.06 
	800 
	400
	民间投资
	蔡建强
	晏洪海
	1.市重大重点
5.县重点推进

	45
	江西大自然集成墙板生产基地项目
	南昌市亚鑫装饰材料有限公司
	长均乡
	主要是对生产车间、产品展示研发中心进行提升改造，购置物联网智能供料系统、全自动配料混料输送系统、粉料全自动混配系统、高精度PVC辅料自动配料系统等设备，建成2条大自然集成墙板生产线。
	新建
	2026.05 
	2026.08
	2000
	2000
	民间投资
	蔡建强
	詹晓庆
	1.市重大重点
5.县重点推进

	46
	安义现代智慧针纺产业园项目
	江西柏辉纺织服装有限公司
	县红山管理处
龙津街道
	项目用地350亩，总建筑面积390732.65㎡，建设内容包括新建厂房298726.31㎡，办公楼15383.12㎡，仓库36203.39㎡，改造员工宿舍及食堂27035.34㎡等。购置1200台设备，新建30条生产线等。
	续建
	2023.06
	2027.06
	90000 
	80000
	民间投资
	蔡建强
	谭翼直
刘万英
	1.市重大重点
5.县重点推进

	
	二、职教新区建设项目
	9
	
	
	
	
	
	367845.28
	91273.34
	
	
	
	

	47
	安义县南昌职业大学职教城校区项目
	南昌职业大学
	南昌职教城管委会
	项目用地918亩，规划建筑面积约54.79万平方米，包括教学楼、综合楼、实训（实验）楼、体育馆、食堂、学生公寓、教职工宿舍、科技产业楼、附属设施等。预计建成后，职教城校区在校师生将达1万人以上。
	续建
	2022.12 
	2027.09 
	250000
	50000
	民间投资
	刘万英
	张  帆
万  菁
高小华
	1.市重大重点
2.市重点推进
5.县重点推进

	48
	中国南昌现代职教城职业教育产业园项目一期项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	项目位于兴才路以南、工匠大道以西、职教大道以北。总占地面积115.95亩，总建筑面积99435.37㎡，其中地上建筑面积91916.04㎡，地下建筑面积7519.33㎡，主要包括图书行政楼、实训楼、公共教学楼、食堂及师生活动中心、学生宿舍及单身教师公寓、人防地下车库、室外体育场地、室外景观工程、室外道路等内容。
	续建
	2025.07 
	2028.12 
	50000
	15000
	政府投资
	刘万英
	张  帆
万  菁
高小华
	1.市重大重点
2.市重点推进
5.县重点推进

	49
	中国（南昌）现代职教城自来水扩容配套管网工程
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	一期建设包括：职教大道、南山大道、工匠大道，起点为安黄公路至龙安大道，全长约8562m。
二期建设包括：科技大道、尚勤路、尚锦路、兴才路部分路段的给水管道。本次铺设给水管道从南山大道至文富路区间全长约282m。
三期建设包括：安黄公路、南福大道、文德路、兴才路、文福路等之外的2个加压站。
	续建
	2022.09 
	2026.10 
	15066
	10066
	政府投资
	刘万英
	张  帆
高小华
	1.市重大重点
5.县重点推进

	50
	中国南昌现代职教城配套电力建设一期项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	由110KV城南变电站出线，路由龙安大道、职教大道、工匠大道、南山大道、中国（南昌）现代职教城部分路网I等项目，为职教城片区供电，建设总长约17.5km。
	新建
	2026.02 
	2026.12 
	1857.34
	1857.34
	政府投资
	刘万英
	张  帆
高小华
	5.县重点推进

	51
	安义县公共实训基地建设项目
	南昌职教城
管委会
	南昌职教城管委会
	总用地面积7147.78㎡（约合10.72亩），总建筑面积6923.12㎡，容积率0.97，绿地率31%，建筑密度20.84%，地上五层。
	续建
	2025.05 
	2027.12 
	3523
	1523
	政府投资
	刘万英
	张  帆
张祖青
高小华
	5.县重点推进

	52
	安义县鄱阳湖水系水环境综合治理项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	新建污水管网2公里；垃圾收运100吨/日，河道湖库垃圾清理1万吨。河湖污染底泥清理10万立方米，生态护岸5公里，人工湿地建设1㎞²，生态沟渠4公里，生态隔离带2㎞²等，水工程水域面积合计149.62万平方米；对南福河、湖下河、兴才河及安南河进行提升整治，整治河道总长5.92km。
	新建
	2026.09 
	2027.11 
	5000
	2000
	政府投资
	刘万英
	张  帆
高小华
	1.市重大重点
5.县重点推进

	53
	中国（南昌）现代职教城引调水工程
	县水利局
	县水利局
	潦河新建引水泵站（功率约3×500kW），引水规模15万方/天，引水管径DN1200，管线长2.94Km；新建2#一体化预制泵站（功率约2×45Kw），提水规模2万方/天，提水管径DN300，管道总长2.04Km；新建3#一体化预制泵站（功率约1×45kW），提水规模1万方/天，提水管径DN200，管道总长0.265Km；对舒家水库、前溪水库、深垅水库进行清淤防渗处理；对南福河、湖下河、兴才河及安南河进行提升整治。
	续建
	2025.12 
	2028.11 
	20974.92
	4177
	政府投资
	刘万英
	高小华
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	54
	安义职校职教城校区产教融合基地项目
	安义县职业技术学校
	县教体局
南昌职教城管委会
	总用地面积65.14亩，项目总建筑面积39010㎡，主要新建教学实训楼30123㎡，图书馆1050㎡，室内体育用房1650㎡，教学辅助及行政用房2850㎡，学生宿舍（公寓）7875㎡，单身教师宿舍（公寓）405㎡，食堂1800㎡，后勤及附属用房3900㎡，室外运动场15000㎡，围墙、给排水、强弱电等附属工程等。
	新建
	2026.09
	2028.12
	19424.02
	6000
	政府投资
	刘万英
	谭伯乐
张  帆
万  菁
高小华
	1.市重大重点
5.县重点推进

	55
	安义就业实训基地建设项目
	县人力资源和社会保障局
县教投公司
	县人力资源和社会保障局
南昌职教城管委会
	建设1栋框架结构建筑（1栋5层单体建筑），主要包括实训区、教研室，规划总用地面积13571.13㎡，总建筑面积6918㎡，并购置钳工、电工、汽修、数控、电商等工种实训设备，以及项目区内供配电、给水、绿化及消防等配套设施的建设。
	新建
	2026.09 
	2028.05 
	2000
	650
	政府投资
	刘万英
	张  帆
余  超
高小华
	5.县重点推进

	
	三、全域旅游创建项目
	13
	
	
	
	
	
	21300
	17100
	
	
	
	

	56
	安义县博物馆馆藏文物保护开发项目
	安义县文化中心
	县文化广电旅游局
	建设文物数据展示平台；对安义县博物馆文物库房环境、展厅重点文物保存展示微环境进行湿度调控工作，同时在馆内建立一套文物保存环境监测系统。并对馆内部分文物进行修复。
	新建
	2026.04 
	2026.12 
	1000
	1000
	政府投资
	晏洪海
	杨  峻
刘  彬
	5.县重点推进

	57
	安义县低空经济科普研学基地建设项目
	县文化广电旅游局
	县文化广电旅游局
	建设低空经济科普馆、研学馆、体验馆及飞行营地。
	续建
	2025.08 
	2026.12 
	2000
	1500
	民间投资
	晏洪海
	杨  峻
刘  彬
	5.县重点推进

	58
	安义古村游乐园项目
	江西安义古村群旅游开发有限公司
	安义古村群管委会县旅游公司
	主要建设内容：蝴蝶谷大棚拆除、场地平整、通水通电、游乐园地面硬化、周边草皮铺设；游乐项目为：古村福娃、滑雪娱乐城堡、冰雪世界、萌宝甜品乐园、皮皮跑酷、冰河游行记、小熊避暑池、飞天大盗、小猫钓鱼、深海潜水、水上乐园等娱乐项目。
	新建
	2026.04
	2026.12 
	1000
	1000
	民间投资
	晏洪海
	杨  峻
刘  彬
	5.县重点推进

	59
	安义古村唐樟片区“祈福文化园”综合提质项目
	江西安义古村群旅游开发有限公司
	安义古村群管委会县旅游公司
	1.唐樟周边环境整治：清理及景观优化约1500㎡区域；2.古树保护：为唐樟古树增设30米范围防护围栏；3.祈福广场建设：新建400㎡硬质铺装广场（含祈福标识）；4.观景台建设：新建约500㎡观景平台（高度约25米，含护栏、休憩设施）；5.唐樟休憩长廊：新建100㎡仿古风格休憩长廊；6.配套设施：完善唐樟周边给排水、照明等基础管网。
	新建
	2026.09
	2026.12
	2000
	2000
	民间投资
	晏洪海
	杨  峻
刘  彬
	5.县重点推进

	60
	南昌耀安文旅有限公司水上乐园项目
	南昌耀安文旅有限公司
	龙津街道
	建筑面积约8000㎡，南昌耀安文旅有限公司是一家专业从事旅游项目开发、设施娱乐活动管理的企业，拟在功夫考拉乐园现有基础上，打造全季候、全年龄段的综合性水上乐园。新建室内室外两个大型恒温游泳池（包含恒温泳池区、亲子戏水区、功能池等）、设备房及水处理系统、景观与亮化等配套设施。
	续建
	2025.11 
	2026.06 
	3200
	2000
	民间投资
	晏洪海
	金  栋
张祖青
刘万英
	5.县重点推进

	61
	鼎湖镇前溪潮玩箱村水上乐园项目
	江西出友生态旅游发展有限公司
	鼎湖镇
	项目总用地面积约300亩，主要为水库水面。分两期建设，一期主要投入部分电动水上卡丁船、电动冲浪板、电动观光船等水上游乐设施，配套建设游船码头，修缮周边路网、鱼塘，完善绿化，实施木屋装修等工作。二期主要投入部分电动水上游乐设施，在水岸边建设部分可移动式特色民宿，实施游客服务中心装修等。
	续建
	2025.08
	2026.12 
	3000
	1000
	民间投资
	晏洪海
	金  栋
	5.县重点推进

	62
	坪口乡村运营提升项目
	江西车老大汽车服务有限公司
	万埠镇
	在坪口乡村运营点基础上，维护新增业态，包含大尺寸led显示屏用于氛围宣传，打造约80亩春香柚基地，打造休闲旅游采摘一体的旅游点。
	新建
	2026.01 
	2026.12 
	500
	500
	民间投资
	晏洪海
	余建国
	5.县重点推进

	63
	闵埠村司机驿站服务综合体项目
	闵埠村委会
	东阳镇
	闵埠村司机驿站项目是个含充电加油、汽修等车辆服务区；幸福食堂、爱心超市、便民药房等生活服务区，农产品展厅、青年公寓等文旅区为一体的多功能驿站。
	新建
	2026.04
	2026.12
	600
	600
	政府投资
	晏洪海
	胡细珍
	5.县重点推进

	64
	长埠镇“匠心·食韵”江西涂表嫂非遗美食制作体验项目
	江西涂表嫂食品有限公司
	长埠镇
	打造以“霉豆腐”等非遗农产品为主题的展馆及体验项目，以“见人见物见生活”的非遗保护理念为核心，通过沉浸式体验，让非遗美食从“可品尝”变为“可感知、可体验、可学习、可消费”的文化产品。
	续建
	2025.12
	2026.09
	500
	200
	民间投资
	晏洪海
	张  帆
雷清平
	5.县重点推进

	65
	黄洲镇宗山米粉小镇文旅业态提升项目
	黄洲镇
	黄洲镇
	非遗米粉体验店、非遗米粉作坊提升改造，开设餐饮店，搭建网络直播电商平台。
	续建
	2025.09
	2026.12 
	500
	300
	政府投资
	晏洪海
	万  菁
	5.县重点推进

	66
	海南无花果农文旅主题项目
	江西森焱农业科技有限公司
	乔乐乡
	该项目坐落于金果小镇，占地100亩，引进海南“紫钻”等具有新品种权的无花果种类，建设集多元化种植、分级采摘体验、娱乐互动、文创产品等为一体的“无花果主题乐园”，丰富金果小镇文旅业态。
	新建
	2026.05
	2026.12 
	1000
	1000
	民间投资
	晏洪海
	余  超
石  亮
熊  伟
	5.县重点推进

	67
	新民乡新村文旅小镇规划设计
	新民乡
	新民乡
	项目用地红线面积为229.62亩。主要建设内容包括给排水管网、电气管网、场地平整、道路及广场、景观绿化等基础设施工程。
	新建
	2026.06
	2026.12 
	3000
	3000
	政府投资
	晏洪海
	陈伟峰
刘志成
高小华
	5.县重点推进

	68
	安义长均肉羊产业文旅示范区
	江西华荣畜牧发展有限公司
	长均乡
	项目主要内容有：建设完成肉羊标准化养殖钢结构大棚5000㎡、肉羊养殖自动投喂系统、羊粪收集系统、羊主题展览馆、羊餐厅等打造集养殖、观光、科普、餐饮于一体的示范区。
	新建
	2026.04
	2026.12
	3000
	3000
	民间投资
	晏洪海
	晏洪海
邓  梁
	5.县重点推进

	
	四、城乡融合提升项目
	48
	
	
	
	
	
	523296.89
	214478.99
	
	
	
	

	
	（一）城市建管
	36
	
	
	
	
	
	271321.08
	152439.93
	
	
	
	

	69
	安义县方岗粮管所4万吨粮食仓储项目
	江西省安义县粮食局方岗粮管所
	县发改委
乔乐乡
	本项目建设用地面积约为27344.26㎡（约41亩），总建筑面积24404㎡，主要新建平房仓19398㎡，粮食检测中心1125㎡，仓间棚3294㎡，配套用房（含消防池、泵房、制氮房等）527㎡，门卫室60㎡，配套建设场区道路及地面硬化、绿化、供电、给排水、消防等工程设施，以及购置配套设施设备（粮仓气调设施、粮库智能化一体设施、粮食出入库机械设备）等。项目建成后，可以新增粮食库容4万吨。
	续建
	2024.12 
	2026.06 
	9541
	6000
	政府投资
	雷清平
	谭翼直
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	70
	安义县下罗粮管所高标准粮仓二期项目
	江西省安义县粮食局下罗粮管所
	县发改委
长均乡
	本项目建设用地面积约为16802.93㎡（约25.23亩），总建筑面积14342.54㎡，主要新建平房仓11436.57㎡，仓间风雨棚2261.45㎡，质检中心644.52㎡，场区道路及地面硬化面积9000㎡，挡土墙围墙280米、铁艺护栏266米、消防池升级改造2300㎡、粮仓内三防窗108扇。配套建设绿化、供电、给排水、消防等工程设施，购置粮仓气调设施、粮库智能化一体设施、粮食出入库及保管机械设备等配套设施设备。建成后可以新增（稻谷）粮食库容2.53万吨。
	新建
	2026.06
	2027.12
	7420
	200
	政府投资
	雷清平
	谭翼直
	5.县重点推进

	71
	安义县潦河北岸污水管网及处理设施提升改造工程
	县城管执法局
	县城管执法局
	项目沿文峰路、杨梅四路、沿河路、铺设新污水管道，代替原潦河河道内截污干管污水收集排放功能，全长约5535米；对沿线污水管及已查明的错接管进行整治提升，并进行管网检测，提升污水收集率。共包含潦河北岸截污干管上岸及道路修复提升改造（含沥青加铺）、文峰路周边市政支管道改造、文峰路周边地块管网改造、隔里港截污干管上岸、沿河截污干管修复、智慧排水平台建设等子项目。
	新建
	2026.03 
	2027.12 
	12000
	8300
	政府投资
	黄  群
	谭伯乐
刘  彬
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进
6.民生实事

	72
	安义县生活垃圾分类收集及压缩转运站项目
	县城管执法局
	县城管执法局
	新建1栋生产管理用房、1栋生活垃圾压缩转运车间、1栋厨余垃圾转运车间、1栋门卫室及废水收集池、室外道路、绿化、室外环卫停车场、围墙、给排水、电力、装饰装修、充电桩等基础设施和配套工程，并购置垃圾压缩转运、转运车辆、环卫车辆等相关设备设施。项目规划用地面积为17626.80㎡（约26.44亩），建筑占地面积2633.20㎡，建筑密度为14.94%，总建筑面积：3149.75㎡、计容建筑面积4670.20㎡、容积率为0.26，绿地面积5473.81㎡、绿地率31.05%，购置竖直直压式压缩机2套、料斗2套、箱体变位机2套、垃圾箱6个、中央控制系统1套、视频监视系统1套、交通指挥系统1套、大屏显示系统1套、语音广播系统1套、称重计量系统1套、车厢可卸式垃圾车5台、高压清洗机2台、真空吸污系统1套、洗地机1台、除臭与新风系统1套等垃圾压缩及配套辅助设备设施，另购置环卫车辆56辆、3立方垃圾箱15个、垃圾中转站行吊设备1套等，项目建成后，可形成350t/d生活垃圾压缩转运及20t/d厨余垃圾转运的能力。
	新建
	2026.06
	2026.11
	4672.86
	4672.86
	政府投资
	黄  群
	刘  彬
	5.县重点推进

	73
	安义县隔里港水环境综合治理项目
	县城管执法局
	县城管执法局
县生态环境局
	1.新建污水处理厂中水回用处理设施1座，规模2万吨/d；2.对隔里港河段清淤约1km；3.生态隔离带约0.42公顷；4.生态护岸约2km。
	新建
	2026.03
	2026.12
	3984.54
	3984.54
	政府投资
	黄  群
	刘  彬
	5.县重点推进

	74
	安义县城镇农贸市场建设项目（一期）
	县城管执法局
	县城管执法局
	主要建设城南鼎湖镇农贸市场2000㎡、附属用房120㎡、门卫10㎡、车位30个、充电桩10个以及配套道路、围墙、给排水、强弱电、消防、监控等配套设施。改造石鼻镇农贸市场3500㎡和摊位65个，改造升级排水、照明、通风、消防、卫生、监控等配套工程。
	新建
	2026.09
	2027.12
	3000
	2000
	政府投资
	雷清平
	刘  彬
	1.市重大重点
5.县重点推进

	75
	安义县城区垃圾站及环卫设备提升改造项目
	县城管执法局
	县城管执法局
	项目改建后，形成垃圾转运能力150吨/日，较现有垃圾转运能力130吨/日增加20吨/日。预计新增年节能量17.6吨标准煤，减少碳排放量36.3吨。本项目对安义县城区乡镇范围内生活垃圾压缩站、城区及乡镇垃圾中转站设备、环卫车辆进行更新购置，淘汰老化、破损、高耗设备。其中：1.更新购置生活垃圾压缩站配套设备及车辆21套；2.更新购置城区及乡镇垃圾中转站配套设备及车辆54套；3.更新购置环卫车辆139辆。
	续建
	2025.12
	2026.10 
	7114
	2940
	政府投资
	黄  群
	刘  彬
	1.市重大重点
5.县重点推进

	76
	安义县应急物资仓储物流基础建设项目
	安义县应急管理局
	县应急局
	本项目建设用地面积约为26713.3㎡（约40.07亩），总建筑面积34700.00㎡，主要建设应急物资仓库26600.00㎡，配套辅助用房2500.00㎡，冷库5600.00㎡，紧急疏散场地1200.00方米，场区道路及地面硬化面积2563.47㎡，封闭围墙800米、停车场3000.00㎡。配套建设绿化、供电、给排水、消防等工程设施，购置配套应急设施设备。建成后可以新增应急物资库容约6.4万吨。
	新建
	2026.12
	2027.11
	12947.41
	6000
	政府投资
	黄  群
	谭翼直
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	77
	安义县城区整体危房改造工程
	县住建局
	县住建局
	南昌市安义县城区整体危房改造工程对安义县中心城区龙津街道、石鼻镇范围内国有土地上政府产权的C类危房进行结构加固处理及破损修复，共涉及加固房屋共21栋，总建筑面积约29492.31㎡。
	新建
	2026.01 
	2026.12 
	3960
	3960
	政府投资
	黄  群
	刘  彬
	5.县重点推进

	78
	安义县老年人生活服务配套项目
	县民政局
	县民政局
县农投公司
各乡镇（街道处）
	一是为生活困难老年人发放补贴，为高龄老人发放津补贴；二是为我县特殊困难老年人开展居家上门服务，提供助餐、助洁、助急等服务；三是提升城乡助餐运营能力。
	新建
	2026.01
	2026.12
	1300
	1300
	政府投资
	雷清平
	詹晓庆
万  菁
	5.县重点推进
6.民生实事

	79
	安义县养老服务综合体建设项目
	县民政局
	县民政局
	本项目规划用地面积5333.36㎡（约8亩），设计床位数160张，新建康养楼1栋（建筑面积约6500㎡）、综合楼1栋（建筑面积约1000㎡），购置护理床160张等养老服务设施及给排水、电气、消防等配套设施。
	新建
	2026.09
	2028.12
	4407.21
	1000
	政府投资
	雷清平
	万  菁
	5.县重点推进

	80
	安义县城乡公益性墓地升级改造项目
	县民政局
	县民政局
	对安义县全县12处城乡公益性墓地升级改造项目，主要建设内容包含新建殡葬服务中心300㎡、各墓区配套环保型焚烧炉共计12套、停车场3500㎡（共计100个停车位，其中20个充电桩）、新增墓位5000个等工程。
	新建
	2026.09
	2028.12
	2630.85
	1000
	政府投资
	雷清平
	詹晓庆
万  菁
	5.县重点推进

	81
	安义滨江壹号项目
	南昌欣荣雅居旅游开发有限公司
	县住建局
县住房保障中心
	总建筑面积11.88万平方米，其中地上建筑面积7.42万平方米，总户数244户。
	续建
	2025.06
	2027.12
	43000
	30000
	民间投资
	黄  群
	刘  彬
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	82
	安义县既有住宅加装电梯项目
	县住建局
	县住建局
	2024年在县城区既有住宅加装电梯10台，2025年在县城区既有住宅加装电梯5台，2026年在县城区既有住宅加装电梯5台。
	新建
	2026.06 
	2026.10 
	200
	200
	政府投资
	黄  群
	刘  彬
	5.县重点推进
6.民生实事

	83
	安义县住宅老旧电梯更新项目
	县市监局
	县市场监管局
	15年以上电梯以旧换新7台。
	新建
	2026.09 
	2026.12
	105
	105
	政府投资
	黄  群
	余  超
	5.县重点推进
6.民生实事

	84
	安义县“旅游路”建设工程项目
	各乡镇街道（处）
	县交通运输局
	新改建农村公路约15公里。
	新建
	2026.08
	2026.12 
	3300
	3300
	政府投资
	雷清平
	刘  彬
	5.县重点推进

	85
	安义县“产业路”建设工程项目
	各乡镇街道（处）
	县交通运输局
	新改建农村公路约20公里。
	新建
	2026.08
	2026.12 
	4400
	4400
	政府投资
	雷清平
	刘  彬
	5.县重点推进

	86
	安义县“资源路”建设工程项目
	各乡镇街道（处）
	县交通运输局
	新改建农村公路约15公里。
	新建
	2026.08
	2026.12 
	3300
	3300
	政府投资
	雷清平
	刘  彬
	5.县重点推进

	87
	安义县“司机之家”建设工程
	县交通运输局
县公路中心
	县交通运输局
县公路中心
	第一期建设并完善东阳、德诺2个“司机之家”；第二期打造顺来1个“司机之家”。
	新建
	2026.04
	2026.12
	90
	90
	政府投资
	雷清平
	刘  彬
	5.县重点推进
6.民生实事

	88
	安义县公路生命安全防护建设工程
	县交通运输局
县公路中心
	县交通运输局
县公路中心
	完成36公里国省道、在册农村公路安全防护工程设施建设，具体为波型护栏、减速板、各类标志、标牌、标线等。
	新建
	2026.06
	2026.12
	450
	450
	政府投资
	雷清平
	刘  彬
	5.县重点推进
6.民生实事

	89
	安义县公交接送“学生专线”延伸工程
	县教体局
	县教体局
县交通运输局
县公安局交管大队
	开通27条乡镇“学生定制公交”，逐步延伸至自然村点接送学生，定时、定点、定车接送学生上下学，并逐步完善校车线路安防设施、学生避雨设施、临时上车点设置。
	新建
	2026.03
	2026.05
	50
	50
	政府投资
	黄  群
	万  菁
	5.县重点推进
6.民生实事

	90
	安义县第八学校（二期）项目
	县教体局
县城投集团
	县教体局
县城投集团
	安义县第八学校（二期）用地面积21072.67㎡，建筑面积14808.70㎡，包括地上建筑面积13090.88㎡，地下建筑面积1717.82㎡。设置初中18个班，容纳学生900人，主要建设内容为土建工程、装饰工程、安装工程、给排水工程、电气工程、绿化景观工程、室外道路、场地硬化工程、室外运动场地及设施等配套工程。
	新建
	2026.03
	2027.12
	6800
	3000
	政府投资
	黄  群
	万  菁
	5.县重点推进

	91
	安义普通高中提升改造
	县教体局
	县教体局
安义中学
	新建安义中学综合教学楼10000㎡；及学生宿舍楼、运动场改造。
	新建
	2026.09
	2028.12
	10200
	4050
	政府投资
	黄  群
	万  菁
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	92
	安义县社区体育中心建设项目
	县教体局
	县教体局
	新建建筑面积为2120㎡室内球馆及附属设施。
	新建
	2026.07
	2026.12
	1000
	1000
	政府投资
	黄  群
	万  菁
	5.县重点推进

	93
	安义县中医院能力提升改造建设项目
	安义县中医院
	县卫生健康委
	利用安义县人民医院老院区现有医疗设施基础，提升改造成安义县中医院新院区。对住院楼、综合楼、医技楼、感染楼进行改造，改造面积19762.03㎡，改造后床位数250张，配套完善供氧、给排水、供电、供暖、消防、场地道路、医疗废水、卫生间等配套基础设施和附属设施。
	续建
	2025.10 
	2026.12 
	9783.27
	7728.67
	政府投资
	黄  群
	杨  武
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	94
	安义县基层医疗卫生能力提升改造项目
	县卫生健康委
各乡镇（街道处）
	县卫生健康委
各乡镇（街道处）
	规范化建设一批公有产权村卫生室，提升改造26所，完善医疗设备，改善基层就医环境。开展乡村医生能力技术专项培训，内容包括基本公共卫生服务、慢性病健康管理、常见病规范诊治及急症的识别与处理、中医适宜技术等，提高基层医务人员医疗服务能力。
	新建
	2026.06 
	2026.12
	150
	150
	政府投资
	黄  群
	杨  武
	5.县重点推进
6.民生实事

	95
	安义县托育综合服务中心建设项目
	县卫生健康委
	县卫生健康委
	本项目总用地面积4094.00㎡（约6.14亩），总建筑面积2400㎡，建设1栋3层托育综合服务中心，包括婴幼儿学习、活动、管理和附属用房等，设置6个班共100个托位，完成供电、给排水、消防通风等附属工程，并配置相应的设施设备。
	新建
	2026.09 
	2027.12
	1419.08
	200
	政府投资
	黄  群
	杨  武
	5.县重点推进

	96
	G354安义东互通至鼎湖镇段公路改建（安义县南外环路）工程
	县城投集团
	县城投集团
县交通运输局
	全长约10.72km，其中新建路段约7.64km，路基宽度32m，设计速度60km/h，一级公路标准。设计内容主要为：路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施等。
	新建
	2026.05
	2027.12 
	39100
	15000
	政府投资
	雷清平
	刘  彬
杨  武
	1.市重大重点
2.市重点推进
3.省大中型
4.省重点建设
5.县重点推进

	97
	安义县高层住宅消防安全隐患整治工程
	龙津街道
鼎湖镇
	县消防救援大队
县住建局
县住房保障中心
县城市社区管委会
龙津街道
鼎湖镇
县城投集团
县自来水公司
	1.安义县龙津街道等9个社区，29个小区的消防设施更新改造，针对消防栓存在不通水、管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，预计投资约600万元，预计维修更换消防水管5000米，配齐消防水带300个，水枪300个，维修消防箱500个；
2.安义县鼎湖镇：包括2个无物业小区（46栋高层）的消防设施更新改造，针对消防栓不通水，管网损坏、消防水带、水枪缺失、消防箱损坏等消防安全设施进行全面整治，含维修更换消防水管1800米，更换消防水带80个，水枪80个，维修消防箱160个等。
	新建
	2026.09
	2026.12
	800
	800
	政府投资
	黄  群
	谭翼直
刘  彬
	5.县重点推进
6.民生实事

	98
	龙津220kV输变电工程
	国网江西省电力有限公司南昌供电分公司
	县供电公司
黄洲镇
鼎湖镇
	新建220kV变电站一座，主变2×180MVA，220kV出线4回，110kV出线7回，10kV出线20回；永修-双溪π入龙津变新建220kV线路总长10.8km；凤凰山－黄溪π入龙津变新建220kV线路总长4.5km。
	新建
	2026.03 
	2027.08 
	17354
	7000
	政府投资
	雷清平
	谭翼直
刘  彬
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	99
	2026年配电网升级改造工程
	国网江西省电力有限公司安义县供电分公司
	县供电公司
县城管执法局
各乡镇（街道处）
	新建10kV线路68.323km（其中电缆10.478km），改造10kV线路212.118km（其中电缆6.749km）。
	新建
	2026.04
	2026.12
	4000
	4000
	政府投资
	雷清平
	刘  彬
	5.县重点推进

	100
	国网江西南昌安义供电公司生产综合用房项目
	国网江西省电力有限公司安义县供电分公司
	县供电公司
	国网安义县供电公司生产综合用房（简称生产综合用房）占地面积1310.8㎡，建筑面积5000㎡，地上共6层，地下1层。建筑高度23.7m，建筑南侧为生产综合用房的主出入口，西侧为厨房出入口、东侧为多功能厅出入口。
	续建
	2025.12 
	2027.12 
	1883
	800
	政府投资
	雷清平
	刘  彬
	5.县重点推进

	101
	安义县罗丰至城北公路改造项目
	龙津街道
	龙津街道
新民乡
	工程内容包括路基、路面、桥涵、交通安全设施、路线交叉等。建设规模：本项目路线总长6.706公里，设计采用设计时速30km/h的三级公路，路基宽度7.5m，路面宽度6.5 m。拟建路面结构层为：4cmAC-13C细粒式沥青混凝土上面层+5cmAC-16C中粒式沥青混凝土下面层+16cm厚水泥稳定碎石基层（3.5MPa）+20cm厚级未筛分碎石底基层。
	续建
	2025.11
	2026.04
	1198.86
	698.86
	政府投资
	雷清平
	金  栋
	5.县重点推进

	102
	安义县背街小巷亮灯工程
	龙津街道
县城市社区管委会
	龙津街道
县城市社区管委会
	对104条背街小巷的既有路灯、灯杆及基础进行全线巡查与安全隐患排查；对损坏、老化、照度不足的路灯灯具和存在安全隐患的灯杆进行统一维修或更换。
	新建
	2026.09
	2026.12 
	260
	260
	政府投资
	黄  群
	刘万英
	5.县重点推进
6.民生实事

	103
	安义县吊钟水库安置点建设项目
	新民乡
	新民乡
	涵括在吊钟水库工程内目前正在施工。剩余资金用于房建、护坡等建设，最终投资额以县城投代建测算为准。该项目用地229.62亩，总建筑面积约8.2万平方米，共建房屋277栋。
1.主要建设内容：277栋住宅，公共活动中心、公厕、垃圾站等；
2.建设地址：新民乡塘边村老共大周边。
	续建
	2025.10 
	2026.12 
	11000
	8000
	政府投资
	雷清平
	罗国栋
陈伟峰
高小华
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	104
	安义县智慧物流园项目一期
	赣州万吉物流有限公司
	县交通运输局
县红山管理处
	项目占地203亩，总建筑面积约81000㎡，包含物流区仓储、配套区办公楼、停车场、充电桩等基础配套设施。
	新建
	2026.12 
	2027.12
	38500
	16500
	民间投资
	雷清平
	刘  彬
	1.市重大重点
2.市重点推进
3.省大中型
4.省重点建设
5.县重点推进
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	105
	安义县烟花爆竹仓储中心建设项目
	安义县城联烟花爆竹批发有限公司
	县供销联社
县城投集团
黄洲镇
	用地约37.71亩，拟建烟花爆竹仓库、办公用房、生产辅助用房（值班室、岗哨）及消防安全设施等，项目建筑占地面积约3464.39㎡，其中1.3级仓库面积3119.08㎡，含2栋1.3级烟花成品仓库（779.77㎡*2）、2栋爆竹成品仓库（779.77㎡*2）、1栋1.3级烟花爆竹回收仓库68.86㎡；办公用房132.17㎡，库区值班室215.20㎡、岗哨9㎡。
	新建
	2026.09 
	2027.02 
	3000
	1800
	政府投资
	雷清平
	高小华
	5.县重点推进

	106
	长埠镇反季节雷竹笋种植项目
	安义县信达种养殖专业合作社
	长埠镇
	本项目总用地面积185亩，其中种植区160亩、设施农用地25亩，厂房面积8000㎡，规划建设现代化加工中心、冷链仓储物流区、研发检测中心及综合运营基地。核心建设内容包括：标准化加工车间，配置水煮、烘干、切片、包装等自动化生产线；深加工实验线，用于开发即食笋制品、调味笋、笋类健康食品等；冷链仓储系统，建设冷库及配送中心，保障产品品质与供应稳定性；电商与物流中心，搭建线上线下融合的销售平台与仓储物流体系。项目拟总投资5000万元，其中一期2000万元已到位，主要用于种植基地改造、加工设备采购及冷链物流体系搭建；二期3000万元将重点投入精深加工生产线建设，开发即食笋、速食笋制品等延伸产品。项目建成投产后，预计年加工销售雷竹笋制品约1300吨，实现年销售收入2600万元以上，其中60%以上直供盒马鲜生全国门店，年均利润约600万元，税收贡献150万元以上。
	新建
	2026.06 
	2026.12
	5000
	5000
	政府投资
	雷清平
	雷清平
	5.县重点推进

	107
	江西强勖双胞菇产业基地种植项目
	江西省强勖农业发展有限公司
	新民乡
	规划用地60亩，总建筑面积7150㎡，主要建设内容为20个种植培育棚、1个储藏间、1个循环使用料场、1个堆料场，一年种植3季，总产量约120吨双胞菇。
	新建
	2026.01
	2026.12
	3500
	3500
	民间投资
	雷清平
	高小华
	5.县重点推进

	108
	江西富盛年产蚯蚓4000吨蚯蚓粪50000吨项目
	普宁市康成种植有限公司
	长均乡
	对花卉种植大棚进行提升改造，引进新品种；基地道路提升、基础设施改造，苗木种植。
	新建
	2026.05
	2026.12
	13300
	13300
	民间投资
	雷清平
	邓  梁
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	109
	安义县农村人居环境提升项目
	县农业农村局
	县农业农村局
	建设地点重点分布于龙津街道、鼎湖镇、万埠镇、石鼻镇、东阳镇、长埠镇、黄洲镇、乔乐乡、新民乡、长均乡、红山管理处等11个乡镇(街道处)、管理处。对上述11个乡镇（街道处）、管理处涉及的道路改造15649.20㎡、道路配套增设路灯1058盏、新建污水DN160~DN400污水管道120930米、新建生活污水处理厂总规模3410吨/天、农户旱厕改造400户、公厕改造23座、供水入户管网改造44440m、生活垃圾处理设施工程38处、水塘水环境治理共245670㎡、新建排水沟渠共47331m、新建人工湿地20000㎡、新建生态隔离带47000㎡、新建广告位1930㎡、新建生态停车场8142㎡、新建新能源充电桩120个。
	新建
	2026.09
	2028.02
	12348
	6000
	政府投资
	雷清平
	高小华
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	110
	安义现代农业产业园项目
	安义县现代农业投资发展有限公司
	县农业农村局
县农投公司
	项目总用地4449.84亩，项目建设内容包含水产养殖示范区、产业综合服务区、智慧种养示范区、高效农业示范区四区及道路工程、市政工程、景观绿化工程、乡村风貌提升、农田整治景观、公共服务设施配套。
以发展现代农业产业为导向，通过政府主导，企业参与，由企业作为主体，参与产业园的建设和运营的方式，聚焦主导优势产业及重点招商引招，以入驻园区企业项目建设及配套基础设施，优先选择征迁拆除成本小、矛盾少的地块，分阶段逐步实施，不断完善形成的现代农业发展平台。
1.对北入口原道路至2号地块路段按农村道路实施道路提升改造，由鼎湖镇实施，资金通过申报交通部门上级资金或其他包装项目解决；
2.拟招现代种禽，中国科学院饲用蛋白植物工厂建设项目、引入菌菇加工项目、米粉产业园项目等入驻产业园、通过产业强镇项目支持，吸引企业到产业园投资或农投融资入股、建设出租等方式促进项目落地，布局产业园产业发展逐步成形。
	续建
	2025.12
	2028.03
	88575.81
	1800
	政府投资
	雷清平
	高小华
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	111
	安义县重点生态公益林防火能力提升
	县林业局
	县林业局
	全县重点公益林区域新建PEE材质消防蓄水桶94个，不锈钢材质消防蓄水池23个。6个重点林区乡镇每个乡镇各购买2架无人机，其他5个乡镇（处）每个乡镇各购买1架无人机，原4个林业工作站每个站各购买1台无人机，共计21台无人机。利用无人机优化防火岗亭管理，对岗亭守卡员实行绩效考核。
	新建
	2026.08
	2027.05
	296
	221
	政府投资
	雷清平
	杨  武
	5.县重点推进
6.民生实事

	112
	安义县吊钟水库工程
	安义县水旱灾害和水土保持事务中心
	县水利局
	工程是一座集供水、灌溉、防洪等综合效益的中型水库，水库控制流域面积26.9㎞²，总库容1581万立方米，防洪库容163万立方米，主要建设内容：新建大坝长314m、最大坝高49.2m。灌溉面积7400亩。永久性主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，设计洪水标准采用50年一遇、校核洪水标准采用500年一遇。消能防冲设计洪水标准采用30年一遇。
	续建
	2024.04
	2026.12
	87934
	16900
	政府投资
	雷清平
	罗国栋
高小华
	1.市重大重点
2.市重点推进
3.省大中型
4.省重点建设
5.县重点推进

	113
	安义县城乡统筹供水保障项目
	县水利局
	县水利局
	工程的主要建设内容包括管网延伸工程、小型集中供水工程改造及安义县水质监测及自动化系统建设，总规模24393m3/d，其中县城水厂管网延伸规模20100m3/d，县城水厂管网延伸（万埠加压站）共覆盖设计人口44355人（其中管网延伸覆盖10218人）。
	续建
	2024.12
	2026.09
	13046
	6520.06
	政府投资
	雷清平
	罗国栋
高小华
	1.市重大重点
3.省大中型
5.县重点推进

	114
	江西省南昌市安义县新东龙中型灌区建设工程
	县水利局
	县水利局
	项目实施后新增灌溉面积0.92万亩，改善灌溉面积5.23万亩。主要建设内容：1.渠首工程：新建提灌站3座，改建提灌站7座，拆除重建拦水堰31座，维修加固拦水堰4座；山塘整治56座；
2.骨干输配水工程：①渠道整治工程98.36km，其中渠道衬砌79.79km（衬砌0.6m宽矩形渠道8.86km、衬砌0.8m宽矩形渠道10.57km、衬砌1.0m宽矩形渠道22.05km、衬砌1.2m宽矩形渠道6.59km、衬砌1.5m宽矩形渠道3.29km、重力式砼挡墙渠道28.43km），渠道清淤18.57km；②新建管道31.56km；
3.骨干排水工程：排水沟清淤61.48km，排水沟护岸2.67km；
4.骨干渠（沟）系建筑物及配套设施工程：新建及改建分水闸8座，拆除重建机耕桥13座，拆除重建渡槽3座，埋设界桩358座，警示牌64座，标志牌1座；
5.量测及管理设施和灌区信息化工程：骨干工程以上全面覆盖的信息化工程，其中量水设施及水位监测192处，数字孪生系统1套。
	续建
	2025.12
	2027.12
	21480
	5000
	政府投资
	雷清平
	高小华
	1.市重大重点
2.市重点推进
3.省大中型
5.县重点推进

	115
	安义县长石联圩涝区排涝能力建设项目
	安义县水旱灾害和水土保持事务中心
	县水利局
	加固整治现状主排洪港及排渠总长13.82km；新建过路箱涵1座，拆除重建机耕桥5座，拆除过路箱涵1座，拆除重建盖板涵1座，拆除重建1座人行桥。
	续建
	2025.10 
	2026.07 
	1796
	1078
	政府投资
	雷清平
	高小华
	5.县重点推进

	116
	安义县城乡供水一体化县域统管项目
	县水利局
县自来水公司

县卫生健康委
县生态环境局
各乡镇街道（处）
	县水利局、县发改委、县卫生健康委、县生态环境局、县财政局、县林业局、县农业农村局、县自然资源和规划局、县自来水公司、各乡镇街道（处）
	推行以“县域统管”为核心的专业化、企业化农村供水运营管理模式，以安义县自来水公司为县域统管实施主体，签订统管协议，由政府提供五年期专项财政补助，确保统管企业（安义县自来水公司）能够承担全县供水服务、提升管理水平，并最终实现以水养水良性循环。补助方案具体分为以下两部分：①对5座（3座规模化水厂+2座小集中）拟最终保留的集中供水工程的年度运行成本补助。遵循“保本”（覆盖基本运行成本）原则进行核定，每座工程每年8万元的标准予以补助，专项用于补助所涉工程的电力消耗、净化消毒药剂购置、日常人工巡检等基本运行费用。②对农村供水主管网的年度维修养护补助，年均维养资金投入约为300万元，专项用于农村供水管网的巡检、测漏、除锈防腐、阀门更换、应急抢修以及必要的局部更新改造等。
	新建
	2026.01
	2027.02
	1700
	920
	政府投资
	雷清平
	高小华
	5.县重点推进
6.民生实事

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2

安义县2026年重点推进项目链条图
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附件3
安义县2026年其他重大重点项目投资计划表
	序号
	项目名称
	项目业主
	责任单位
	建设规模及主要建设内容
	建设
性质
	开工时间
	竣工时间
	总投资

（万元）
	2026年度投资计划（万元）
	投资类型
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	316
	
	
	
	
	
	6601645.74
	2969877.2
	
	

	
	一、高新园区发展项目
	104
	
	
	
	
	
	2395730
	1741720
	
	

	1
	南昌科浩包装有限公司气泡膜生产项目
	南昌科浩包装有限公司
	江西安义高新园区管委会
	本项目建筑面积约1500㎡，主要从事气泡膜的生产与销售；建设内容：建设气泡膜生产车间、综合办公楼、宿舍楼，购买气泡膜加工机、废气处理装置等基础设备。
	新建
	2026.01
	2026.12
	30000 
	30000 
	民间投资
	1.市重大重点

	2
	锦衣制衣年产100万件成衣项目
	南昌锦衣制衣有限公司
	江西安义高新园区管委会
	本项目建筑面积约11685.3㎡，主要从事成衣的生产与销售。建设内容：建设五层生产车间、综合办公楼、仓库等建筑，购买缝纫机、裁剪机、熨烫机、打版机等基础设施。
	续建
	2025.05
	2026.06
	30000 
	25000 
	民间投资
	1.市重大重点

	3
	安义县高新园区城市供排水建设项目
	县工投公司
	江西安义高新园区管委会
	对高新园区12条道路雨污管网进行改造，新建市政道路雨水管网约9.7km，管径为DN600~DN1500；新建市政道路污水管网长约10.45km，管径为DN400~DN600。对高新园区奋发路路面进行白改黑改造与人行道进行改造，改造长度约为1500m；对前进路人行道进行改造，改造长度为1500m。
	续建
	2025.01 
	2026.04 
	17000
	8000
	政府投资
	1.市重大重点

	4
	稳攀建材伸缩梯项目
	江西稳攀建材有限公司
	江西安义高新园区管委会
	本项目租赁面积约6000㎡，主要从事伸缩梯的生产与销售，购买切割机、冲孔机、压痕机等基础生产设备。
	新建
	2026.01
	2026.05
	2000
	2000
	民间投资
	

	5
	安义光伏产业园基础设施配套项目
	县工投公司
	县工投公司
	项目用地面积约220亩，建设光伏电池组件标准厂房241800㎡，配套服务用房35116㎡，产业园路网、围墙，硬地铺装、市政综合管线等基础设施。
	新建
	2026.09 
	2028.12 
	75000
	45000
	政府投资
	

	6
	湘铝新材料年产2万吨新能源工程车大型零部件一体化成型及精密加工项目
	湖南湘铝新材料有限公司
	县工投公司
	规划厂房总面积2万平方米。主要从事生产铝合金低温压铸件，可广泛代替球墨铸铁应用在新能源乘用车、新能源工程机械、风电装备、高铁装备、电力设备、汽柴油发动机、船用发动机等众多领域。
	新建
	2026.06 
	2026.11 
	20000
	20000
	民间投资
	1.市重大重点

	7
	“嘟卡熊”护理产品生产基地项目
	江西鼎信日用品有限公司
	县工投公司
	一期拟在安义县投资建设“嘟卡熊”护理产品生产基地，生产和仓储使用面积12000㎡。主要生产嘟卡熊纸巾、湿巾等产品为主。计划投入全自动纸巾生产线3条，全自动湿巾生产线1条；项目达产后，在安义县投资建设嘟咔熊成立直播电商学院，建设直播电商基地。
	新建
	2026.01
	2026.10 
	20000
	20000
	民间投资
	1.市重大重点

	8
	安义高新园区新纺南路新建工程
	安义县工业投资发展有限公司
	县工投公司
	路线全长0.34公里，道路宽14米（其中行车道10米，两侧绿化带各2米），设计时速30km/h，按城市支路双向两车道的标准设计。主要建设内容为道路工程、管网工程、绿化工程、照明工程、强弱电等工序施工。
	续建
	2025.03 
	2026.12 
	500
	500
	政府投资
	

	9
	新宏生产尼龙改性颗粒及隔热条项目
	安义县新宏化工实业有限公司
	龙津街道
	年产尼龙改性颗粒8万吨，年产断桥铝隔热条6万吨。建设内容：尼龙改性颗粒生产车间三栋，建设尼龙隔热条生产车间二栋，建设综合办公楼一栋，购买双螺杆尼龙颗粒机组20台，购买尼龙隔热条生产线200台。
	续建
	2025.12 
	2027.12 
	45000
	20000
	民间投资
	1.市重大重点
3.省大中型

	10
	源莱中高端纱线智能化项目
	江西源莱纺织有限公司
	龙津街道
	项目总建筑面积32258.96㎡，建筑占地面积26466.16㎡，主要建设纺织生产车间25098.44㎡，综合办公楼3887.88㎡等建筑；纺织设备/120台。
	新建
	2026.07
	2027.12
	10000
	2000
	民间投资
	

	11
	江西梦城建设工程有限公司安义县分公司年产40万吨沥青混凝土搅拌站项目
	江西梦城建设工程有限公司安义县分公司
	龙津街道
	项目建筑面积26670㎡，其中搅拌楼及原材料仓库12000㎡、综合办公楼及配套用房8000㎡、其他用地6670㎡。购置福建南方路面机械有限公司生产的DLB4000型沥青混合料搅拌楼生产线主要设备：冷料输送系统一套，冷骨料6个，皮带给料机6组，输送机一台，干燥滚筒一个，粉料暂存仓一个，热骨提升机一个，振动筛一个，搅拌器一个，储存装置一个，储存布袋一个，计量仓一个等沥青混凝土专用设施。
	续建
	2025.10 
	2026.12 
	5000
	3500
	民间投资
	

	12
	团隆医药产业园项目
	江西润普药业有限公司
	龙津街道
	建设10000㎡仓储厂房，开展医药、医疗器械研发、贸易业务，旨在打造成为南昌医疗器械产业发展主阵地和中部地区重要的医疗器械研发制造基地。项目建成后，年税收可达到1000万以上。
	新建
	2026.10 
	2027.12
	20000
	4000
	民间投资
	

	13
	江西中膜环境技术有限公司二期建设项目
	江西中膜环境技术有限公司
	龙津街道
	项目总建设面积4万平方米厂房及仓储，生产污水处理设备及中空纤维膜，主要建设一栋办公楼，一栋科研楼及5个车间。项目拟采用国内、外先进的生产技术和生产工艺，选购国内、外最新的生产设备，形成年产3万吨污水处理设备、100万平方米中空纤维膜的生产能力。
	新建
	2026.06 
	2027.12
	15000
	5000
	民间投资
	

	14
	典派门窗加工项目
	江西典派建材有限公司
	龙津街道
	主要建设门窗加工生产车间4000㎡，综合办公装修，购置双头锯切割机、穿条机、小切割机、激光焊接机、砂带打磨机等。
	新建
	2026.06
	2027.03
	1000
	700
	民间投资
	

	15
	江西晶科铝业有限公司铝型材加工改扩建项目
	江西晶科铝业有限公司
	龙津街道
	本项目总建筑面积38690㎡。主要包括挤压车间1#、氧化电泳车间、喷涂车间、挤压车间2#、仓库、综合办公楼、宿舍楼等建筑。
	新建
	2026.09
	2027.09
	18000
	13000
	民间投资
	

	16
	合迩美门窗加工项目
	江西合迩美门窗有限公司
	龙津街道
	主要建设门窗加工生产车间2000㎡，综合办公12㎡，购置双头锯切割机、穿条机、小切割机、激光焊接机、砂带打磨机等。
	新建
	2026.07 
	2027.12
	25000
	10000
	民间投资
	

	17
	康盛压铸生产设备升级改造项目
	江西省康盛压铸材料有限公司
	鼎湖镇
	主要升级改造数控车床、磨床、激光熔覆设备等。
	新建
	2026.01
	2026.04 
	10000
	10000
	民间投资
	

	18
	锐之杰实业生产设备升级改造项目
	南昌锐之杰实业有限公司
	鼎湖镇
	主要升级改造研磨机等磨料磨具生产设备。
	新建
	2026.01
	2026.04 
	10000
	10000
	民间投资
	

	19
	迈拓金属高端淋浴房组装项目
	江西迈拓金属材料有限公司
	鼎湖镇
	主要购置切割机、打孔机、折弯机等设备，形成淋浴房组装生产线。
	新建
	2026.01
	2026.04 
	30000
	30000
	民间投资
	

	20
	赣孚纺织年产7000吨高品质麻纺项目
	安义县赣孚纺织有限公司
	鼎湖镇
	改造综合办公楼1000㎡，改建厂房8000㎡，新引进亚麻、苎麻纱设备30台，并对原有纺织设备进行技术改造，项目全部建成达产后，预计可实现年产值约2.5亿元，年纳税约400万元。
	新建
	2026.01
	2026.04 
	10000
	10000
	民间投资
	

	21
	江西瑞存新型材料有限公司生产铝型材项目
	江西瑞存新型材料有限公司
	鼎湖镇
	项目共租赁10882㎡厂房，改建为生产区、办公区。购置挤压机4台、时效炉1台、表面处理设备1套等主要设备，建成江西瑞存新型材料生产铝型材项目。
	新建
	2026.01 
	2026.06 
	48000
	48000
	民间投资
	

	22
	鑫贵6万吨生物质炭汽联产项目
	南昌鑫贵新能源有限公司
	万埠镇
	厂房占地约5000㎡，项目主要以秸秆、锯末等农林废弃物为原料，通过生物质气化设备产生热能，供应工业用气，具有热效率高、连续产气量大、运行成本低、燃烧清洁、经济环保等优势。
	续建
	2025.12
	2026.08
	10000 
	9500 
	民间投资
	1.市重大重点

	23
	江西派尼年产1万吨预混料生产线项目
	江西派尼生物药业有限公司
	万埠镇
	主要建设有仓储、消毒液生产线、预混料生产线、饲料添加剂生产线以及各产线所需工艺功能间，主要生产微生态制剂、生物脱霉剂等产品，总建筑面积约5000㎡，占地面积约5000㎡。
	新建
	2026.06
	2026.12
	5000 
	5000 
	民间投资
	

	24
	晶安高科氧氯化锆制备新工艺及废硅渣资源化利用技改项目
	江西晶安高科技股份有限公司
	万埠镇
	本项目占地面积为3150㎡，总建筑面积4600㎡，主要建设内容包括将原焙烧车间拆除，新建碱烧车间，进行厂房改造及设备更换改造，扩建食堂等。
	续建
	2025.10 
	2027.03
	35000
	25000
	民间投资
	1.市重大重点

	25
	晶安高科年产4500吨锆粉车间技改项目
	江西晶安高科技股份有限公司
	万埠镇
	焙烧车间改造及锆粉车间建设厂房及配套设施，项目建筑面积4320㎡，项目用地总面积2160㎡，购置主要设备有辊道窑3台、酸雾塔5台、酸雾风机3台、石墨冷凝器12台、气粉机1台等。
	续建
	2025.10 
	2026.06
	30500
	20500
	民间投资
	1.市重大重点

	26
	晶安高科氧氯化锆碱烧自动化生产技改项目
	江西晶安高科技股份有限公司
	万埠镇
	项目占地面积约1200㎡，项目拟建在氯锆锆液分厂老线南面，在高效率连续烧结生产的同时，减轻工人劳动强度，降低生产成本及提高安全系数。
	续建
	2025.10 
	2027.03
	5000
	3000
	民间投资
	

	27
	江西乾鼎亿节能环保热力生产项目
	江西乾鼎亿节能环保科技有限公司
	万埠镇
	总建筑面积10000㎡锅炉房，热力加工全自动化生产车间。购买新热力锅炉，布袋等基础设备。
	新建
	2026.03
	2027.02
	25000
	20000
	民间投资
	1.市重大重点

	28
	江西巴菲特化工生产线改造项目
	江西巴菲特化工有限公司
	万埠镇
	生产线自动化提升更新改造4条线，环保设备升级改造3套改进现有生产工艺，降低生产成本，提高产品质量，提高市场竞争力。
	新建
	2026.05 
	2026.10 
	5000
	5000
	民间投资
	

	29
	江西建工新建路缘石生产线技改项目
	江西建工集团新型材料科技有限公司
	万埠镇
	主要生产市政道路用PC仿石路缘石，设计年产能6000㎥，可应用约130㎞道路，核心技术为利用所属地的锂矿渣、石英矿粉等固体废料经高强挤压及精磨工艺后产出外观近似天然花岗岩的路缘石产品。
	新建
	2026.05
	2027.02
	15000
	12000
	民间投资
	

	30
	江西玉竹年产50万平方米木地板技改项目
	江西玉竹装饰材料有限公司
	万埠镇
	主要新建生产线4条，购买多层木地板生产设备8套，主要用于木地板生产及配套设施建设。
	新建
	2026.06
	2026.12
	5000
	5000
	民间投资
	

	31
	晶安高科仓储物流区技术改造项目
	江西晶安高科技股份有限公司
	万埠镇
	本项目计划用地43.2亩，建筑面积7872㎡，项目建设规模包含：一号仓库，建筑面积3000㎡，一层钢结构，主要用途用于存放锅炉生物质燃料；二号仓库：建筑面积4000㎡，一层钢结构，主要用途用于存放片碱原材料；三号仓库，建筑面积750㎡，一层钢结构，主要用于片碱原材料配套设施存放；一栋司机服务区，建筑面积122㎡，一层钢筋混凝土结构。
	新建
	2026.08 
	2027.12
	20000
	10000
	民间投资
	1.市重大重点

	32
	宇立佳全屋定制项目
	江西梵帝纲装饰材料有限公司
	万埠镇
	项目引进先进的自动化生产线和智能化管理系统，实现从原材料采购、设计、生产到安装的一站式服务。主要产品包括定制衣柜、橱柜、书柜、门墙一体化等全屋家具，预计形成年产5万平方米全屋定制家具的生产能力。
	新建
	2026.05
	2026.10 
	10000
	10000
	民间投资
	

	33
	鑫鼎泰年产3000套太空舱铝单板项目
	江西鑫鼎泰工业建材有限公司
	石鼻镇
	项目用地40亩，计划建设厂房、办公楼、宿舍等共约20000㎡，主要购买数控剪板机、雕刻机、冲床、折弯机等设备。
	续建
	2024.10 
	2026.04 
	51000
	6000
	民间投资
	1.市重大重点

	34
	安义县众和化工年产3000吨植物生长调节剂项目
	江西众和化工有限公司
	石鼻镇
	项目用地面积4730m²，项目总建筑面积12400㎡，建设两栋仓库、雨水收集池、应急事故池、技术研发楼、食堂扩建及设备购置。
	续建
	2024.12 
	2026.04 
	10010
	3010
	民间投资
	1.市重大重点

	35
	广荣工业年产30000吨高档铝型材项目
	江西广荣工业型材有限公司
	石鼻镇
	项目占地面积约60亩，厂房面积约30000m²，升级挤压机、喷涂线等设备，厂区内综合提升整治。
	续建
	2025.10 
	2026.12
	70100
	68100
	民间投资
	

	36
	圣研新材料生产高端尼龙隔热条项目
	江西圣研新材料有限公司
	石鼻镇
	项目占地面积9000m²，其中生产车间3000m²，仓库合计2700m²，办公楼2500m²，购买尼龙隔热条相关生产设备。
	续建
	2025.08 
	2026.06
	20100
	13100
	民间投资
	1.市重大重点

	37
	鼎龙铝业生产高档铝型材项目
	江西鼎龙铝业有限公司
	石鼻镇
	项目占地面积约50亩，厂房面积约21670m²，升级挤压机、喷涂线等设备，厂区内综合提升整治。
	新建
	2026.02
	2027.02 
	51000
	40000
	民间投资
	

	38
	锦荣铝业生产高端铝型材项目
	江西锦荣铝业有限公司
	石鼻镇
	项目占地面积约35亩，厂房面积约14500m²，升级挤压机、喷涂线等设备，厂区内综合提升整治。
	新建
	2026.04
	2027.04 
	50010
	30000
	民间投资
	

	39
	卢博建材生产防火门窗项目
	江西卢博建材科技有限公司
	石鼻镇
	项目占地面积约40亩，厂房面积约20000m²，升级双头切、数控铣床等设备，厂区内综合提升整治。
	新建
	2026.02
	2026.10 
	50000 
	50000 
	民间投资
	1.市重大重点

	40
	博迪机械高端门窗生产基地项目
	江西博迪机械设备有限公司
	石鼻镇
	项目占地面积38亩，厂房面积约18000m²，升级数控钻铣床、切割机等设备，厂区内综合提升整治。
	新建
	2026.02
	2026.12 
	30100 
	30100 
	民间投资
	

	41
	优泰门窗年产3万方门窗项目
	南昌市优泰门窗有限公司
	石鼻镇
	项目占地面积约7000m²，建设办公场所约500㎡，购置锁孔机、激光打标机、双头切等设备。
	新建
	2026.01
	2027.02
	41000 
	35000 
	民间投资
	

	42
	赣青科技生产高档铝型材项目
	江西赣青科技有限公司
	石鼻镇
	项目占地面积约30亩，厂房面积约13000m²，升级挤压机、喷涂线等设备，厂区内综合提升整治。
	新建
	2026.02
	2026.10 
	28000 
	28000 
	民间投资
	

	43
	沃卡家居生产系统门窗项目
	江西沃卡家居科技有限公司
	石鼻镇
	项目占地面积约7000m²，升级数控钻铣床、切割机、锁孔机等设备。
	新建
	2026.01
	2026.12
	25000 
	25000 
	民间投资
	

	44
	云卓建材生产尼龙隔热条项目
	安义云卓建材有限公司
	石鼻镇
	项目占地面积5000m²，其中生产车间4750m²，办公场所250m²，购买尼龙隔热条相关生产设备。
	新建
	2026.01 
	2026.08
	10010
	10010
	民间投资
	

	45
	江西洪安化工有限公司安全及节能项目
	江西洪安化工有限公司
	东阳镇
	利用现有生产厂房和公用设施，对公司部分能耗高设备及安全风险设备进行替换及智能化改造。将21台反应釜搅拌电机减速机装置进行节能改造，采用直驱低速大扭矩永磁同步电动机替代，节能率达25％；采用2台磁悬浮离心空压机，替代5台活塞式空压机，可节能20％；对三套循环水系统进行智能化节能改造，将原系统人工控制改造采用智能化控制，达到节能20％以上；以上节能改造每年可节约用电300万度，节约用水2万吨。将二氧化硫装置使用年限较长，存在安全风险的余热锅炉进行更换以及建设一套数字化、智能化系统，实现人员精准定位，智能化巡检功能，从而达到提升本质安全目的。
	续建
	2025.06 
	2026.06
	50000 
	30000
	民间投资
	

	46
	南昌冠拓纺织有限公司年产5000吨智能化纺纱项目
	南昌冠拓纺织有限公司
	东阳镇
	租赁生产厂房15000㎡，新上6条智能化纺纱生产线，购置高速数控无梭织机、自动穿经机、自动验布机、全成形电脑横机、全成形圆纬机、高速电脑横机、高速经编机、细针距圆纬机等生产设备，建成年产5000吨智能化纺纱的生产规模。
	新建
	2026.01
	2026.12
	50000 
	50000 
	民间投资
	1.市重大重点

	47
	江西信达航科新材料科技有限公司新增年产300吨高性能改性陶瓷前驱体项目
	江西信达航科新材料科技有限公司
	东阳镇
	新建1条生产试验线，主要购置防爆制冷机、防爆搪瓷反应釜、防爆低温冷却循环泵、防爆不锈钢反应釜、防爆循环水真空泵、防爆离心机、高位槽、收集罐、冷凝器等设备，建成年产300吨高性能改性陶瓷前驱体生产规模。
	新建
	2026.04
	2026.12
	50000 
	50000 
	民间投资
	1.市重大重点

	48
	南昌岚之亭纺织有限公司年产3000吨棉纱针织布项目
	南昌岚之亭纺织有限公司
	东阳镇
	租赁生产厂房12000㎡，新上36条棉纱针织布生产线，购置大圆机、空压机、自动验布机、自动打包机等生产设备，建成年产3000吨棉纱针织布生产规模。
	新建
	2026.01
	2026.06
	50000
	50000
	民间投资
	1.市重大重点

	49
	华能艾依家居分布式光伏项目
	南昌艾依家居用品有限公司
	东阳镇
	利用厂房屋顶24000㎡，安装光伏组件、采用“自发自用、余电上网”方式，建设屋顶分布式光伏项目3500kW。
	新建
	2026.03 
	2026.12
	5000
	5000
	民间投资
	

	50
	东阳科技特殊异型铝单板生产项目
	东阳科技（江西）有限公司
	东阳镇
	利用现有厂房和公用设施，购置扭曲机、激光扫描仪等特殊异型铝单板生产设备，建成特殊异型铝单板生产能力。
	新建
	2026.03 
	2026.12
	5000
	5000
	民间投资
	

	51
	江西利萱服装有限公司年产30万件针织毛线衫项目
	江西利萱服装有限公司
	东阳镇
	租赁生产厂房4000㎡，购置双面机112台、导毛机8台，新上8条针织毛线衫生产线，建成年产30万件针织毛线衫生产规模。
	新建
	2026.03
	2026.12
	10000
	10000
	民间投资
	

	52
	南昌奕璟铝业有限公司年产8000吨铝型材生产线项目
	南昌奕璟铝业有限公司
	东阳镇
	租赁生产厂房4000㎡，新上2条铝型材挤压生产线，主要购置挤压机、模具炉、冷床、风冷系统、牵引机等生产设备，建成年产8000吨铝型材生产规模。
	新建
	2026.05
	2026.12
	5000
	5000
	民间投资
	

	53
	江远扩建生产线技改项目
	江西江远材料科技有限公司
	长埠镇
	本项目计划新购置两套TPU涂布机、流延机、螺杆机组、三辊机、分切复卷机等，扩建隐形车衣及改色膜生产线。
	新建
	2026.03
	2026.12 
	40000 
	40000 
	民间投资
	1.市重大重点

	54
	锦鹏铝业扩建铝材加工生产线项目
	江西锦鹏铝业有限公司
	长埠镇
	本项目计划对现有挤压车间、加工车间进行改扩建，购买挤压机、牵引机等设备，实现产能提升。
	新建
	2026.07
	2027.06 
	42000 
	37000 
	民间投资
	

	55
	江西洪涛建筑消防设备有限公司4000kW分布式光伏项目
	江西洪涛建筑消防设备有限公司
	长埠镇
	本项目利用江西洪涛建筑消防设备有限公司、江西洪涛建材制造有限公司等厂房面积约28000㎡，建设分布式光伏项目，项目建设容量4000kW，采用“自发自用、余电上网”接入厂区配电系统运行。
	新建
	2026.03
	2026.12 
	17000 
	17000 
	民间投资
	

	56
	安佳和国际铝型材生产加工项目
	安佳和（江西）数字科技有限公司
	长埠镇
	本项目计划利用江西洪涛建筑消防设备有限公司新建国际铝型材加工生产线。
	新建
	2026.05
	2026.12
	12000
	12000
	民间投资
	

	57
	江西龙图铝型材生产线改造提升项目
	江西龙图型材有限公司
	长埠镇
	在一期厂房基础上进行提升改造，对现有设备进行提升改造，新购置立式喷涂线、挤压机、匀质炉等设备。
	新建
	2026.05
	2026.12
	16000
	16000
	民间投资
	

	58
	江西欧铝铝业扩建铝型材生产线项目
	江西欧铝铝业有限公司
	长埠镇
	项目计划利用原厂区建设进行技术改造，对现有挤压生产线全面评估，引进先进的伺服电控设备，优化挤压机、热剪棒炉运行参数，提高热效率，降低能耗，建立完善的能源管理和碳排放监测体系，确保改造效果。
	新建
	2026.06
	2026.12
	16000
	16000
	民间投资
	

	59
	江西洪涛建筑扩建生产线项目
	江西洪涛建筑消防设备有限公司
	长埠镇
	该项目计划在原厂区基础上进行扩建玻璃制造生产线。
	新建
	2026.05
	2026.12
	18000
	18000
	民间投资
	

	60
	江西锦灃铝业扩建铝型材生产线项目
	江西锦灃铝业有限公司
	长埠镇
	该项目计划在原厂区基础上进行扩建，新建生产车间及配套设施，引进先进挤压、氧化、喷涂设备，优化生产工艺，提升产能与产品质量。
	新建
	2026.06 
	2026.12 
	26000
	26000
	民间投资
	

	61
	德群实业铝单板生产线技改项目
	南昌市德群实业有限公司
	黄洲镇
	计划投资2000万购置铝单板生产线10条。
	新建
	2026.06 
	2027.12 
	20000 
	12000 
	民间投资
	

	62
	强尊铝业铝型材表面处理项目
	江西强尊铝业有限公司
	黄洲镇
	在安义高新技术产业园东阳大道锦澧铝业厂区内4500㎡场地建设年产2000吨铝型材喷涂生产项目。
	新建
	2026.03 
	2027.12
	50000
	36000
	民间投资
	1.市重大重点

	63
	速普土工材料生产线技改项目
	江西速普新型材料有限公司
	黄洲镇
	该项目更新土工材料生产线5条。
	新建
	2026.03 
	2027.12 
	20000
	12000
	民间投资
	1.市重大重点

	64
	江西葭阳高端门窗项目
	江西葭阳门窗有限公司
	黄洲镇
	主要改造、建设门窗加工生产车间，综合办公楼、仓库、员工宿舍等，购置引进4条高端门窗生产线，购入铆角机、储气罐、组角机、滚压复合机、单轴仿形铣、气动端面双轴铣榫、双头锯切割机、穿条机、小切割机、激光焊接机、砂带打磨机等设备。
	新建
	2026.06 
	2027.12 
	36000
	21000
	民间投资
	

	65
	中浦建材长城瓦生产线技改项目
	江西中浦建材科技有限公司
	黄洲镇
	本项目主要建筑面积为13300㎡，主要建设生产车间、仓库、办公楼、宿舍等建筑，预计采购长城瓦生产线10条，预计年产3000万米长城瓦。
	新建
	2026.05 
	2026.12 
	38000 
	38000 
	民间投资
	1.市重大重点

	66
	铝合金花箱生产项目
	湖南一芃金新材料有限公司
	黄洲镇
	租赁3000㎡的铝合金花箱生产厂房，主要内容包括型材加工、焊接组装、表面处理、成品包装等生产功能区，以及相应的仓储、办公和公用辅助设施。项目建成后可形成铝合金花箱的规模化、标准化生产能力，满足产品从加工、组装到成品出货的全流程生产需求。
	新建
	2026.05
	2027.06
	12000
	8000 
	民间投资
	

	67
	弘锋新材料生产项目
	江西弘锋新材料有限公司
	黄洲镇
	租赁4800㎡厂房，用于铝合金型材加工生产，主要建设内容包括型材切割、成型加工、焊接组装、表面处理及成品包装等生产功能区，并配套设置原辅材料及成品仓储、办公用房和公用辅助设施，厂房内配置4套航吊系统以满足生产过程中物料吊装和周转需求；项目建成投产后，可形成年产稳定、流程完整的铝合金型材规模化、标准化生产能力，实现从原材料加工、组装到成品出货的全流程生产。预计年产值2亿元。
	新建
	2026.03
	2027.06
	20000
	10000 
	民间投资
	1.市重大重点

	68
	铭庭金属铝艺制品智能化生产及深加工项目
	铭庭金属制品有限公司
	黄洲镇
	拟新建或购置厂房5000㎡，打造自动化铝制品焊接、卧式喷涂线、产品展厅、办公用房等。
	新建
	2026.03 
	2027.12 
	4000
	2000
	民间投资
	

	69
	江西金德锂年产2万吨碳酸锂项目
	江西金德锂新能源科技有限公司
	乔乐乡
	项目利用4.1万平方米厂房，在中试线年产300吨碳酸锂基础上，扩建原有碳酸锂生产线。
	续建
	2021.06 
	2027.04 
	201200 
	61200
	民间投资
	1.市重大重点

	70
	江西安德力硅基材料及高分子材料建设项目
	江西安德力高新科技有限公司
	乔乐乡
	建设110胶生产线6条，低挥发份硅油生产线15条，生胶生产线5条，及配套设备。
	续建
	2025.03 
	2027.04 
	30000 
	17000
	民间投资
	1.市重大重点
3.省大中型

	71
	江西金德锂铷盐铯盐及其副产品加工项目
	江西金德锂新能源科技有限公司
	乔乐乡
	引进相关生产设备546台，新建一栋厂房和利用原有12489.24㎡厂房建设一条铷、铯盐及其副产物生产线，项目建成后预计产出铷、铯盐2150吨，副产物钾明矾、硫酸钙、硫酸铝171300吨。
	续建
	2024.11 
	2026.12 
	50000 
	13500
	民间投资
	1.市重大重点
3.省大中型

	72
	优信塑胶年产1200吨尼龙隔热条项目
	江西优信塑胶有限公司
	乔乐乡
	本项目拟租赁江西省南昌市安义县高新技术产业园区红山大道88号厂房共3400㎡，设生产车间3400㎡，引进24条挤压机相关生产设备，达到年产1200吨尼龙隔热条规模。
	续建
	2025.11
	2026.12
	10200
	10000
	民间投资
	

	73
	南昌市兰珠实业有限公司3MW分布式光伏项目
	南昌市兰珠实业有限公司
	乔乐乡
	南昌市兰珠实业有限公司屋顶总面积16000㎡，屋顶为钢结构，安装3MW光伏电站，平铺在屋顶上，太阳能电池组件数量4650片，每片645w，20台150kW逆变器，及热镀锌钢材、线缆、并网柜组成光伏发电系统。采用全部自发自用模式。
	续建
	2025.08
	2026.12
	1000
	900
	民间投资
	

	74
	南昌市兰珠实业老车间年产2860吨高端纱线生产设备更新项目
	南昌市兰珠实业有限公司
	乔乐乡
	本项目计划淘汰现有1车间65台老设备，更新购进70多套先进新设备。
	续建
	2025.04 
	2027.02 
	10000
	7000
	民间投资
	

	75
	江西安德力有机硅树脂及有机硅胶粘剂项目
	江西安德力高新科技有限公司
	乔乐乡
	新建有机硅树脂及有机硅胶粘剂项目，项目计划建设有机硅树脂生产线16条，年产8.8万吨，建设有机硅胶粘剂生产线32条，年产3.7万吨。
	续建
	2023.06 
	2027.01 
	50000
	22800
	民间投资
	1.市重大重点

	76
	江西华心兴新材料有限公司表面处理材料生产项目
	江西华心兴新材料有限公司
	新民乡
	项目总建筑面积为4510㎡，其中标准厂房4510㎡，内设生产车间、办公区等，引进10条生产线，包括混料机、挤料机、压片机、磨粉机、空压机等生产设备。
	续建
	2025.09
	2026.10 
	27000 
	12000
	民间投资
	1.市重大重点

	77
	艾丽斯日化年产20万吨日用化工产品生产线技改项目
	江西艾丽斯日化有限公司
	新民乡
	总建筑面积20000㎡，包括厂房12000㎡、仓库3000㎡、办公楼5000㎡，新增8条生产线，购置乳化锅配方管理系统、全自动灌装流水生产线、全自动浴盐球成型设备、十万级净化车间空调机组、五吨二级水处理反渗透等设备。
	新建
	2026.02
	2026.12
	10000 
	10000 
	民间投资
	

	78
	汉麟年产10000吨铝型材生产线技改项目
	江西省汉麟铝业有限公司
	新民乡
	总建筑面积30000㎡，新增2条生产线，购置挤压机、空压机、时效炉等设备。
	新建
	2026.02
	2026.12
	19000 
	19000 
	民间投资
	

	79
	南昌蓝胖子新增年产10000平方米系统门窗生产线技改项目
	南昌蓝胖子建材有限公司
	新民乡
	本项目新增2条系统门窗一体化生产线。
	新建
	2026.02
	2026.06
	10000 
	10000 
	民间投资
	

	80
	江西东恒全成实业有限公司新增年产2000吨保护膜生产线技改项目
	江西东恒全成实业有限公司
	新民乡
	本项目计划新增2条铝型材保护膜生产线。
	新建
	2026.03
	2026.08
	5000
	5000 
	民间投资
	

	81
	硕美新增年产1000吨隔热条生产线技改项目
	南昌硕美新材料有限公司
	新民乡
	本项目新增5条隔热条生产线。
	新建
	2026.03
	2026.08
	5000
	5000 
	民间投资
	

	82
	都邦塑胶新增2000吨PVB中间膜生产线技改项目
	南昌都邦塑胶有限公司
	新民乡
	本项目新增2条PVB中间膜生产线。
	新建
	2026.02
	2026.06
	3000
	3000 
	民间投资
	

	83
	旭昊实业新增年产5万吨沥青混凝土生产线技改项目
	江西旭昊实业有限公司
	新民乡
	本项目新增2条沥青混凝土生产线。
	新建
	2026.03
	2026.10 
	5000
	5000 
	民间投资
	

	84
	志坚铝业新增年产5000平方米系统门窗及阳光房技改项目
	南昌志坚铝业有限公司
	新民乡
	项目新增2条系统门窗及阳光房生产线。
	新建
	2026.03
	2026.06
	6000
	6000 
	民间投资
	

	85
	江西乐迪雅生产欧派玻璃胶项目
	江西乐迪雅节能科技有限公司
	长均乡
	主要是生产厂房提升改造，并新增1条玻璃胶生产线。
	新建
	2026.01
	2026.06 
	29000 
	29000 
	民间投资
	1.市重大重点

	86
	江西铭雕生产精密模具项目
	江西省铭雕精密模具有限公司
	长均乡
	主要是生产厂房提升改造，并购置雕刻设备10余台，建成7条精密模具生产线。
	续建
	2025.07 
	2026.06 
	34000 
	20000
	民间投资
	1.市重大重点

	87
	江西畅扬新材料生产包装膜项目
	江西畅扬新材料有限公司
	长均乡
	主要是租赁一栋生产厂房，主要购置吹膜机3台、搅拌机3台、分切机3台、分卷机2台、刀切机2台、破碎机2台、螺杆空压机1台，建成3条吹膜生产线。
	新建
	2026.01 
	2026.06 
	15000 
	15000 
	民间投资
	

	88
	南昌市柠淳新材料生产隔热条颗粒项目
	南昌市柠淳新材料有限公司
	长均乡
	主要是租赁一栋生产厂房，并对生产厂房进行提升改造，购置2条隔热条颗粒生产线。
	新建
	2026.01 
	2026.06
	11000
	11000
	民间投资
	1.市重大重点

	89
	宗昌铝业铝型材技改项目
	安义县宗昌铝业有限公司
	长均乡
	主要是生产厂房提升改造，新增2条铝型材表面处理生产线，并进行数字化转型，购买软件及配套设备。
	续建
	2025.06 
	2026.06
	23000
	14000
	民间投资
	

	90
	亚鑫装饰材料装饰墙板技改项目
	南昌市亚鑫装饰材料有限公司
	长均乡
	主要是生产厂房提升改造，新增7条装饰墙板智能化生产线。
	续建
	2025.06 
	2026.06
	37000
	17000
	民间投资
	

	91
	江西王加味配套设施提升项目
	江西省王加味食品科技有限公司
	长均乡
	主要是污水管网及处理终端提升改造，购置相关污水处理设备。
	新建
	2026.04 
	2026.12
	9000
	9000
	民间投资
	

	92
	兰希儿落地衣架项目
	南昌兰希儿家居用品有限公司
	长均乡
	项目拟租赁厂房，购置锯切机、剪板机、木板雕刻机等设备，新建生产线2条。
	新建
	2026.02 
	2026.06
	15000
	15000
	民间投资
	

	93
	晓岚年产15万平方米门窗项目
	南昌晓岚供应链有限公司
	长均乡
	本项目租赁10000㎡厂房，厂房提升改造，购置耶鲁630、滚压机、锯切中心、五轴数控端面铣床等设备，新建系统门窗生产线3条。
	新建
	2026.07 
	2027.06
	28000
	11000
	民间投资
	

	94
	江西彩衣服装有限公司年产2000万件羊毛衫项目
	江西彩衣服装有限公司
	县红山管理处
	项目租赁面积8000㎡，厂房及生产车间进行装修，购买线成型把子机、直三机12针、直双机16针、直双机14针、三系统12针合计500台，及其辅助设备。项目达标投产后可实现年产200万件羊毛衫。
	新建
	2026.03
	2026.08
	5000 
	5000 
	民间投资
	1.市重大重点
3.省大中型

	95
	江西银石新材料有限公司年产5万平方米幕墙铝单板项目
	江西银石新材料有限公司
	县红山管理处
	项目租赁面积4000㎡，建设生产车间、模只车间，原材料车间。购买三轴双曲木模机、双曲拉伸机、冷压成型机、雕刻机、激光焊机、折氟焊机，铝板扭曲机、数控冲模，激光裁切机、扫描仪等设备。项目建成达产后，可实现年产5万方特殊幕塆铝单板。
	新建
	2026.03
	2026.08
	10500 
	10500 
	民间投资
	1.市重大重点

	96
	江西梵锦服装羊毛衫项目
	江西梵锦服装有限公司
	县红山管理处
	租赁面积3500㎡，购买线成型耙子机、直三机12针、直双机16针、直双机14针、三系统12针等全电脑横机200台。项目建成达产后，可实现年产值1.5亿元，年纳税500万元。
	新建
	2026.03
	2026.09
	15600 
	15600 
	民间投资
	1.市重大重点

	97
	江西银创铝业年产20万方铝单板项目
	江西银创铝业有限公司
	县红山管理处
	租赁面积3500㎡，主营有色金属压延加工，购买冲床及相关设备6套。项目建成达产后，可实现年产20万方铝单板，目标年产值超5000万元。
	新建
	2026.09 
	2027.05 
	15500
	14500
	民间投资
	1.市重大重点

	98
	江西雅利得纺织年产2500吨纺纱项目
	江西雅利得纺织有限责任公司
	县红山管理处
	项目租赁面积为4000㎡，建设两条开花生产线，新增三台打包机等。
	新建
	2026.09 
	2027.08
	18000
	15500
	民间投资
	

	99
	昊辉纺织年产2500吨纺纱项目
	江西昊辉纺织有限公司
	县红山管理处
	项目租赁面积为4500㎡，新增两条开花生产线，新增三台打包机等。
	新建
	2026.06
	2026.11
	6200
	6200
	民间投资
	

	100
	南昌世恒实业智能化设备改造项目
	南昌世恒实业有限公司
	县红山管理处
	租赁面积4000㎡，新增智能化机械制造设备。
	新建
	2026.06
	2026.11
	5500
	5500
	民间投资
	

	101
	常茂新材料智能化设备改造项目
	南昌常茂新材料有限公司
	县红山管理处
	新增复混肥生产线两条，升级全自动智能配料系统。
	新建
	2026.10 
	2027.08
	9200
	6000
	民间投资
	

	102
	金开铝业彩涂铝板项目
	江西金开铝业有限公司
	县红山管理处
	租赁面积4500㎡，新增1条彩涂铝板生产线，新购涂层机、数控转塔冲床、折弯机等设备。
	新建
	2026.09
	2027.05 
	5500
	2500
	民间投资
	

	103
	绿色风味调味品精深加工建设项目
	南昌市张记美佳鲜实业有限公司
	县红山管理处
	新建引进生产线，年产调味品2万吨，打造绿色加工项目。
	新建
	2026.06
	2026.12 
	3000
	3000
	民间投资
	

	104
	圣威达精密机械配件生产线设备购置项目
	江西省圣威达工程机械有限公司
	县红山管理处
	新增压铸机2台、弹簧剪断机1台，配套相关辅助设备与系统，提升精密配件生产能力，预计年增产机械配件约50万件。
	新建
	2026.05
	2026.07
	3000 
	3000 
	民间投资
	

	
	二、职教新区建设项目
	23
	
	
	
	
	
	3335816.63
	830437
	
	

	105
	江西司法警官职业学院安义校区一期项目
	江西司法警官职业学院
	南昌职教城管委会
	项目用地约910.8亩，总建筑面积36万平方米，新建教学楼、实验楼、文体馆、宿舍、综合办公楼、食堂等设施。
	新建
	2026.12 
	2029.12 
	300000
	50000
	政府投资
	

	106
	中国（南昌）现代职教城
	县城投集团
	南昌职教城管委会
	区域总规划面积24.6㎞²，一期规划面积12.28㎞²，拟引进10所左右职业院校，建成“产教城一体化”宜学、宜创、宜居、宜游的产教新城。
	续建
	2021.05 
	2027.12 
	2000000
	520000
	政府投资
	1.市重大重点

	107
	中国（南昌）现代职教城南山大道
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	项目西起工匠大道，东至南舒大道，路线长度约为2650m，宽度40m。主要建设内容：土方、路基、沥青路面、雨污水管道、强弱电缆线沟、照明、景观绿化、箱涵、交通附属设施等。
	续建
	2022.06 
	2026.12 
	23026
	5026.00 
	政府投资
	1.市重大重点

	108
	中国（南昌）现代职教城工匠大道
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	项目北起尚贤路，南至南山大道，路线长度约为2170m，宽度46m。主要建设内容：土方、路基、沥青路面、雨污水管道、强弱电缆线沟、照明、景观绿化、箱涵、交通附属设施等。
	续建
	2022.06 
	2026.12 
	19990
	4990
	政府投资
	1.市重大重点

	109
	中国（南昌）现代职教城部分路网I项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	长约1900m，包括兴才路（西段）、科技大道（体育场段）、尚勤路（安置房段）、尚锦路（县医院段），主要建设内容：土方、路基、沥青路面、雨污水管道、强弱电缆线沟、照明、景观绿化、交通附属设施等。
	续建
	2022.12 
	2026.12 
	7721
	2721
	政府投资
	

	110
	中国（南昌）现代职教城智慧化提升融合基础设施项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	总建筑面积9300㎡，包括大厅、接待室、办公室、会议室、员工住宅、卫生间、空调系统、楼梯及电梯、强弱电间、排烟风机房等。
	续建
	2024.03 
	2028.12 
	30000
	10000
	政府投资
	1.市重大重点
3.省大中型

	111
	中国（南昌）现代职教城科技大道工程
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	新建道路等级为城市次干路，双向两车道规模，宽度24m，全长约1.16km，主要建设内容包含道路工程、排水工程、照明工程、强电及通信管道工程、交通设施工程、绿化工程等。
	新建
	2026.09 
	2027.12 
	8179.63
	3000
	政府投资
	

	112
	中国（南昌）现代职教城职业教育产业园项目污水处理设施设备工程
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	新建职教产业园项目污水处理设备1200吨/天，主要建设内容：场地土方回填平整，地面硬化，新建一体化污水处理设备9个，玻璃钢调节池4个，设备操作间、消毒室各1个、控制室、加药间、风机房各一个，过滤格栅池一座。
	新建
	2026.02
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	113
	中国（南昌）现代职教城职业教育产业园项目一期项目消防设施工程
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	新建两个消防设施设备，设备基础采用钢筋砼，采用钢结构施工，新建不锈钢水泵房、不锈钢水箱各一个，铺设进出排水管、铺设电缆。
	新建
	2026.02
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	114
	安义县数字化全场景应用项目
	南昌职业大学
	南昌职教城管委会
	主要围绕江西省新型城市基础设施建设（韧性城市）产学研合作及协同打造韧性城市数字化全场景应用与人才培养创新模式开展，合作内容包括产教融合、高技能人才培养；成立产业技术应用研究中心；实训基地建设、运营；开展职业技能培训等方面。
	新建
	2026.01 
	2026.12 
	6000
	6000
	民间投资
	

	115
	中国（南昌）现代职教城5G智慧城市新基础设施建设项目
	市铁塔公司
	南昌职教城管委会
	依托第五代移动通信技术（5G），在中国（南昌）现代职教城各路段、院校、片区，建设网络信号增强设备，满足多样化应用场景需求和多元化关键性能指标。
	续建
	2025.05 
	2026.12 
	1000
	500
	政府投资
	

	116
	安义县人力资源服务产业园项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	项目位于南昌职业大学香樟校区，总建筑面积8000㎡，项目分两期建设，一期建筑面积约5000㎡，共三层，集人力资源办公、安义“5+2”（大学生）就业之家、安义铝工和板雕特色产业技能展示、职教人才服务与实训于一体的综合性产教融合载体，建成后将成为全省首个建在校园的人力经营性服务与公共服务集聚发展平台。
	续建
	2025.07 
	2026.12 
	1000
	500
	政府投资
	

	117
	安义县网纹红土公园游客中心项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	依托现有景区网纹红土遗址公园（16万平方米）、花海（6万平方米），打造游客中心综合服务大厅及配套设施，服务于旅游、研学、娱乐三位一体综合4A级景区。
	续建
	2025.09 
	2026.12 
	500
	400
	政府投资
	

	118
	中国（南昌）现代职教城产教融合基地A区项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	建筑面积约20万平方米，占地628亩，位于学院一、四A地块。
	新建
	2026.12
	2028.12
	300000
	70000
	政府投资
	

	119
	中国（南昌）现代职教城产教融合基地B区项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	建筑面积约15万平方米，占地483亩，位于学院一、四B地块。
	新建
	2026.12 
	2028.12 
	300000
	70000
	政府投资
	

	120
	中国（南昌）现代职教城产教融合基地C区项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	建筑面积约17万平方米，占地510亩，位于学院十地块。
	新建
	2026.12 
	2028.12 
	300000
	70000
	政府投资
	

	121
	中国（南昌）现代职教城乐教路
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	项目南起职教大道，路线长度约为920m，宽度24m。主要建设内容：土方、路基、沥青路面、雨污水管道、强弱电缆线沟、照明、景观绿化、箱涵、交通附属设施等。
	新建
	2026.09 
	2027.12 
	4000
	200
	政府投资
	

	122
	南昌职业大学特色商业街提升项目
	县教投公司
	南昌职教城管委会
	位于兴才路南侧，长200m，宽15m，总建设面积3000㎡，主要采用集装箱结构建设，拟布局超市、早点、餐饮、奶茶、日咖夜酒、面包店、药店、理发店、手机维修店等业态，设置流动摊贩40个；建成后同时可容纳500人左右消费，满足入驻院校师生基本生活需求。
	续建
	2025.11
	2026.12 
	500
	100
	政府投资
	

	123
	安义县云计算大数据中心
	县电信公司
	县电信公司
龙津街道
	推进数字产业化和产业数字化进程，持续深化大数据中心等基础设施布局，推动我县智能制造及新兴产业实现数字驱动、智能发展，打造省内数字经济发展新高地。
	续建
	2025.12 
	2026.12
	18700
	10000
	政府投资
	

	124
	中国（南昌）现代职教城天然气管道工程
	安义县中油燃气公司
	安义县中油燃气公司
	承接龙安大道燃气管道，路由职教大道、工匠大道、南山大道、中国（南昌）现代职教城部分路网I等项目，为职教城片区供气，建设总长约8km。
	续建
	2024.09
	2026.12
	1000
	400
	政府投资
	

	125
	南职大复合美食休闲一体项目
	江西昊灿餐饮有限公司
	万埠镇
	租赁面积4000㎡，建设美食与台球娱乐为一体的综合性项目，主要引进一家台球厅和多家休闲美食。
	新建
	2026.09 
	2027.03
	2000
	1500
	民间投资
	

	126
	南昌职业大学“莘莘食坊”校园餐饮项目
	江西云之肴餐饮管理有限公司
	黄洲镇
	租赁面积2000㎡，建设一个统一品牌、多元经营的微型美食街区。以高效出餐为目标、配备大型电饭煲群及智能保温展示台的“主理中餐”档口，提供快捷营养的套餐与自选小碗菜；集成地方风味与流行小食、并配置专用炸炉与煎烤设备的“风味小吃”档口，主营南昌拌粉、炸鸡等爆款产品；以及专注健康潮流、引进专业意式咖啡机与萃茶机的“饮品轻食”档口，供应现制茶饮与沙拉。统一购置并部署全套厨房设备、高效油烟净化系统、智能收银系统与线上点餐平台。
	续建
	2025.12 
	2026.04 
	1200
	1100
	民间投资
	

	127
	安义新经济产业园
	江西观时商务秘书有限公司
	新民乡
	建设安义新经济产业园，包括服务大厅、办公室、会议室、员工住宅、卫生间等，招引国内外创投类企业、数字经济、平台经济及总部经济等新经济市场主体入驻，打造江西最具影响力的新经济基地。
	续建
	2022.09 
	2026.12 
	10000
	3000
	民间投资
	

	
	三、全域旅游创建项目
	34
	
	
	
	
	
	86230
	57150
	
	

	128
	安义县数字乡村应急广播提升改造项目
	县文化广电旅游局
	县文化广电旅游局
	对现有应急广播设备及系统进行维修提升及运维服务，覆盖全区1052个终端。
	新建
	2026.12
	2027.12 
	1000
	100
	政府投资
	

	129
	安义县京台曦庐维修项目
	县文化广电旅游局
	县文化广电旅游局
	维修内容包含建筑的屋面、墙体、木结构等，维修占地面积约1600㎡。
	新建
	2026.03 
	2026.10 
	500
	500
	政府投资
	

	130
	安义古村群智慧景区提升项目
	江西安义古村群旅游开发有限公司
	安义古村群管委会县旅游公司
	主要建设为：景区票务系统、验票系统、停车场门禁系统提升改造、智慧导览、VR体验馆等。
	新建
	2026.03
	2027.12 
	6000
	2500
	政府投资
	

	131
	安义古村群历史建筑修缮工程
	江西安义古村群旅游开发有限公司
	安义古村群管委会县旅游公司
	主要建设内容为：京台村古建筑南极星辉和曦庐古建筑群的屋面、木柱、板壁、墙面、地面、排水系统等进行修缮。
	新建
	2026.11
	2027.12 
	7000
	4000
	政府投资
	

	132
	安义古村低空经济产业项目
	江西安义古村群旅游开发有限公司
	安义古村群管委会县旅游公司
	项目总占地面积约60亩，主要建设内容包括打造集研发、生产、销售于一体的低空经济无人机工厂、完善工厂周边基础设施、开发低空旅游观光项目、低空经济的博物馆、展示馆的建设、应用场景的开发、低空经济产业服务中心建设等施工内容。
	新建
	2026.03
	2027.06 
	7000
	4000
	政府投资
	

	133
	安义古村田园大舞台改造项目
	江西安义古村群旅游开发有限公司
	安义古村群管委会县旅游公司
	项目总占地面积约30亩，主要建设内容包括舞台结构加固及修缮、舞台美化包装、周边环境整治与景观打造、舞台灯光、音响等设备安装、建设临时储物间、演员更衣室及舞台调度室等辅助用房以及配套的文化展示牌和标识标牌等施工内容。
	新建
	2026.03
	2027.08 
	6000
	3000
	政府投资
	

	134
	安义古村旅拍基地改造及周边配套设施工程
	江西安义古村群旅游开发有限公司
	安义古村群管委会县旅游公司
	项目占地面积30亩，主要建设内容包括旅拍基地室内外改造、打造更多风格各异的拍摄场景以及现有相关业态提升、拍摄设施升级、周边配套设施完善、休憩与商业设施建设、环境优化与景观提升等施工内容。
	新建
	2026.03
	2027.08 
	7000
	3000
	政府投资
	

	135
	安义古村登山游步道及配套设施项目
	江西安义古村群旅游开发有限公司
	安义古村群管委会县旅游公司
	1.游步道建设与防护：以环保耐用材料精细修整3公里登山游步道，修建3公里盘山游步道，使其平整防滑，危险路段设融入古村文化元素的防护栏；
2.景观与休憩设施打造：依自然环境营造特色景观节点，种植四季花卉与本地植物，设观景台、摄影点与望远镜；合理布局休憩亭，登山驿站、内配长椅石桌，旁设自动售卖机、充电设施；
3.生态与环境优化：全面整治游步道沿线及坛口村生态环境，清理杂草垃圾，修复生态破坏与加强水土保持；
4.配套设施完善：①坛口村建设功能分区清晰的露营基地，星空民宿、提供帐篷租赁等服务并专人管理。②按高标准建公厕，配备环保节水设备与无障碍设施。③完善多语言标识系统，建设小型停车场与智能照明系统。
	新建
	2026.09
	2027.09 
	7000
	5500
	政府投资
	

	136
	龙津历史文化街区夜间文化和旅游消费区
	安义县龙安商业管理有限公司
	安义古村群管委会县旅游公司
	提升改造导视系统、灯光亮化等基础设施，打造甜蜜花街、文创区、新华书店、文旅街区等，完善智慧、平台、交通、数字文旅等配套服务。
	新建
	2026.09
	2026.12
	2000
	2000
	政府投资
	

	137
	精品文创产品开发项目
	安义县安融文化传媒有限公司
	安义古村群管委会县旅游公司
	围绕安义古村群景区及龙津历史文化街区、乡村旅游、红色文化、铝型材产业等特色资源，设计开发精品文创产品，提升文化内涵和附加值，培育体现安义特色的旅游商品品牌。适时组织举办不同主题的文创产品展览，扩大文化影响力。
	新建
	2026.09
	2026.12
	2000
	2000
	政府投资
	

	138
	安义古村零碳景区建设项目
	江西安义古村群旅游开发有限公司
	安义古村群管委会
县旅游公司
	光伏组件安装：采用高效单晶硅或多晶硅光伏组件，总面积约19300㎡左右。支架系统：根据安装位置（廊道、屋面、地面、车棚等）设计相应的固定或柔性支架系统。逆变与输变电系统：配置组串式或集中式逆变器、汇流箱、变压器、并网柜等设备。监控与管理系统：建设智能监控平台，实时监测发电量、设备运行状态、节能减排数据等。电网接入：完成与当地电网的并网手续及接入设施建设。配套设施：必要的防雷接地、消防、围栏、标识标牌等。
	续建
	2025.09
	2027.12
	2000
	1000
	政府投资
	

	139
	鼎湖镇前溪潮玩箱村项目
	江西出友产业园区运营管理有限公司
	鼎湖镇
	项目位于南昌职业大学香樟校区以北、前溪水库旁。该项目规划定位农文旅综合体，主要建设内容包括移动商业、集装箱集市、网红美食街区、农业体验、公共配套设施等。本项目分两期（三段）建设，第一期潮玩美食街区用地17681.97㎡，建设规模约12000㎡，分两段建设；第二期音乐演绎街区用地11100.69㎡，建设规模约4000㎡。
	续建
	2024.09
	2027.06
	5000
	3000
	民间投资
	

	140
	7天智选酒店安义国际博览中心店
	安义县优旅精舍管理有限公司
	鼎湖镇
	项目选址位于安义国际博览中心，计划投资3000万元，与锦江集团合作高标准打造全流程自动化服务的住宿新业态，为我县酒店行业带来新亮点。项目计划用地1500㎡，打造近50间客房、自助办理区及优旅共享空中田园，配套自助入住机、送物机器人、自助行李柜外卖柜等自助设施。
	新建
	2026.01 
	2026.05 
	1500
	1500
	民间投资
	

	141
	安义县鼎湖镇营趣农业花卉种植基地项目
	南昌营趣农业发展有限公司
	鼎湖镇
	本项目计划分两期建设。一期用地30亩，总建设面积约20000㎡，建筑占地面积2812㎡。主要建设集花卉生产、研发、科普，花园休闲、团建、旅拍、漫旅于一体的特色花园营地，包括综合性花园文旅展示园、高质量花园植物造景交流中心、科普研学素质教育。
	新建
	2026.10 
	2028.12 
	3000
	1000
	民间投资
	

	142
	万埠镇枧兴民宿项目
	安义枧兴民宿
	万埠镇
	项目选址于万埠镇万坪村，投资1000万元，打造集住宿、汽车服务、便利超市为一体的休闲民宿项目。
	续建
	2025.10 
	2026.12 
	1000
	500
	民间投资
	

	143
	石鼻镇田埠新村文旅提升项目
	石鼻镇
	石鼻镇
	游客服务中心规划设计、中医馆、苗木手工坊、竹林休闲场所、农家乐（餐饮服务）、吴家会客厅、篮球场地室内化改造、场馆区域装饰及营业主体招商。
	新建
	2026.01 
	2026.08 
	580
	580
	政府投资
	

	144
	石鼻镇对门休闲农业提升项目
	南昌秦禾松果农业有限责任公司
	石鼻镇
	新建停车场沥青路面、绿化草坪种植、热熔漆划线、游乐设备增加、智慧旅游等。
	新建
	2026.06 
	2027.02 
	500
	400
	民间投资
	

	145
	东阳镇渔塘自然村乡村运营项目
	黄城村委会
	东阳镇
	项目位于安义县东阳镇渔塘自然村，距东阳镇人民政府直线距离约5.25公里，距安义县人民政府直线距离约6.45公里，约59.29亩。主要建设内容：该项目包括，道路工程建设、园建工程建设、基础设施及相关业态建设，其中包括电线规整、庭院改造、活动广场建设、菜地规整，村庄房屋外立面统一工程，配套设施提升，村庄周围道路长效管护及绿化提升等。
	新建
	2026.01 
	2026.12 
	500
	500
	政府投资
	

	146
	食用菌农文旅产业园
	江西展振农业发展有限公司
	东阳镇
	展振智慧农文旅特色产业园是集菌种研发、种植、加工、销售与观光体验于一体的综合性食用菌产业基地。主要内容：建设标准化菌菇种植体验大棚、沉浸式菌菇采摘体验、菌菇科普研学，菌菇主题欢乐农场、生态菌菇观光。
	续建
	2025.07
	2026.12
	4000
	3200
	民间投资
	

	147
	长埠镇登山小镇旅游设施提升项目
	江西新生代农旅有限公司
	长埠镇
	规划登山小道，打造登山服务驿站。
	续建
	2025.12
	2026.09
	500
	420
	政府投资
	

	148
	“漫骑时光”全线提升项目
	长埠镇
	长埠镇
	安长线氛围提升、观景台周边文旅设施等全线亮化。
	续建
	2025.12
	2026.07
	500
	200
	政府投资
	

	149
	万八线“骑途焕新”改造提升项目
	长埠镇
	长埠镇
	新增万八线全线防撞护栏、旅游导览标识系统，并对沿线环境开展综合整治，同步实施路灯安装与夜景氛围提升工程。
	续建
	2025.12
	2026.07 
	2500
	1300
	政府投资
	

	150
	黄洲镇林涛苗木产业综合体项目
	黄洲镇
	黄洲镇
	本项目计划用地75亩，主要建设非遗技艺体验工坊、园林博物馆、农家乐、民宿、多功能游客中心、停车场、景观化慢行道等基础设施。
	新建
	2026.12 
	2026.06 
	3800
	3800
	政府投资
	

	151
	富环生物菌菇基地农文旅农合项目
	黄洲镇
	黄洲镇
	主要建设采摘体验区、研学区、垂钓区。
	新建
	2026.10 
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	152
	锦茂园林水杉公园文旅项目
	黄洲镇
	黄洲镇
	主要建设水杉观赏区、停车区。
	新建
	2026.10 
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	153
	乔乐乡林下经济游乐园项目
	南昌市诚农兴农业生物科技有限公司
	乔乐乡
	建设林下步道，分设松茸、灵芝、猪肚菌、黄金菇等主题采摘及科普区域；建设菌菇直播基地、林边露营钓台等户外游玩区域；修建游客便道、改造菌菇食堂等配套服务区域。
	新建
	2026.06
	2026.12 
	500
	500
	民间投资
	

	154
	新民乡山上村铁子脑景观配套项目
	山上村
	新民乡
	规划步行登山小道，打造山顶太空舱。
	新建
	2026.06
	2026.12 
	500
	500
	政府投资
	

	155
	新民乡林下经济药旅综合体
	新民乡
	新民乡
	6.917亩药旅综合体（含茯苓采收体验区）。
	新建
	2026.07
	2027.06
	500
	300
	政府投资
	

	156
	新民乡休闲水系提升改造项目
	塘边村
	新民乡
	水坝改造提升、水质提升、戏水营地、打卡浮桥、露营基地。
	新建
	2026.06
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	157
	长均乡水边边森林营地综合体
	江西巨石文旅有限公司
	长均乡
	主要新建水库桨板、森林营地、湖边茶社、稻田景观；罗响水库和五皋垄水库提升改造；水田埠沿线游步道及花廊提升改造。
	续建
	2025.09
	2026.08 
	3000
	2000
	民间投资
	

	158
	乐和轩农家乐民宿项目
	安义县乐和轩农家乐民宿
	长均乡
	新建占地面积500㎡建筑面积约1500㎡的餐饮住宿综合楼，综合楼集餐饮、住宿、会议、休闲为一体。
	新建
	2026.03
	2026.12 
	800
	800
	民间投资
	

	159
	安义县长均乡白沙农文旅项目
	安义县蓝洋农业发展有限公司
	长均乡
	对白沙村现有的业态进行提升改造，将花坊、豆腐坊改造提升为短视频培训工作室，在白沙村租赁改造办公大楼，对白沙人家餐厅提升改造，对叶家垅水库提升改造，新建游泳池，新建花廊、荷塘，打造露天营地、小型靶场、健身房，新建进山游步道、投放太空舱、新建特色农家饭庄，种植绿色纯天然水稻，打造一个农业休闲综合体。
	新建
	2026.06
	2027.06
	3500
	2500
	民间投资
	

	160
	南昌万埠酒厂体验中心提升建设项目
	江西千年古村酒业有限责任公司
南昌灌城酒业有限责任公司
	县红山管理处
	项目建筑总面积约5000㎡，提升酒厂整体运营水平，新增仓库1个，配套500㎡酒厂体验馆、开发研学实验、酒文化课堂及网络直播平台。
	新建
	2026.03
	2026.11 
	3050
	3050
	民间投资
	

	161
	采摘研学示范基地建设项目
	安义县红山管理处
	县红山管理处
	项目占地面积200亩，其中马家柚种植基地30亩，蓝莓种植基地50亩，配套研学休息驿站，打造“种植+采摘+研学+科普”一体化的特色果蔬研学基地，辐射周边乡镇学校、社区及旅游群体，助力乡村文旅融合发展。
	新建
	2026.03
	2026.12 
	2000
	2000
	政府投资
	

	
	四、城乡融合提升项目
	155
	
	
	
	
	
	783869.11
	340570.2
	
	

	
	（一）城市建管
	76
	
	
	
	
	
	451009.5
	156247
	
	

	162
	安义县集镇污水处理设施提升改造工程
	县住建局
	县住建局
	项目建设内容主要对安义县石鼻、长埠、黄洲、万埠等9个乡镇已经建成的污水收集及处理设施进行提升改造。对破损老化管道进行更换；对雨污错混接节点进行修正；对污水收集空白区域统筹推进管网新建，实现污水收集全覆盖；对各污水处理场站老化设备进行更新改造；对管网开挖破损路面进行修复改造。
	新建
	2026.10 
	2027.12
	11000
	1000
	政府投资
	

	163
	南昌北二绕城高速公路（安义段）新建工程
	南昌北二绕城高速公路有限公司
	县交通运输局
	项目全长9.3公里，高速公路，路基宽度33.5米。主要包含路基工程、桥涵工程、路面工程、交通设施工程等。
	续建
	2025.05
	2028.05
	186930
	80000
	政府投资
	

	164
	安义县农村公路“新建”项目
	各乡镇（街道处）
	县交通运输局
	新建农村公路20公里。
	新建
	2026.08
	2026.12 
	1100
	1100
	政府投资
	

	165
	安义县农村公路“改建”项目
	各乡镇（街道处）
	县交通运输局
	改造农村公路路面7公里。
	新建
	2026.08
	2026.12 
	1400
	1400
	政府投资
	

	166
	安义县农村公路养护大中修工程项目
	各乡镇（街道处）
	县交通运输局
	农村公路养护大中修约8km，对原路基、路面、附属设施病害部位进行养护、更换。
	新建
	2026.08
	2026.12 
	1200
	1200
	政府投资
	

	167
	安义县农村公路桥梁建设项目
	各乡镇（街道处）
	县交通运输局
	新建农村公路桥梁2座。
	新建
	2026.08
	2026.12 
	580
	580
	政府投资
	

	168
	华东（国际）电商产业园
	江西鼎信日用品有限公司
	县商务局
	项目投资1亿元，依托江西鼎信日用品有限公司在我县建设的“嘟卡熊”护理产品生产基地项目以及友诺铝制户外用品生产基地项目等一批铝型材及门窗生产及线上销售企业，在我县建设电商产业园项目，主要从事日用品以及铝型材门窗产品的线上销售，主要建设有生产车间、仓储、直播间，宿舍、食堂、停车场等。
	新建
	2026.03
	2026.12
	10000
	10000
	民间投资
	

	169
	高品质服务业聚集区
	县商务局
	县商务局
	项目投资3亿元，打造高品质服务业集聚区，重点招引律所、金融、企业总部、数字经济等业态，完善城市服务配套。
	新建
	2026.12
	2028.12
	30000
	1000
	政府投资
	

	170
	五星级国际酒店项目
	县城投集团
	县商务局
	项目投资3000万元，将恒基酒店法拍后由洲际酒店、希尔顿惠庭、温德姆酒店等五星级酒店进行运营，盘活恒基酒店闲置资产，提升安义县住宿服务水平。
	新建
	2026.12
	2028.12
	3000
	3000
	政府投资
	

	171
	“铝创+农韵”工业旅游融合示范项目
	县商务局
	县商务局
	项目投资1.8亿元，建设“铝创+农韵”工业旅游融合示范项目，主要围绕安义县核心产业打造沉浸式旅游体验——铝材板块依托县域龙头铝材企业，开放透明化绿色铝型材生产线（展示光伏支架用铝、装配式建筑铝型材等高端产品生产流程），配套铝艺DIY互动工坊（游客可亲手制作铝制文创小品）；在农特产品板块建设安义米粉非遗工坊（展示传统水磨米粉制作技艺，设置游客参与式米粉压制体验区）、瓦灰鸡预制菜透明车间（呈现从食材处理到标准化加工的全流程），同时打造“工业+田园”联动线路（串联铝材体验区与周边农产品采摘园，提供“上午观工业、下午享农趣”一日游服务），主要建设有铝材工业体验馆（含生产线参观通道、铝艺文创展示区）、农特产品非遗体验中心（含米粉工坊、瓦灰鸡加工展示区）、游客服务中心（提供导游讲解、行程规划服务）、研学宿舍（满足学生团队住宿需求）、特色餐厅（主打米粉宴、瓦灰鸡菜品等本地美食）及配套生态停车场、产业文化景观步道等设施。
	新建
	2026.12
	2028.12
	18000
	2000
	政府投资
	

	172
	安义县中小学可躺式座椅项目
	县教体局
	县教体局
	将全县高三、初三年级学生的旧课桌椅更新为可躺式，提升我县教育硬件设施配备水平。
	新建
	2026.06
	2030.12
	2000
	400
	政府投资
	

	173
	安义县夏日清凉课堂--公办学校教室逐步配置空调项目
	县教体局
	县教体局
	为安义县各中小学校采购学校教室空调120台，并进行线路改造。
	新建
	2026.06
	2030.12
	1000
	200
	政府投资
	

	174
	安义县标准化幼儿园综合提升项目
	县教体局
	县教体局
	本项目对江西省安义县部分幼儿园进行建设，包括建筑工程、装饰工程和场地改造、设备设施购置等。
	新建
	2026.09
	2030.12
	4000
	800
	政府投资
	

	175
	安义县义务教育优质均衡项目
	县教体局
	县教体局
	对全县义务教育中小学校进行优质均衡资源配置提升，进行校园校舍维修，完善校园文化建设。
	新建
	2026.09
	2030.12
	5000
	1000
	政府投资
	

	176
	安义县中小学校仪器设备更新项目
	县教体局
	县教体局
	对全县各中小学校老旧仪器设备进行更新，包括各功能室所需教学用仪器设备、教学教具等。
	新建
	2026.06
	2030.12
	3000
	600
	政府投资
	

	177
	安义普通高中建设项目
	县教体局
	县教体局
	在安南学校旁谋划新建一所普通高中。
	新建
	2026.12 
	2028.12 
	26000
	0
	政府投资
	

	178
	长均乡加油站建设项目
	南昌城尚投企业管理有限公司
	县城投集团
	1.设二层框架结构站房一座，建筑面积为399.9㎡，高7.55m，耐火等级为二级，为二层公共建筑；2.设型钢结构罩棚一座，罩棚投影面积为770.85㎡，罩棚净高7.55m；3.设非承重油罐区一处，内设2台30m3SF汽油储罐、2台30m3SF柴油储罐，油罐总容积为120㎥，拆油折半计入总容积为90㎥，设4台四枪双油潜油泵加油机。
	新建
	2026.11 
	2027.12
	1380
	180
	政府投资
	

	179
	安义县历史遗留废弃矿山生态修复项目
	安义县农安农村投资管理有限公司
	县城投集团
	对安义县19座因政策关停的历史遗留废弃矿山进行生态修复，按江西省自然资源厅要求完成销号任务。修复措施包括：拆除工程、平整工程、复垦工程、复绿工程、管护工程、监测工程和配套工程等。
	新建
	2026.06 
	2027.05
	1346.4
	1000
	政府投资
	

	180
	安义县全域新能源充电桩建设项目
	安义县数字化产业发展有限公司
	县城投集团
	新建新能源充电停车位184个，将现有126个停车位改造新能源充电车位，共新增310根直流快充桩，配套供电设施和安防监控系统。
	新建
	2026.12 
	2027.12
	6657.72
	120
	政府投资
	

	181
	绿地安南小镇奥特莱斯D06地块3栋楼及悠悦20号楼提升项目
	安义县城市资本投资有限公司
	县城投集团
	项目建筑面积22027.59㎡，主要对安义县奥特莱斯1#、2#、4#、20#及地下室配套工程进行装修改造、室外景观绿化工程及配套的电气、给排水和燃气工程实施建设。
	新建
	2026.09 
	2027.12
	4273.17
	800
	政府投资
	

	182
	2026年第二批配电网升级改造工程
	国网江西省电力有限公司安义县供电分公司
	县供电公司
县城管执法局
各乡镇
	新建10千伏线路4.359km（其中电缆1.403km），改造10千伏线路23.735km（其中电缆1.925km）；新建配变台区16台/2750千伏安，改造配变台区34台/12080千伏安，配套建设改造低压线路51.529km。
	新建
	2026.10 
	2027.10 
	3000
	2000
	政府投资
	

	183
	S414线路面修复养护工程（K32+651～K36+559）
	南昌市公路事业发展中心安义分中心
	县公路中心
	路线长度约为3.908km，路幅宽度9m，双向两车道，设计时速60km/h。主要建设内容：二级公路维修改造，重铺两层沥青层。
	新建
	2026.10 
	2026.12
	1000
	1000
	政府投资
	

	184
	石鼻至红星公路灾毁恢复重建工程
	南昌市公路事业发展中心安义分中心
	县公路中心
	对原有水泥道路进行路面“白改黑”处理；对坍塌的路段重做边坡挡墙、护坡；同步完善沿线的平交、排水设施及交通安全设施。主要包括路基掏空填补及新建挡土墙、路基防护处治、路面工程、排水工程、涵洞工程、交通安全设施及平面交叉工程等。
	续建
	2025.10 
	2026.04 
	2230
	1430
	政府投资
	

	185
	S416线路面修复养护工程（K0+000～K17+975）
	南昌市公路事业发展中心安义分中心
	县公路中心
	铣刨老路10cm厚沥青面层，再加铺8cm厚沥青碎石ATB-25+4cm厚SBS改性沥青混合料AC-13C。部分地点增设横向涵洞解决沿线群众排水问题。
	续建
	2025.10 
	2026.04 
	2900
	900
	政府投资
	

	186
	G353台山桥至自来水厂段路面维修改造工程
	南昌市公路事业发展中心安义分中心
	县公路中心
	铣刨老路10cm厚沥青面层，再加铺8cm厚沥青碎石ATB-25+4cm厚SBS改性沥青混合料AC-13C。
	新建
	2026.10 
	2026.12 
	800
	800
	政府投资
	

	187
	安义县自来水管网改造建设及供水设施设备更新项目
	县自来水公司
	县自来水公司
	1.安义县城区供水压力监测点更新改造约20个点位；2.打通仕桥片区、上车头片区供水管网堵点，建设供水延伸管；3.安义县城区居民约2000护镖、改造施工；4.水厂泵房及万埠加压站等供水设备更新改造；5.安义县城区老旧供水管网改造工程施工等。
	续建
	2025.01
	2026.12
	1000
	400
	政府投资
	

	188
	南昌福泰陵园二期墓区建设项目
	南昌福泰陵园有限公司
	龙津街道
	二期墓区规划总占地面积174亩，共计建设传统葬、草坪葬、树葬、壁葬等墓位60000个，第一批次建设30000个墓穴，第二批次建设15000个墓穴，第三批次建设15000个墓穴（注：建设批次数量根据建设进度及市场需求进行相应调整），同时，建设包括墓区道路、绿化景观、排水系统、供水供电设施建设等配套设施。
	续建
	2025.10 
	2028.10 
	68000
	2000
	民间投资
	1.市重大重点

	189
	龙津街道阳湖村居民活动场所及配套设施项目提升工程
	龙津街道
	龙津街道
	建设阳湖村文化大广场主席台，规划周边交通布局、停车场、公共厕所等配套设施，提升场地整体环境卫生、满足多功能活动需求，不断提升城中村功能品质。
	续建
	2025.10 
	2026.12
	500
	400
	政府投资
	

	190
	江西卓鼎国际大酒店提升改造项目
	江西卓鼎国际大酒店有限公司
	龙津街道
	高标准打造集婚宴、会务、住宿等于一体的五星级酒店。打造10个宴会和2个大型会议厅、园林景观及280余个客房配套会议室。同时，建设包括酒店主楼、裙楼外立面翻新及酒店周边环境的整体绿化升级建设等配套设施。
	续建
	2025.03 
	2027.03 
	18000
	8000
	民间投资
	1.市重大重点

	191
	鼎湖镇城中村提升改造工程
	鼎湖镇
	鼎湖镇
	1.道路白改黑约8000㎡，2.新建1000㎡沥青道路。3.优化完善雨水系统、污水系统，4.空中管线整治，5.村庄路灯亮化等。
	新建
	2026.03 
	2026.10 
	650
	650
	政府投资
	

	192
	鼎湖镇村庄人居环境卫生整治项目
	鼎湖镇
	鼎湖镇
	1.房前屋后乱堆乱放整治，2.新建公厕1座，3.完善村庄雨污管网建设，4.完善村庄道路硬化、道路白改黑，5.村庄护坡安全防护栏等。
	新建
	2026.05 
	2026.12 
	600
	600
	政府投资
	

	193
	鼎湖镇危桥重建工程
	鼎湖镇
	鼎湖镇
	危桥拆除重建，以及桥梁连接处地面重新整修。
	新建
	2026.01 
	2026.12 
	520
	520
	政府投资
	

	194
	鼎湖镇农村道路提升改造项目
	鼎湖镇
	鼎湖镇
	按四级公路（Ⅱ类）、设计速度15km/h、单车道标准设计，K0+051小桥桥面总宽3.0米，其余路基宽5.0～5.5m，路面宽4.0～4.5m，沥青混凝土路面。
	新建
	2026.01 
	2026.12 
	750
	750
	政府投资
	

	195
	鼎湖镇全域路灯亮化项目
	鼎湖镇
	鼎湖镇
	各村根据需求的情况下，在各村主次干道道路亮化需求，安装高6米，50瓦太阳能路灯。
	新建
	2026.01 
	2026.12 
	650
	650
	政府投资
	

	196
	鼎湖镇公益性墓地三期扩建项目
	鼎湖镇
	鼎湖镇
	对现有公墓内空地进行墓穴增加建设作业及其它基础配套建设，并对公墓现有基础设施及墓穴进行维护整治工作。
	新建
	2026.01 
	2026.12 
	650
	650
	政府投资
	

	197
	万埠镇教育资源提升改造项目
	万埠镇中心学校
	万埠镇
	对万埠镇中心幼儿园综合楼、万埠中学足球场、青湖中心幼儿园塑胶跑道等改造提升。
	新建
	2026.10 
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	198
	万埠镇养老服务体系提升项目
	万埠镇
	万埠镇
	颐养之家建设工程项目：建设桃二孔合村、王家村孟芳、下庄村下庄组及桥头组、万坪村枧溪组颐养之家共5个，建设内容主要包括建筑主体结构、室内外装修、食堂、厨房、活动室、休闲室等一体化休闲养老场所。
	续建
	2025.04 
	2026.06 
	600
	200
	政府投资
	

	199
	万埠镇瓦灰鸡养殖基地项目
	万埠镇
	万埠镇
	1.洲上瓦灰鸡养殖基地，建设鸡棚5个，场地硬化等；
1.坪源瓦灰鸡养殖基地，建设鸡棚3个，场地硬化等。
	新建
	2026.05 
	2026.10 
	500
	500
	政府投资
	

	200
	万埠镇村级卫生室提升改造项目
	万埠镇
	万埠镇
	1.青湖村卫生室，建筑占地面积150㎡，总建筑面积450㎡，主要建设内容包括医疗室等。
2.桃二村卫生室，建筑占地面积150㎡，总建筑面积450㎡，主要建设内容包括医疗室等。
	新建
	2026.08 
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	201
	万埠镇坪源村德园组环境卫生整治项目
	万埠镇
	万埠镇
	有村庄人居环境整治、房屋外立面及屋顶改造、雨水沟改造，道路破损修复。
	新建
	2026.05 
	2026.10 
	500
	500
	政府投资
	

	202
	万埠镇农村水利设施提升项目
	万埠镇
	万埠镇
	1.南楼村水渠整治，混凝土墙、基础底板模板、挡土墙模板、基础底板、挖淤泥、流沙，渠道整治，配套水工建筑物等；
2.洲上村水渠整治，混凝土墙、基础底板模板、挡土墙模板、基础底板、挖泥沙、流沙、施工围堰及排水，渠道整治，配套水工建筑物等；
3.礼源角水库清淤，淤泥外运，护坡加固、水环境治理等。
	新建
	2026.05 
	2026.10 
	500
	500
	政府投资
	

	203
	万埠镇公路养护项目
	万埠镇
	万埠镇
	1.拟建设万埠镇王家至尚家公路养护工程，路线全长1.301公里；
2.拟建设万埠镇大垅至沙塘公路路面养护工程，路线全长0.92公里；
3.安义县万埠镇雷家至毛家公路养护工程，里程1km；
4.安义县万埠镇大花村公路养护工程，里程1.551km。
	新建
	2026.09
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	204
	万埠镇大花村基础设施提升改造项目
	万埠镇
	万埠镇
	1.建设项目规模占地面积300余平方米颐养之家；
2.大花村卫生室，建筑占地面积150㎡，总建筑面积450㎡，主要建设内容包括医疗室等。
	新建
	2026.05
	2027.05
	500
	500
	政府投资
	

	205
	向坊村环境综合整治项目
	石鼻镇
	石鼻镇
	主干道沿线1000米道路拓宽，强弱电下地。后坊组，上门组“四融一共”和美乡村建设，门塘整治等。
	新建
	2026.01 
	2026.12
	2000
	2000
	政府投资
	

	206
	石鼻镇向坊村主干道提升项目
	石鼻镇
	石鼻镇
	建设6米宽，约1000米长的向坊村进村主干道，铺设沥青，修复路面，打通堵点。
	续建
	2025.10 
	2026.10 
	500
	400
	政府投资
	

	207
	京台新户型挡土墙重建
	石鼻镇
	石鼻镇
	300米长、11米高边坡进行治理。
	续建
	2025.08
	2026.04
	500
	200
	政府投资
	

	208
	向坊村整体道路提升改造
	石鼻镇
	石鼻镇
	进村道路1.1公里、美丽生态示范路5.1公里、毛家进村道路1.1公里提升改造。
	续建
	2025.08
	2026.04
	500
	100
	政府投资
	

	209
	安义县东阳镇背后垅，熊树桩，社基水库除险加固工程
	县水利局
	东阳镇
	本项目建设内容：大坝渗漏除险加固，溢洪道交通桥及消力池，坝下涵管及起臂器金属件维修更换，水库管理房，坝顶路及进库防汛路。
	新建
	2026.12
	2027.12
	600
	100
	政府投资
	

	210
	高新园区周边村庄和美乡村建设项目
	东阳镇
	东阳镇
	地面清理，回填土，泥巴路挖除、池塘清淤，村内垃圾清运、其他居民楼修整、线路规整、草绿色植草砖铺贴，花岗岩道牙，围网，砖砌水井、新建瓦屋面，屋面建筑加高，外墙粉刷，铁皮刷漆，原有广告牌拆除，砖砌矮墙及挡墙、新建排水沟、树池修复等。
	新建
	2026.01
	2026.06
	1465
	1465
	政府投资
	

	211
	东阳镇黄城村渔塘组和美乡村建设项目
	东阳镇
	东阳镇
	挖填、压花地、园路、铺装、汀步、线缆整理、座凳5组、成品桌凳1组、运动器材2组、菜园建设、垃圾箱、宣传栏、绿化植物、沥青路、户厕改造、路灯亮化等。
	新建
	2026.01
	2026.06
	500
	500
	政府投资
	

	212
	东阳镇闵埠村司机驿站
	东阳镇
	东阳镇
	大型汽车充电站、汽修服务、便利店等便民服务设施。
	新建
	2026.02
	2026.10 
	600
	600
	政府投资
	

	213
	长埠镇中小学校内外提升工程
	长埠镇
	长埠镇
	本项目计划对校园操场、公厕、健身器材、停车场等基础设施进行提升。
	新建
	2026.01
	2026.05
	500
	500
	政府投资
	

	214
	黄洲至石鼻美丽生态文明示范路建设工程
	黄洲镇
	黄洲镇
	该项目全线长4.875㎞，路基防护与加固工程1.43㎞、边坡填土750㎥、波形钢板护栏1832 m、新增交通标志牌17块、减速标线222㎡、栏式轮廓标232个、铺（马尼拉）草皮3985㎡。
	新建
	2026.03
	2026.09
	500
	500
	政府投资
	

	215
	黄洲镇黄洲至西路公路改造工程
	黄洲镇
	黄洲镇
	项目计划投资840万元，公路改造项目路线全长3㎞，全线按三级公路、路面宽度6.5m，沥青路面。
	新建
	2026.06
	2026.12
	840
	840
	政府投资
	

	216
	黄洲镇黄洲村至闵家公路改造工程
	黄洲镇
	黄洲镇
	项目计划投资610万元，公路改造项目路线全长2.2㎞，全线按三级公路、路面宽度6.5m，沥青路面。
	新建
	2026.06
	2026.12
	610
	610
	政府投资
	

	217
	安义南潦闸闸门更新改造工程项目
	江西省潦河工程管理局
	黄洲镇
	计划投资875.21万元对南潦管理站的泄洪闸和冲砂闸金结设备进行更新改造。
	新建
	2026.12 
	2027.12 
	875.21
	400
	政府投资
	

	218
	乔乐乡公路改造工程
	乔乐乡
	乔乐乡
	对乔乐乡马溪至王家公路、石湖村公路等道路进行白改黑、公路养护。
	新建
	2026.06 
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	219
	乔乐乡污水处理一体化提升工程项目
	乔乐乡
	乔乐乡
	前泽村熊家沿村庄主要道路和排水方向铺设主管网，建设污水处理终端，配套建设检查井、沉泥井等附属设施。
	新建
	2026.05 
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	220
	2026年乔乐乡集镇基础设施提升项目
	乔乐乡
	乔乐乡
	对老旧自来水厂进行提升改造、路灯维修等。
	新建
	2026.06 
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	221
	乔乐乡基础设施改造提升工程
	乔乐乡
	乔乐乡
	对各村小学跑道、篮球场等进行维修改造，对多个村小组村庄环境卫生、道路进行提升改造，对我乡道路安装路灯等。
	新建
	2026.06
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	222
	新民乡26年水利移民项目
	新民乡
	新民乡
	主要覆盖新民、乌溪、珠珞、罗丰等村，建设基础设施、农田水利、建设生产开发及配套设施建设，受益人数6800余人。
	新建
	2026.08
	2026.12
	1702
	1702
	政府投资
	

	223
	新民乡珠珞水库除险加固工程
	新民乡
	新民乡
	小（一）型水库新民乡珠珞水库大坝防渗加固，溢洪道修复，保障下游5000亩农田农业灌溉用水。
	新建
	2026.09
	2026.12
	1500
	1500
	政府投资
	

	224
	新民乡山塘维修改造项目
	新民乡
	新民乡
	对罗丰村前溪组蚂蚁坳山塘、峤岭村赤家垅组长坑垅山塘、峤岭村罗家组马家坂山塘进行山塘清淤、大坝加固、涵管翻新、溢洪道加固以及道路硬化。
	新建
	2026.02
	2026.11
	500
	500
	政府投资
	

	225
	10kV安义县吊钟水库移民安置项目高压电工程
	新民乡
	新民乡
	新建10kv变电站1座，用于安义县吊钟水库安置点建设项目供电，以及后续住宅用电。
	新建
	2026.01
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	226
	长均乡白沙村新建村级卫生室项目
	长均乡
	长均乡
	建设占地面积101.5㎡的两层村级卫生室，打造符合规范要求的配有观察室，诊疗室，治疗室，药房，资料室，健教室，值班室，卫生间等八室一间的标准卫生室，增设候诊室、物品存放室、康复室、休息室等功能室。
	新建
	2026.01 
	2026.10 
	800
	800
	政府投资
	

	227
	长均乡京庄村新建村级卫生室项目
	长均乡
	长均乡
	建设占地面积60㎡的两层村级卫生室，打造符合规范要求的配有观察室，诊疗室，治疗室，药房，资料室，健教室，值班室，卫生间等八室一间的标准卫生室。
	新建
	2026.01 
	2026.12
	600
	600
	政府投资
	

	228
	长均乡天坪村乡村振兴基础设施项目
	长均乡
	长均乡
	对村内池塘清淤改造总面积1820㎡，机耕道硬化长340m宽3.5 m、厚20㎝，农田排水沟铺装80梯形槽总长850 m。
	新建
	2026.01 
	2026.11
	1000
	1000
	政府投资
	

	229
	长均乡农田灌溉水渠提升改造项目
	长均乡
	长均乡
	对白沙村叶家垅山塘、天坪村周里山塘等全乡部分重点农业灌溉山塘进行清淤、护坡加固、管道维修；对把口沿山开渠等灌溉设施进行护坡加固等。
	新建
	2026.01 
	2026.12
	1200
	1200
	政府投资
	

	230
	长均乡天坪至周里、天坪至舵石公路改造工程
	长均乡
	长均乡
	对约5公里的水泥路进行“白改黑”，将路面由原来的3.5米拓宽至6.5米，道路两边修建排水沟、进行绿化等。
	新建
	2026.06 
	2027.12 
	1200
	1000
	政府投资
	

	231
	长均乡下湾至三组、下湾至白沙公路改造工程
	长均乡
	长均乡
	对约4公里的水泥路进行“白改黑”，将路面由原来的3.5米拓宽至6.5米，道路两边修建排水沟、进行绿化等。
	新建
	2026.06 
	2027.12 
	1000
	800
	政府投资
	

	232
	长均乡观察至把口公路改造工程
	长均乡
	长均乡
	对约6公里的水泥路进行“白改黑”，将路面由原来的3.5米拓宽至6.5米，道路两边修建排水沟、进行绿化等。
	新建
	2026.06 
	2027.12 
	1800
	1600
	政府投资
	

	233
	长均乡乡域国省县乡道路沿线平交道口交通安防及减速带设置工程
	长均乡
	长均乡
	对全乡1条穿乡国道、6条主要乡道及全乡域所有村道平交道口、临水临崖路段加装减速带、反光标识、反光镜、硬质围栏等交通安防设施。
	新建
	2026.06 
	2026.12 
	1800
	1800
	政府投资
	

	234
	维斯特酒店项目
	江西勇居康节能建材有限公司
	县红山管理处
	项目总建筑面积约5000㎡，提升改造一栋7层楼房，打造集休闲娱乐住宿于一体的商务酒店。
	新建
	2026.03
	2026.11
	500
	500
	民间投资
	

	235
	红山管理处金垦社区护坡工程
	安义县红山管理处
	县红山管理处
	项目拟投资550万元，对金垦社区护坡基础开挖压实，对堤岸、山体边坡采用生态框、砼预制块等加固，防止滑坡与水土流失。
	新建
	2026.03
	2026.12
	550
	550
	政府投资
	

	236
	红山管理处管网提升改造项目
	安义县红山管理处
	县红山管理处
	对现有的自来水管网、污水管网进行提升改造，同步配套建设加压泵站、污水提升泵站。全面保障镇域居民生活及周边园区生产给排水需求，助力改善水生态环境。
	新建
	2026.03
	2026.12
	550
	550
	政府投资
	

	237
	红山管理处交通安全与安防设施一体化建设工程
	安义县红山管理处
	县红山管理处
	交通设施优化：增设机非隔离栏、中央分隔带护栏等，重画交通标线、补齐交通标志，修复信号灯及信号控制机。
通行保障工程：新建地下通道出入口及连接段，增设扶梯、照明设施。
安防系统完善：搭建监控机房、电子警察抓拍系统，配套轮廓标、防眩板等安全设施，同步完善无障碍及警示装置。
	新建
	2026.03
	2026.08
	600
	600
	政府投资
	

	
	（二）乡村振兴
	79
	
	
	
	
	
	332859.61
	184323.2
	
	

	238
	安义县供销老旧房屋提升改造项目
	各基层供销社
	县供销联社
	提升改造安义县供销系统老旧房屋30栋11000㎡，更换琉璃瓦和铝合金门窗，内外墙粉刷加固，修旧如旧，改善经营环境，提升服务水平。
	新建
	2026.01 
	2030.12 
	1600
	260
	政府投资
	

	239
	南昌市文星牧业有限公司规模化养殖项目
	江西健臻农贸有限公司
	龙津街道
	本项目计划用地35亩，建设内容主要包含危房重建、母猪栏舍改成育肥栏舍、设施维修等改造，主要从事生猪养殖自繁自养，项目达标投产后可实现年产15000头生猪。
	新建
	2026.01
	2026.12
	3800
	3800
	民间投资
	

	240
	南昌华晟达农业发展有限公司食用菌产业园项目
	南昌华晟达农业发展有限公司
	龙津街道
	本项目计划用地7.5亩，建筑面积2515㎡，建设食用菌大棚及配套仓库，购买种植所需温室控制空调器、上料机、下料机、搅拌机等设备和基础设施。
	新建
	2026.01
	2026.06
	2000
	2000
	民间投资
	

	241
	龙津街道菌菇配套设备项目
	江西谷瑞农业发展有限公司
	龙津街道
	本项目计划用地34亩，总建筑面积22670㎡，建筑占地面积9200㎡，建设10个种植大棚、5个智慧方舱、变压器、烘干设备等。
	新建
	2026.01
	2026.12
	2000
	2000
	民间投资
	

	242
	鼎湖镇前溪村渔业精品基地项目
	鼎湖镇
	鼎湖镇
	建设8米高，1500㎡厂房，硬化面积1500平方米，鱼塘清淤等。
	新建
	2026.04
	2026.12
	1200
	1200
	政府投资
	

	243
	鼎湖镇前溪、中洲、花园等村水渠改造项目
	鼎湖镇
	鼎湖镇
	水渠改造3000m，水渠清淤等。
	新建
	2026.07
	2026.12
	1500
	1500
	政府投资
	

	244
	绿能稻米产业发展提升项目
	江西省绿能农业发展有限公司
	鼎湖镇
	完成企业厂区改造提升，打造高辨识度的现代化农业企业形象，完善产业观摩与接待能力；推进成品粮加工设备更新项目运行，实现年加工优质成品粮6万吨；购置烘干设备、建设300亩种业示范基地。
	新建
	2026.06
	2026.12
	3000
	3000
	民间投资
	

	245
	鼎湖镇莲花村豆制品深加工项目
	安义县兴宝豆制品公司
	鼎湖镇
	计划改建厂房1000㎡，建设成品冷库，生产车间，内外包装车间等。购置磨浆机、过滤机、干燥箱等设备，建成豆制品生产线2条。满足本地及周边区域市场消费升级需求，打造区域豆制品知名品牌。
	新建
	2026.01
	2026.12
	3000
	3000
	民间投资
	

	246
	万埠镇米粉加工基地建设项目
	安义县达市食品中心
	万埠镇
	建设1000㎡粉加工厂房，3条手工米粉生产线。
	新建
	2026.05
	2026.12
	1000
	1000
	民间投资
	

	247
	石鼻镇林武农业食用菌现代产业园项目
	江西林武农业科技发展有限公司
	石鼻镇
	占地面积约100亩，总建筑面积约60000㎡，主要建设菌种科研中心、菌包制作中心、食用菌出菇中心、厂房顶绿色光伏发电、三物循环中心、仓储配送中心、电商展示中心、生活办公场所、厂区内部道路及周边绿化等。
	续建
	2025.03
	2026.12
	51000
	20000
	民间投资
	1.市重大重点
3.省大中型

	248
	石鼻镇向坊村上门组及后坊组和美乡村建设项目
	石鼻镇
	石鼻镇
	围绕“七整一管护”（村内道路、供水、户厕、公共照明、村内河塘、排水沟渠、搭靠“三房”及周边环境整治和村庄环境日常管护等）开展建设。
	续建
	2025.11
	2026.10 
	600
	500
	政府投资
	

	249
	石鼻镇罗田村和美乡村建设项目
	石鼻镇
	石鼻镇
	围绕“七整一管护”（村内道路、供水、户厕、公共照明、村内河塘、排水沟渠、搭靠“三房”及周边环境整治和村庄环境日常管护等）开展建设。
	续建
	2025.11
	2026.10 
	500
	400
	政府投资
	

	250
	石鼻镇联合村田埠组和美乡村建设项目
	石鼻镇
	石鼻镇
	围绕“七整一管护”（村内道路、供水、户厕、公共照明、村内河塘、排水沟渠、搭靠“三房”及周边环境整治和村庄环境日常管护等）开展建设。
	续建
	2025.11
	2026.10 
	500
	400
	政府投资
	

	251
	石鼻镇霍比特人蘑法营地休闲农业项目
	石鼻镇
	石鼻镇
	修建生态停车露营区，草坪，新增游乐设施。
	新建
	2026.01
	2026.08
	500
	500
	政府投资
	

	252
	江西铭吉工匠智慧农业产业项目
	江西铭吉工匠智慧农业发展有限公司
	石鼻镇
	占地约10亩，规划建设综合性厂房一栋约2000㎡，用于生产加工各种农副产品。如：榨油、制作霉豆腐、腐竹等。综合性办公用房一栋约400㎡，用于产品检测、电商直播、办公等。
	新建
	2026.01 
	2026.10 
	5000
	5000
	民间投资
	

	253
	安义县展振农业食用菌产业园项目
	江西展振农业发展有限公司
	东阳镇
	新建产业园位于安义县东阳镇南瓜墩占地面积162亩，主要建设内容为园区道路白改黑、食用菌分拣中心、食用菌种植车间、秸秆收储中心、园区办公区装修改造、园区绿化等。
	续建
	2025.09
	2026.12
	10000
	8000
	民间投资
	

	254
	江西云农慧联农业发展有限公司烘干项目
	江西云农慧联农业发展有限公司
	东阳镇
	计划建设一个现代化、规模化、智能化的稻谷烘干中心，建设地点在东阳镇云溪村，占地面积约45亩。主要建设内容为烘干中心设备及辅助设施、中心厂房、仓库等其他配套设施设备。
	新建
	2026.01
	2026.12
	3000
	3000
	民间投资
	

	255
	龙举云兴三元猪生态养殖基地项目
	龙举云兴（南昌市）养殖有限公司
	东阳镇
	该项目规划用地85.351亩，主要建设内容包括基地路网提升改造及配套设施，新建生态养殖栏舍9253㎡、堆肥间400㎡、水电等基础设施建设，建成年出栏15000头三元肉猪。
	新建
	2026.01
	2026.12
	5000
	5000
	民间投资
	

	256
	长埠镇城乡统筹供水保障项目
	县水利局
	长埠镇
	对长埠镇辖区内所有自然村自来水管网全覆盖。
	新建
	2026.01 
	2026.12
	550
	550
	政府投资
	

	257
	长埠镇大路村水环境提升工程
	县水利局
	长埠镇
	对大路村罗园垅水库干渠约400米进行清淤加固，3个山塘除险加固，水环境治理等。
	新建
	2026.01 
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	258
	长埠镇上桥涝区整治项目
	县水利局
	长埠镇
	上桥约3.8公里排洪港进行清淤整治，淤泥外运，护坡等。
	新建
	2026.01 
	2026.12
	580
	580
	政府投资
	

	259
	长埠镇下桥山洪沟清淤整治项目
	县水利局
	长埠镇
	下桥约2.5公里排洪港进行清淤整治、淤泥外运、护坡等。
	新建
	2026.01
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	260
	江西涂表嫂新增设备及建设电商孵化基地项目
	江西涂表嫂食品有限公司
	长埠镇
	新增食品预处理设备、加工设备、包装设备等，厂房扩租及建设辅助设备等。
	新建
	2026.04
	2026.12
	500
	500
	民间投资
	

	261
	长埠镇上桥村牌头组稻谷烘干加工项目二期工程
	安义县华宋种养专业合作社
	长埠镇
	土地平整、增建厂房、仓库、办公楼和配套设施等。
	新建
	2026.04
	2026.12
	680
	680
	民间投资
	

	262
	长埠镇观边水库除险加固工程
	县水利局
	长埠镇
	水库大坝高喷灌浆加固，输水渠道加固，涵管加固等。
	新建
	2026.09
	2026.12
	550
	550
	政府投资
	

	263
	老下八房组村庄环境提升项目
	长埠镇老下村委会
	长埠镇
	建设面积51亩，涉及房前屋后环境整治，道路硬化，村庄绿化，污水净化，路灯亮化，三清二改一管护，农村厕所革命，村庄消防设施，停车场规划选址，文体设施等。
	新建
	2026.01 
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	264
	长埠镇观边水库清淤工程
	长埠镇
	长埠镇
	主要包括对整个水库清淤，库区清淤范围总面积为28.30万平方米，清淤工程量为14.36万立方米。
	新建
	2026.10 
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	265
	锦茂园林精品苗木项目
	黄洲镇
	黄洲镇
	项目计划投资800万元，在原有1000亩高标准精品苗木基地的基础上，建设新品种研发中心及庭院苗木精品应用实景展示园。
	新建
	2026.12
	2027.11
	2000
	1000
	政府投资
	

	266
	赣上农业米粉产业园项目
	南昌驰味特食品有限公司
	黄洲镇
县供销联社
	新建钢结构大棚3000㎡，烘干设备、米粉加工设备、可移动大棚1500㎡等；安义米粉产品展示及品尝体验区，安义文化展示厅一间；非遗传统工艺坊及体验区。
	新建
	2026.01 
	2028.12 
	26400 
	5000 
	民间投资
	1.市重大重点

	267
	林涛苗精品苗木项目
	黄洲镇
	黄洲镇
	红枫黄杨园矮松紫薇盆景长廊水景园林、观赏基地。
	新建
	2026.02
	2026.12
	1000
	1000
	政府投资
	

	268
	金进果智能化仓储项目
	黄洲镇
	黄洲镇
	新建5个智能化储粮仓库，包含仓内温湿度传感器、智能通风系统等。
	新建
	2026.06
	2026.12
	4000
	4000
	政府投资
	

	269
	塘下村菌菇产业园项目（二期）
	黄洲镇
	黄洲镇
	烘干房，新增发酵隧道3条，新增秸秆储存间3000㎡。
	新建
	2026.02
	2026.12
	13000
	13000
	政府投资
	

	270
	塘下村羊肚菌种植基地
	江西圣本生态农业发展有限公司
	黄洲镇
	拟新建大棚、种植羊肚菌。
	新建
	2026.05 
	2026.12 
	1000
	1000
	民间投资
	

	271
	富环生物有机肥项目
	富环生物科技有限公司
	黄洲镇
	项目主要建设原料预处理车间、发酵车间、造粒车间、成品库、原料库及配套环保、办公、消防设施；购置粉碎、发酵、造粒、烘干、包装等生产设备，形成有机肥规模化生产能力。
	新建
	2026.10 
	2027.08 
	1500
	1000
	民间投资
	

	272
	富环生物食品加工项目
	富环生物科技有限公司
	黄洲镇
	项目主要建设生产车间、原料冷库、成品仓库、检验室、办公及辅助用房；购置清洗、切割、蒸煮、烘干、包装、冷链等设备，开展食品精深加工与冷链仓储。
	新建
	2026.05 
	2027.05 
	1000
	500
	民间投资
	

	273
	乔乐乡菌菇二期项目
	乔乐乡
	乔乐乡
	建设菌菇深加工厂房、冷库，打造林下菌菇种植基地，平整菌菇基地池塘周边打造游步道，完善项目基地大门及绿化等附属设施。
	新建
	2026.03
	2026.12
	2000
	2000
	政府投资
	

	274
	2026年乔乐乡乡村振兴提升项目
	乔乐乡
	乔乐乡
	社坑村下历组水渠建设，马溪村雁冲灌溉水渠建设，乔乐村谢坊组水渠建设等水渠道路建设。
	新建
	2026.03
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	275
	2026年农业基础设施改造项目
	乔乐乡
	乔乐乡
	修缮高标准农田水渠、对排水管道进行修复清淤、完善提灌站机电设备以及铺设机耕道等。
	新建
	2026.06
	2026.12
	500
	500
	政府投资
	

	276
	乔乐乡“一镇一品”水果产业项目
	江西泰晟农业生态有限责任公司
	乔乐乡
	建设智慧农场，新建和改造果园。
	新建
	2026.06
	2026.12
	500
	500
	民间投资
	

	277
	安义县乔乐乡水库加固整治项目
	乔乐乡
	乔乐乡
	对凤咀石水库、社岗水库进行提升改造。
	新建
	2026.08
	2026.12
	550
	550
	政府投资
	

	278
	乔乐乡自来水引渠工程
	乔乐乡
	乔乐乡
	将林场水库清淤、扩容、大坝加固、涵管翻新，从林场到文革水库铺设管道大概约4.1km。
	续建
	2025.01
	2027.06
	600
	200
	政府投资
	

	279
	新民“一镇一品”蛋禽产业
	江西坤博农牧发展有限公司
	新民乡
	项目总占地面积50亩，主要建设内容包括建设产蛋车间10栋，临时管理车间1栋，其中每栋产蛋车间可容纳养殖5万羽，总计养殖蛋鸡约10万羽。基地土地平整22亩，配套设施建设及内部道路、供电设施、供水管网、供电管网、排水管网、路灯等基础设施。
	续建
	2024.11
	2028.12
	10000
	2000
	民间投资
	1.市重大重点

	280
	江西省顺牧农业科技有限公司林麝养殖项目
	江西省顺牧农业科技有限公司
	新民乡
	项目选址位于新民乡乌溪村品字山，计划总用地37亩，其中项目建筑面积24054㎡。主要建设养殖大棚、看护房、农资仓库、道路硬化等。
	新建
	2026.01
	2026.12
	1500
	1500
	民间投资
	

	281
	安义县新民乡新民村豪庭农牧养牛场项目
	安义县豪庭农牧业有限公司
	新民乡
	建设同时兼顾种畜繁育，品种改良，育肥调拨于一体的肉牛养殖场，设计规模为600头，计划新建养牛大棚4个，每个牛棚面积1900㎡左右，地面硬化2500㎡左右（含牛棚内硬化），粪污处理设施一处、两个秸秆收储中心、办公室、购置若干农机具。
	续建
	2025.06
	2026.06
	3000
	1000
	民间投资
	

	282
	2026年新民乡乡村振兴项目
	新民乡
	新民乡
	主要帮助完善村庄基础设施、村集体产业发展提升，覆盖新民乡罗丰村、乌溪村、尚礼村，带动村集体、脱贫户增收。
	新建
	2026.04
	2026.12
	510
	510
	政府投资
	

	283
	安义县飞羽农业基础设施二期项目
	安义县飞羽农业有限公司
	新民乡
	项目选址在新民乡乌溪村竹里庄村小组，流转山地600亩用于发展瓦灰鸡产业，主要建设林下养殖基地和管护房、孵化棚搭建及基础配套建设。
	新建
	2026.01
	2026.12
	1520
	1520
	民间投资
	

	284
	新民乡林下经济产业带项目
	谦草农业、峤岭林场、林宏实业、映庐药业、淮赣农业
	新民乡
	总面积16,535亩：杨梅基地改造1,500亩，
林下种植（山香圆/黄精/草珊瑚）。
	新建
	2026.05
	2028.04
	1000
	300
	民间投资
	

	285
	江西省牧农农业发展有限公司瓦灰鸡养殖项目
	江西省牧农农业发展有限公司
	新民乡
	项目坐落于乌溪拓石垅组，主要建设林下瓦灰鸡钢构养殖棚及基础配套设施，计划年养殖瓦灰鸡3万羽。
	新建
	2026.03
	2026.12
	1000
	1000
	民间投资
	

	286
	江西禾菌种植菌菇项目
	江西禾菌生态农业有限公司
	长均乡
	项目计划用地约15亩，项目建筑面积约3000㎡，主要是新建钢构保温大棚、道路及沟渠改造、灌溉水源、种子晒场等设施，购置恒温设备2台、烘干机2台、蘑菇架、装袋机等，计划种植羊肚菌、猴头菇、松茸等；预期可使所在村集体增收10万元，增加就业岗位，带动农民增收。
	新建
	2026.03
	2026.12
	700
	700
	民间投资
	

	287
	观察水库及山塘除险加固项目
	长均乡
	长均乡
	观察水库修建切水墙，对部分山塘进行除险加固。
	新建
	2026.01
	2026.06
	520
	520
	政府投资
	

	288
	长均乡综合养殖项目
	长均乡
	长均乡
	新基村风调雨顺养殖场山塘改造、土地平整、搭建养殖大棚、厂区绿化等进行综合养殖；曹村西源明兰家庭农场山塘改造、道路平整、搭建养殖大棚等进行综合养殖；天坪村江西喜运伟鸽养殖基地山塘改造、改造养殖大棚、绿化等进行综合养殖。
	新建
	2026.03
	2026.12
	680
	680
	政府投资
	

	289
	长均乡猪羊养殖基地改造项目
	江西华荣畜牧有限公司、南昌市风调雨顺生态养殖有限公司
	长均乡
	1.华荣畜牧约2000㎡羊棚改造、展厅建设、场区环境提升等；2.风调雨顺生态养殖场5个养猪棚约6000㎡改造升级。
	新建
	2026.03
	2026.12
	600
	600
	民间投资
	

	290
	长均村休闲农业项目
	长均村
	长均乡
	1.雅雀窝枯树空间山塘清淤护坡、周边场地平整、石子路铺设、活动板房、厕所建设、路灯等；2.海棠湾园区绿化20亩，休闲步道1000米，路面硬化5000㎡，办公楼装修，购置办公休闲娱乐设施等。
	新建
	2026.03
	2026.12
	530
	530
	政府投资
	

	291
	白沙村直播基地及配套设施建设项目
	白沙村
	长均乡
	白沙村直播基地建设，种植大棚建设。
	新建
	2026.01
	2026.12
	800
	800
	政府投资
	

	292
	新基村肉鸽养殖项目
	钰翔鸽业
	长均乡
	建设养殖大棚约4000㎡，养殖场道路硬化、功能房等配套设施，种鸽引进，饲料等。
	新建
	2026.03
	2026.12
	800
	800
	民间投资
	

	293
	长均乡特色观赏植物培植项目
	美竹林业
	长均乡
	美竹林业，是一家专业引种培植观赏竹、名贵茶花和根艺竹盆景的企业，计划在新基村新建一栋200多平方米的员工宿舍楼，集住宿用餐，同时新基180㎡的办公楼用于日常办公及接待。公司计划在新基村承包160多亩的林地用于观赏竹、名贵茶花和根艺竹盆景培植，引进“金镶玉竹”“罗汉竹”等观赏竹100余种1万余棵，引种培植“六角盘红”“赤丹”“十八学士”等名贵茶花十余种1万余棵形成160余亩的生产基地。
	新建
	2026.03
	2027.12
	35000
	20000
	民间投资
	

	294
	红山管理处开煌新村提升改造
	县红山管理处
	县红山管理处
	项目拟投资500万元，实施范围覆为红山管理处开煌新村全域，通过“风貌提质、设施完善、功能升级”，提升村民生活品质，同步增强联动服务能力。
	新建
	2026.05
	2026.11
	600
	600
	政府投资
	

	295
	红山管理处老庵垄水库溢洪道硬化及周边灌溉设施提升项目
	县红山管理处
	县红山管理处
	项目拟投资550万元，实施范围涵盖红山管理处红山社区老鸭垅水库及周边农田区域，重点开展溢洪道安全升级与灌溉系统新建工程，夯实农业生产水利保障基础。
	新建
	2026.09 
	2026.12
	600
	600
	政府投资
	

	296
	红山管理处雷彭畈农田灌溉水泵房提升改造项目
	县红山管理处
	县红山管理处
	项目拟投资500万元，对雷彭畈现有3个老旧灌溉水泵房及配套设施进行全面提升改造。
	新建
	2026.02
	2026.07
	550
	550
	政府投资
	

	297
	红山管理处雁都畈U型槽提升改造项目
	县红山管理处
	县红山管理处
	项目拟投资500万元，对雁都畈现有老化U型槽灌溉渠系进行全面提升改造，覆盖周边所有农田灌溉区域，保障区域农田灌溉用水稳定供应。
	新建
	2026.01 
	2026.06
	600
	600
	政府投资
	

	298
	红山管理处果园基地防护栏网项目
	县红山管理处
	县红山管理处
	项目拟投资500万元，为红山管理处蓝莓及马家柚果园基地搭建全范围防护体系，覆盖基地核心种植区及周边配套区域。项目建成后可有效阻挡野生动物侵扰、防止人员随意进入，降低果实偷盗与作物损毁，同时规范基地边界管理，保障果园生产安全与运营秩序。
	新建
	2026.01 
	2026.05
	600
	600
	政府投资
	

	299
	安义县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目
	各乡镇
	县农业农村局
各乡镇
	根据各乡镇申报2026年衔接资金项目入库项目，对各乡镇迫切需要建设的村进行基础设施和产业建设，改善农村居住环境，促进农村产业发展，提升农村人口幸福指数。
	新建
	2026.05
	2026.12
	5386
	5386
	政府投资
	

	300
	安义县2026年高标准农田建设项目
	县农投公司
	县农业农村局
	新建高标准农田4000亩，主要建设内容为田块平整工程、水源工程、渠道工程、渠系建设工程、田间道路工程及其他工程。
	新建
	2026.11
	2027.08
	1200
	1100
	政府投资
	

	301
	安义县农村人居环境整治项目
	各乡镇
	县农业农村局

各乡镇
	房前屋后环境整治、道路硬化、村庄绿化、污水净化、路灯亮化。
	新建
	2026.11
	2027.12
	1200
	1200
	政府投资
	

	302
	菌菇智慧方舱建设项目
	江西林武农业科技发展有限公司
	县农业农村局
	项目位于现代农业产业园1号地块西北端，拟建设菌菇种植方舱产业园，包含50台套智慧方舱（640万元）由林武农业负责方舱及相关基础设施的日常运营与管护。
	新建
	2026.01
	2026.12
	640
	640
	民间投资
	

	303
	菌菇冷库分拣车间建设项目
	江西林武农业科技发展有限公司
	县农业农村局
	项目位于现代农业产业园1号地块西北端，拟建设菌菇种植方舱产业园，包含3000㎡冷库分拣车间（1000万元，主要为钢构厂房），由林武农业负责方舱及相关基础设施的日常运营与管护。
	新建
	2026.01
	2026.12
	1000
	1000
	民间投资
	

	304
	2026年冬种油菜单产提升及高质高效项目
	各乡镇
	县农业农村局
各乡镇
	1.购买优质油菜种子、硼肥及油菜专用肥，或用于油菜生产物化补助，确保全县油菜面积稳定、规模主体单产提升；
2.打造万亩、千亩、百亩核心示范点，探索可行技术模式辐射带动全县油菜生产，形成可复制的高产高效技术模式；
3.积极应对低温、春季雨水多的菌核病、蚜虫、油菜根肿病等病虫害，推行绿色防控技术，应用“一喷多促”技术。
	新建
	2026.10 
	2027.5
	3800
	2240
	政府投资
	

	305
	安义县瓦灰鸡种质资源保护利用能力提升项目
	县农投公司
	县农投公司
	项目总占地面积约50亩，总建筑面积16000㎡。主要建设内容为：新建标准化鸡舍10栋，共10000㎡、标准种鸡鸡舍2栋，共2000㎡小鸡繁育舍4栋，共4000㎡、成鸡繁育舍4栋，共4000㎡、饲料车间及仓库用房1000㎡卫生用房220㎡、其他附属用房1980㎡；及道路硬化、市政管网等相关配套工程。
	新建
	2026.06 
	2027.06 
	2000
	1500
	政府投资
	

	306
	安义县农机服务中心
	县农投公司
	县农投公司
	项目建设内容包括新建农机库、维修车间、育秧大棚、烘干厂房等，购置履带旋耕机、植保无人机等设备。
	新建
	2026.06 
	2026.12 
	1000
	1000
	政府投资
	

	307
	安义县林业有害生物防控项目
	各乡镇
	县林业局
	2026年对全县40余万亩林地开展有害生物监测及防治、诱剂防治1万余亩，对重点区域开展飞机防治或无人机喷药，计划每年开展松林林分更新改造1000亩左右。
	新建
	2026.01
	2027.03
	1200
	1000
	政府投资
	

	308
	中国南昌园艺科创园项目
	县农投公司
	县林业局
	项目占地约200亩（含已建成部分），建设5000㎡的会展中心、8000㎡形象展示区、约100亩户外园艺展示区、入口配套停车场及配套道路17000㎡、给排水、灌溉、亮化、标识标牌等建设内容。建设以家庭园艺为主，集花卉苗木展销、青少年科普、行业协会交流、花语园艺休闲度假为一体的创新示范园区。
	新建
	2026.03
	2026.12
	4500
	4500
	政府投资
	

	309
	安义县2026年国家储备林续建项目
	安义县蓝安生态发展有限公司
	县林业局
	总建设规模16600亩，其中人工栽培6200亩（含油茶栽培）、现有林改培8200亩，中幼林抚育1600亩，发展林下药材600亩。
	新建
	2026.04
	2026.12
	12000
	12000
	政府投资
	

	310
	安义县2026年国土绿化综合项目
	县林业局
	县林业局
	全县建设任务10000亩，其中：人工造林（更新）1800亩、森林质量提升6200亩（包括西山沿线及吊钟水库林相改造5000亩、毛竹丰产林培育1200亩）、油茶林提质增效2000亩。
	新建
	2026.09
	2028.12
	2367
	695
	政府投资
	

	311
	安义县入河排污口规范化建设项目
	县水利局
	县水利局
县生态环境局
	对安义县区域内水体入河排污口进行规范化建设，拟安装水质在线监测系统2套、流量实时监控装置79套、视频监控设备79套。
	新建
	2026.01
	2026.10 
	869
	869
	政府投资
	

	312
	安义县万埠水山洪沟防洪治理工程
	安义县水旱灾害和水土保持事务中心
	县水利局
	河道治理总长7.288km；疏浚全长0.896km；护岸总长4.393km；巡线道路整治1.089km；整治建筑物3座：其中拆除重建闸1座、堰坝改造1座、堰坝拆除1座。
	续建
	2025.10 
	2026.04
	1066
	213.2
	政府投资
	

	313
	安义县4座小（一）型病险水库除险加固工程
	安义县水旱灾害和水土保持事务中心
	县水利局
	主要实施内容有：对4座小型水库大坝防渗加固，上、下游护坡修复，防汛道路硬化，放水涵管重建等。
	新建
	2026.09
	2027.04
	1925.25
	1000
	政府投资
	

	314
	安义县7座小（二）型病险水库除险加固工程
	安义县水旱灾害和水土保持事务中心
	县水利局
	主要实施内容有：对11座小型水库大坝防渗加固，上、下游护坡修复，防汛道路硬化，放水涵管重建等。
	新建
	2026.09
	2027.09
	1417.56
	800
	政府投资
	

	315
	安义县观边水库等34座水库山塘清淤项目
	安义县水旱灾害和水土保持事务中心
	县水利局
	对长埠镇观边水库、长均乡罗向水库、万埠镇礼源角水库、黄洲镇跃进水库；东阳镇正垅西垅山塘、西垅山塘、甲垅山塘、亚垅西垅山塘、尾后垅山塘、樟树垅山塘、王家垅山塘、洪家垅山塘、龚家垅山塘、王婆垅山塘、杨子陇山塘；新民乡丁家山塘、樟坑山塘、长坑垅山塘、马家坂山塘、蚂蚁坳山塘、跃进山塘、社坑山塘、潘家拢山塘、赤猪坂山塘、黄尾珑山塘、瓦拢山塘、龙津街道敬家珑山塘、棺材珑山塘、院下珑山塘、姐妹珑山塘、金鸡珑山塘、杨家珑山塘、筛珑山塘、美丽山塘等34座水库山塘进行清淤，恢复库容改善灌溉面积。
	新建
	2026.09
	2026.12
	1600
	1600
	政府投资
	

	316
	安义县黄洲镇全域土地综合整治项目
	县农投公司
	县城投集团
县自然资源和规划局
黄洲镇
	主要建设内容分为五大块：农用地整治、建设用地整理、生态保护修复、乡村历史文化遗产保护和产业布局及导入。
	新建
	2026.09
	2029.08
	73968.8
	16000
	政府投资
	1.市重大重点
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